МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань

на 2016 – 2018 годы»

1. Паспорт

муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым   территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань на 2016 – 2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского района Хабаровского края |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | Ремонтно-строительный отдел администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского района Хабаровского края |
| Цели и задачи муниципальной программы | 1. Создание благоприятных условий проживания граждан. 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограммы отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Советская Гавань; 2.Выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Советская Гавань |
| Основные показатели муниципальной программы | 1: Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) 2: Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на которых будет произведен ремонт при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 39981,3 В том числе: из них по годам: -2016 – 3674,3 тыс.руб.; -2017- 23027,3 тыс. руб.; -2018 – 13279,7 тыс. руб. краевой бюджет: - 31672,2 тыс.руб.; из них по годам: 2016 –2626,6 тыс. руб.; 2017- 18421,7 тыс. руб.; - 2018 –10623,9 тыс. руб. местный бюджет и внебюджетные источники: - 8309,1 тыс.руб.; из них по годам: 2016 – 1047,7 тыс. руб.; 2017- 4605,6 тыс. руб.; - 2018 – 2655,8 тыс. руб. |

Ответственный исполнитель                                                                    Е.К. Брежнева

2. Характеристика проблем, решение которых

осуществляется путем реализации Программы

В существующем жилищном фонде на территории города Советская Гавань объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки города Советская Гавань многоквартирными домами. Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние асфальтобетонного покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям благоустройства территории города Советская Гавань.

## 3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории городского поселения «Город Советская Гавань».

Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач:

- увеличение срока эксплуатации объектов дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- приведение в надлежащее техническое состояние дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение эффективности и надежности функционирования объектов   дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- создание парковочных мест на дворовых территориях.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым   территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань на 2016 – 2018 годы»

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача 1: Увеличение срока эксплуатации объектов дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; |
| 1 | Целевой показатель 1: Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | шт. | 1 | 8 | 15 |
| 2 | Целевой показатель 2: Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на которых будет произведен ремонт при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | м² | 1171 | 10214 | 15969,26 |
|  | Задача 2: Приведение в надлежащее техническое состояние дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; |
| 3 | Целевой показатель 1: Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | шт. | 1 | 8 | 15 |
| 4 | Целевой показатель 2: Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на которых будет произведен ремонт при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | м² | 1171 | 10214 | 15969,26 |
|  | Задача 3: Повышение эффективности и надежности функционирования объектов дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; |
| 5 | Целевой показатель 1: Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | шт. | 1 | 8 | 15 |
| 6 | Целевой показатель 2: Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на которых будет произведен ремонт при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | м² | 1171 | 10214 | 15969,26 |
|  | Задача 4: создание парковочных мест на дворовых территориях. |
| 7 | Целевой показатель 1: Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | шт. | 1 | 8 | 15 |

Ответственный исполнитель                                                                    Е.К. Брежнева

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым   территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань на 2016 – 2018 годы»

| N строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016 год реализации | 2017 год реализации | 2018 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 39981,3 | 3674,3 | 23027,3 | 13279,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 31672,2 | 2626,6 | 18421,7 | 10623,9 |
|  | Местный бюджет | 8309,1 | 1047,7 | 4605,6 | 2655,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ответственный исполнитель                                                                    Е.К. Брежнева

5. ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства

для бюджетных инвестиций

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым   территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань на 2016 – 2018 годы»

| N строки | Наименование объекта капитального строительства / Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ул. Киевская, д. 3А |
|  | Всего, в том числе |  | 3674,3 | 3674,3 | 2016 | 2016 | 3674,3 | 3674,3 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 2626,6 | 2626,6 | 2016 | 2016 | 2626,6 | 2626,6 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 1047,7 | 1047,7 | 2016 | 2016 | 1047,7 | 1047,7 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | от ул. Лесозаводская до ул. Изотова |
|  | Всего, в том числе |  | 4279,0 | 4558,8 | 2017 | 2017 | 4558,8 | 0 | 4558,8 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 3423.2 | 3647,0 | 2017 | 2017 | 3647,0 | 0 | 3647,0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 855,8 | 911,8 | 2017 | 2017 | 911,8 | 0 | 911,8 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Пионерская д. 17 |
|  | Всего, в том числе |  | 2530,5 | 2695,9 | 2017 | 2017 | 2695,9 | 0 | 2695,9 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет |  | 2024,4 | 2156,7 | 2017 | 2017 | 2156,7 | 0 | 2156,7 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 506,1 | 539,2 | 2017 | 2017 | 539,2 | 0 | 539,2 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ул. Пионерская д. 19 |
|  | Всего, в том числе |  | 4940,5 | 5286,3 | 2017 | 2017 | 5286,3 | 0 | 5286,3 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 3952,4 | 4229,0 | 2017 | 2017 | 4229,0 | 0 | 4229,0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 988,1 | 1057,3 | 2017 | 2017 | 1057,3 | 0 | 1057,3 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ул. Флерова д. 2 |
|  | Всего, в том числе |  | 5180,0 | 5875,5 | 2017 | 2017 | 5875,5 | 0 | 5875,5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 4144,0 | 4700.4 | 2017 | 2017 | 4700.4 | 0 | 4700.4 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 1036,0 | 1175,1 | 2017 | 2017 | 1175,1 | 0 | 1175,1 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ул. Пионерская д. 4Б |
|  | Всего, в том числе |  | 1187,0 | 1346,4 | 2017 | 2017 | 1346,4 | 0 | 1346,4 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 949,6 | 1077,1 | 2017 | 2017 | 1077,1 | 0 | 1077,1 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 237,4 | 269,3 | 2017 | 2017 | 269,3 | 0 | 269,3 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ул. Киевская д. 14А |
|  | Всего, в том числе |  | 1907,0 | 2163,0 | 2017 | 2017 | 2163,0 | 0 | 2163,0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 1525,6 | 1730,4 | 2017 | 2017 | 1730,4 | 0 | 1730,4 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 381,4 | 432,6 | 2017 | 2017 | 432,6 | 0 | 432,6 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ул. Ленина д. 12 |
|  | Всего, в том числе |  | 971,0 | 1101,4 | 2017 | 2017 | 1101.4 | 0 | 1101,4 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 776,8 | 881,1 | 2017 | 2017 | 881,1 | 0 | 881,1 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 194,2 | 220,3 | 2017 | 2017 | 220,3 | 0 | 220,3 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ул. Пионерская д. 26 |
|  | Всего, в том числе |  | 1193,0 | 1444,7 | 2018 | 2018 | 1444,7 | 0 | 0 | 1444,7 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 954,4 | 1155,8 | 2018 | 2018 | 1155,8 | 0 | 0 | 1155,8 |
|  | Местный бюджет |  | 238,6 | 288,9 | 2018 | 2018 | 288,9 | 0 | 0 | 288,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ул. Гончарова д. 6 |
|  | Всего, в том числе |  | 1483,0 | 1795.9 | 2018 | 2018 | 1795.9 | 0 | 0 | 1795.9 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 1186,4 | 1436,7 | 2018 | 2018 | 1436,7 | 0 | 0 | 1436,7 |
|  | Местный бюджет |  | 296,6 | 359,2 | 2018 | 2018 | 359,2 | 0 | 0 | 359,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ул. Ленина д. 26 |
|  | Всего, в том числе |  | 1755,0 | 2125,3 | 2018 | 2018 | 2125,3 | 0 | 0 | 2125,28 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 1404,0 | 1700,2 | 2018 | 2018 | 1700,2 | 0 | 0 | 1700,2 |
|  | Местный бюджет |  | 351,0 | 425,1 | 2018 | 2018 | 425,1 | 0 | 0 | 425,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гончарова д. 8 |
|  | Всего, в том числе |  | 1325,0 | 1604,6 | 2018 | 2018 | 1604,6 | 0 | 0 | 1604,56 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 1060,0 | 1283,7 | 2018 | 2018 | 1283,7 | 0 | 0 | 1283,6 |
|  | Местный бюджет |  | 265,0 | 320,9 | 2018 | 2018 | 320,9 | 0 | 0 | 320,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ул. Советская д. 35 |
|  | Всего, в том числе |  | 740,0 | 896,1 | 2018 | 2018 | 896,1 | 0 | 0 | 896,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 592,0 | 716,9 | 2018 | 2018 | 716,9 | 0 | 0 | 716,9 |
|  | Местный бюджет |  | 148,0 | 179.2 | 2018 | 2018 | 179.2 | 0 | 0 | 179.2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ул. Пионерская д. 28 |
|  | Всего, в том числе |  | 1459,0 | 1766,8 | 2018 | 2018 | 1766,8 | 0 | 0 | 1766,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 1167,2 | 1413,5 | 2018 | 2018 | 1413,5 | 0 | 0 | 1413,5 |
|  | Местный бюджет |  | 291,8 | 353,3 | 2018 | 2018 | 353,3 | 0 | 0 | 353,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ул. Рабочая д. 13 |
|  | Всего, в том числе |  | 2190,0 | 2652,1 | 2018 | 2018 | 2652,1 | 0 | 0 | 2652,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 1752,0 | 2121,7 | 2018 | 2018 | 2121,7 | 0 | 0 | 2121,7 |
|  | Местный бюджет |  | 438,0 | 530,4 | 2018 | 2018 | 530,4 | 0 | 0 | 530,4 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ул. Пушкина д. 2 |
|  | Всего, в том числе |  | 821,0 | 994,2 | 2018 | 2018 | 821,0 | 0 | 0 | 821,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 656,8 | 795,4 | 2018 | 2018 | 795,4 | 0 | 0 | 795,4 |
|  | Местный бюджет |  | 164,2 | 198,8 | 2018 | 2018 | 198,8 | 0 | 0 | 198,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ответственный исполнитель                                                                                                                                    Е.К. Брежнева

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым   территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань на 2016 – 2018 годы»

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, | 3674,3 | 23027,3 | 13279,7 |
| в том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 2626,6 | 18421,7 | 10623,9 |
| местный бюджет | 1047,7 | 4605,6 | 2655,8 |
| фонды | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Ответственный исполнитель                                                                    Е.К. Брежнева

## 7. Ожидаемые конечные результаты

Срок реализации Программы 2016 – 2018 годы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- создать условия для приведения состояния дворовых территорий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние дворовых территорий;

- повысить ответственность жителей за соблюдение порядка;

- увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством населенных пунктов;

- увеличить количество уже выполненных работ по обустройству внутридомовых территорий.

Ответственный исполнитель                                                                    Е.К. Брежнева