Проект

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2032 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Советская Гавань на период с 2018 по 2032 годы (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=3B028AF33C5344A2883742B723A4EEC2F0CBE188F17617FECAE797A562Q2g5F) Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  2. Генеральный план городского поселения «Город Советская Гавань» (утвержден решением Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» от 30.05.2013 № 27);  2. [Постановление](consultantplus://offline/ref=3B028AF33C5344A2883742B723A4EEC2F3C2E487FC7017FECAE797A562Q2g5F) Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  3. Постановление Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр (ред. от 04.08.2017) «Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»;  4. Постановление Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 N 297-пр «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края» (Приложение № 10 к Государственной программе Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы»);  5. Постановление Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 04.12.2014 № 903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка общественных организаций и гражданских инициатив городского поселения «Город Советская Гавань» на 2015-2017 годы». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик Программы | Городское поселение «Город Советская Гавань» (682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская, д. 27) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработчик Программы | Администрация города Советская Гавань (682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул.Советская, д. 27) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Советская Гавань | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | 1. Отдел экономического развития и внешних связей Администрации города Советская Гавань.  2. Ремонтно-строительный отдел Администрации города Советская Гавань;  3. Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе Администрации города Советская Гавань.  4. Организации, граждане (по согласованию). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов края в спорте высших достижений, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи Программы | 1. создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;  2. создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;  3. создание условий для вовлечения различных групп населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  4. создание условий для достижения спортсменами города высоких спортивных результатов на краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;  5. создание условий для развития и поддержки молодежных инициатив;  6. создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, формирования духовных и нравственных ценностей;  7. содействие занятости молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные мероприятия Программы | 1. обустройство универсальной спортивной площадки 450 кв.м  2. строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом 4042,1 кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2022-2032 годы | |
| 1 | Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями | | % | 34,4 | | 35 | | 35 | | 35 | 35 | | 35 | | 35 | |
| 2 | Уровень обеспеченности муниципального образования спортивными залами | | % | 70,9 | | 70,9 | | 70,9 | | 70,9 | 70,9 | | 100 | | 100 | |
| Срок и этапы реализации Программы | Общий срок реализации Программы – 2018-2032 годы.  Программа реализуется в шесть этапов:  1 этап – 2018 год;  2 этап – 2019 год;  3 этап – 2020 год;  4 этап – 2021 год;  5 этап – 2022 год;  6 этап – 2022-2032 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы \* | Источник финансирования | | Расходы, руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | 2022 - 2032 | | ВСЕГО |
| Всего  В том числе: | | 3 849 502 | | | 43 750 000 | | 43 750 000 | | 43 750 000 | | | 43 750 000 | | - | | 178 849 502 |
| Федеральный бюджет | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | - |
| Краевой бюджет | | 2 000 000 | | | 39 375 000 | | 39 375 000 | | 39 375 000 | | | 39 375 000 | | - | | 159 500 000 |
| Местный бюджет | | 450 000 | | | 4 375 000 | | 4 375 000 | | 4 375 000 | | | 4 375 000 | | - | | 17 950 000 |
| Внебюджетные средства\*\* | | 1 399 502 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | 1 399 502 |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | Повышение в городском поселении уровня обеспеченности больничными койками.  Повышение уровня технического состояния плоскостных спортивных сооружений городского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | |

\*Примечание: объемы финансирования Программы будут корректироваться в зависимости от возможности бюджетов всех уровней и результатов оценки эффективности реализации Программы.

\*\*Примечание: участие жителей муниципального образования и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования

Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры городского поселения

1.1. Социально-экономическое состояние городского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории городского поселения

Город расположен на берегу залива Советская Гавань (Татарский пролив), в 581 км от Хабаровска, в 10 км от порта Ванино — одного из крупнейших российских портов на Тихом океане. Находится в гористой местности, в непосредственной близости располагается хребет Советский высотой до 560 м (г. Советская), отрог Сихотэ-Алиня.

Конечная точка БАМа. Железной дорогой связан с Комсомольском-на-Амуре, строящейся автомобильной трассой 08А-1 «Лидога — Ванино — Советская Гавань» город связан с автодорогой «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре». Действует аэропорт Май-Гатка.

С 2013 года в городе ведётся строительство ТЭЦ энергетической мощностью в 120 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч. Параллельно от Комсомольска-на-Амуре протянется вторая ЛЭП-220, а Майская ГРЭС будет остановлена. Строительство ТЭЦ было включено в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Ввод ТЭЦ в эксплуатацию первоначально планировался на 2016 год, но затем был отложен до 2019 года.

В 2016 году озвучивались планы по строительству в городе Советская Гавань сахарного завода с участием тайской строительной компании и инвесторов из Индонезии и Японии.

Также планируется сооружение на мысе Марии терминала по перегрузке железорудных концентратов.

В настоящее время внешние связи города Советская Гавань осуществляются железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом. Советская Гавань достаточно развитый транспортный узел. Железнодорожная линия является конечным участком крупной железнодорожные магистрали БАМ и имеет выход на Транссибирскую магистраль. Новая автомобильная трасса «Хабаровск─ Лидога ─ Ванино ─ Советская - Гавань» связывает город с краевым центром, находящимся на расстоянии 866 км от города. Аэропорт имеет возможность принимать самолеты любого класса.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования. Прогнозируемый спрос на услуги социальной сферы

1.2.1. Сфера физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт - приоритетное направление социальной политики государства. Значительная роль в решении данного вопроса отводится органам местного самоуправления. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет их полномочия по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объекты физкультуры и спорта города Советская Гавань:

- стадионы с трибунами, 1 объект;

- плоскостные спортивные сооружения, 32 объекта;

- спортивные залы, 18 объектов;

- плавательные бассейны, 2 объекта.

Материально-техническая база объектов физической культуры и спорта поселения требуют капитального и косметического ремонта, благоустройства и оснащения современным спортивным оборудованием (кроме физкультурно-оздоровительного комплекса).

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Предложения по развитию социальной сферы включают мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Необходимость указанных мероприятий определяется на основании показателей обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры.

Программа разработана на основании и с учетом следующих правовых актов:

- Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=3B028AF33C5344A2883742B723A4EEC2F0CBE188F17617FECAE797A562Q2g5F) Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- [Постановление](consultantplus://offline/ref=3B028AF33C5344A2883742B723A4EEC2F3C2E487FC7017FECAE797A562Q2g5F) Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план городского поселения «Город Советская Гавань» (утвержден решением Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» от 30.05.2013 № 27);

- Постановление Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 № 297-пр «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края» (Приложение № 10 к Государственной программе Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы»);

- Постановление Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 04.12.2014 № 903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка общественных организаций и гражданских инициатив городского поселения «Город Советская Гавань» на 2015-2017 годы».

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, повысить уровень и качество жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Советская Гавань

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Физическая культура и спорт | | | |
| 1.1 | Обустройство универсальной спортивной площадки на территории ПКиО в г. Советская Гавань  450 кв.м. | Администрация города Советская Гавань | 2018 | 2018 |
| 1.2. | Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в городе Советская Гавань  4042,1 кв.м. | Администрация города Советская Гавань | 2019 | 2022 |

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

города Советская Гавань

Объемы финансирования Программы будут корректироваться в зависимости от возможности бюджетов всех уровней и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Реализация Программы предусматривается за счет средств краевого и местного бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Программы по развитию физической культуры и спорта составляет 178 849 502 рублей.

Целевые индикаторы Программы

Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями: 2017 год – 34,4%; 2018 год – 35%; 2019 год – 35%; 2020 год – 35%; 2021 год – 35%, 2022 год – 35%, 2023-2032 – 35%.

Уровень обеспеченности муниципального образования спортивными залами: 2017 год – 70,9%; 2018 год – 70,9%; 2019 год – 70,9%; 2020 год – 70,9%; 2021 год – 70,9%, 2022 – 100%, 2023-2032 – 100%.

Оценка эффективности мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных показателей развития социальной инфраструктуры города Советская Гавань:

В сфере развития физической культуры и спорта:

Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями к 2032 году составит 35% за счет обустройство универсальной спортивной площадки на территории ПКиО «Зеленый Мыс» (450 кв.м.).

Уровень обеспеченности муниципального образования спортивными залами к 2032 году составит 100% за счет строительства крытого тренировочного катка с искусственным льдом в городе Советская Гавань (4042,1 кв.м.).

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их включение в муниципальные программы «Развитие и поддержка общественных организаций и гражданских инициатив города Советская Гавань» и «Развитие физической культуры и спорта в городе Советская Гавань» на период до 2022 года при утверждении бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

После 2022 года запланированные мероприятия Программы потребуют включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере физической культуры и спорта.

Начальник

отдела архитектуры и градостроительства –

лавный архитектор города Советская Гавань М.В. Бейзер