# АДМИНИСТРАЦИЯ

# городского поселения «Город Советская Гавань»

# Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019 № 756

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с частью 7 статьи 168, статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 N 479-пр,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, согласно Приложению №1.

2. Утвердить реестр многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, согласно Приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам городского хозяйства Чайку Д.Э.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава                                                                                               П.Ю. Боровский

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения «Город

Советская Гавань» Советско - Гаванского

муниципального района Хабаровского

края

« 25   »сентября 2019 № 756

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН на 2020 год

реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | адрес многоквартирного дома | год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость услуг и (или ) работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего | В том числе средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меры поддержки | Собственники помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ | Краевого бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | человек |  | рублей | рублей | Рублей/\ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г. Советская Гавань ул. Гончарова,5 | 1963г. | Нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2186,4 | 2030,1 | 76 | ремонт кровли | 3538963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3538963,20 | 1618,625 | 8,32 | 31.12.2020г |
| 2 | г. Советская Гавань пл. Победы, 12 | 1968г | Нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3941,6 | 3666,6 | 141 | ремонт кровли | 6120960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6120960,90 | 1552,91 | 10,83 | 31.12.2020г |
| 3 | г. Советская Гавань пл. Гончарова,3 | 1964г. | Нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 2742,1 | 2564,7 | 84 | ремонт кровли | 3273919,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3273919,44 | 1193,95 | 5,76 | 31.12.2020г |
| 4 | г. Советская Гавань ул. Гончарова,9 | 1961г. | Нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1649,5 | 1533,7 | 43 | ремонт кровли | 3286419,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3286419,18 | 1992,37 | 10,18 | 31.12.2020г |
| 5 | г. Советская Гавань ул.Калинина,17 | 1989г. | Нет данных | панельные | 5 | 2 | 1819,9 | 1653,8 | 73 | ремонт кровли | 3115589,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3115589,40 | 1711,96 | 10,14 | 31.12.2020г |
| 6 | г. Советская Гавань ул. Пионерская,20 | 1989г. | Нет данных | панельные | 5 | 4 | 4051,0 | 3306,4 | 139 | ремонт кровли | 3478728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3478728,50 | 858,73 | 5,34 | 31.12.2020г |
| 7 | г. Советская Гавань ул. Ленина,5 | 1956г. | Нет данных | шлакоблочные | 3 | 3 | 2023,9 | 1417,16 | 40 | ремонт кровли | 2868190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2868190,80 | 1417,16 | 13,18 | 31.12.2020г |
| 8 | г. Советская Гавань ул. Ленина,5 | 1956г. | Нет данных | шлакоблочные | 3 | 3 | 2023,9 | 1417,16 | 40 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1564123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1564123,20 | 772,83 | 13,18 | 31.12.2020г |
| 9 | г. Советская Гавань ул. Ленина,12 | 1955г. | Нет данных | шлакоблочные | 3 | 3 | 2923,8 | 2126,0 | 64 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт кровли и фасада | 6556781,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6556781,14 | 2242,55 |  | 31.12.2020г |
| 10 | г. Советская Гавань ул. Ленина,11 | 1953г. | Нет данных | шлакоблочные | 3 | 2 | 1542,5 | 1274,7 | 67 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт кровли и фасада | 6853903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6853903,40 | 4443,37 |  | 31.12.2020г |
| 11 | г. Советская Гавань ул. Киевская,11 | 1959г. | Нет данных | шлакоблочные | 3 | 3 | 1664,9 | 1428,3 | 37 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт кровли и фасада | 6972808,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6972808,56 | 4188,12 |  | 31.12.2020г |
| 12 | г. Советская Гавань ул. Школьная,15 | 1957г. | Нет данных | шлакоблочные | 3 | 3 | 1400,1 | 1176,3 | 41 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт кровли и фасада | 7263740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7263740,00 | 5188,02 |  | 31.12.2020г |

Примечание: В случаях, предусмотренных законодательно, и при условии, если собственниками помещений в МКД (ул. Калинина, 17 и ул. Пионерская, 20), предусмотренных в краткосрочном плане на 2020 год, будут в полной мере реализованы решения об изменении наименования работ, об увеличении размера взноса на капитальный ремонт, в краткосрочный план 2020 года могут вноситься изменения.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН на 2021 год

реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | адрес многоквартирного дома | год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость услуг и (или ) работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего | В том числе средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меры поддержки | Собственники помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ | Краевого бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | человек |  | рублей | рублей | Рублей/\ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г. Советская Гавань пл. Победы,10 | 1969г. | Нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3756,6 | 3249,6 | 140 | Ремонт кровли | 6517130,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6517130,56 | 1734,85 | 8,77 | 31.12.2021г |
| 2 | г. Советская Гавань ул. Вилкова,7 | 1957г. | Нет данных | деревянные | 2 | 2 | 873,6 | 791,4 | 44 | ПСД внутридомовой системы электроснабжения, ПСД фасада | 56574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56574,00 | 64,76 | Без увеличения размера взноса | 31.12.2021г |
| 3 | г. Советская Гавань ул.Калинина,17 | 1989г. | Нет данных | панельные | 5 | 2 | 1819,9 | 1653,8 | 73 | ПСД ПУ ТС | 61061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61061,00 | 33,55 | Без увеличения размера взноса | 31.12.2021г |
| 4 | г. Советская Гавань ул.Калинина,17 | 1989г. | Нет данных | панельные | 5 | 2 | 1819,9 | 1653,8 | 73 | ПСД внутридомовой системы электроснабжения | 44570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44570,00 | 24,49 | Без увеличения размера взноса | 31.12.2021г |
| 5 | г. Советская Гавань ул. Коммунальная,1а | 1987г. | Нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1404,0 | 1280,6 | 63 | ПСД внутридомовой системы электроснабжения | 28909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28909,00 | 20,59 | Без увеличения размера взноса | 31.12.2021г |
| 6 | г. Советская Гавань ул. Ленина,1 | 1961г. | Нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2755,7 | 2494,4 | 74 | ПСД подвала и внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 95359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95359,00 | 34,60 | Без увеличения размера взноса | 31.12.2021г |
| 7 | г. Советская Гавань ул. Огородная,25 | 1984г. | Нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1218,2 | 1108,6 | 52 | ремонт кровли | 2662580,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662580,32 | 2185,67 | 15,57 | 31.12.2021г |
| 8 | г. Советская Гавань ул. Огородная,25 | 1984г. | Нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1218,2 | 1108,6 | 52 | ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения | 677848,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677848,64 | 556,43 | 15,57 | 31.12.2018г |
| 9 | г. Советская Гавань ул. Чкалова,30 | 1979г. | Нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2071,3 | 2013,1 | 119 | ремонт кровли | 1921947,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1921947,42 | 927,89 | 5,50 | 31.12.2021г |
| 10 | г. Советская Гавань ул. Садовая,3 | 1987г. | Нет данных | деревянные | 2 | 1 |  | 734,6 | 39 | ПСД на ремонт кровли | 56389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56389,0 |  | Без увеличения размера взноса | 31.12.2021г |
| 11 | г. Советская Гавань ул. Садовая ,10 | 1992г. | Нет данных | деревянные | 2 | 3 |  | 740,6 | 34 | ПСД на ремонт кровли и фасада | 90775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90775,00 |  | Без увеличения размера взноса | 31.12.2021г |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН на 2022 год

реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | адрес многоквартирного дома | год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость услуг и (или ) работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего | В том числе средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меры поддержки | Собственники помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ | Краевого бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | человек |  | рублей | рублей | Рублей/\ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г. Советская Гавань ул. 15 погибших партизан,28 | 1942г. | Нет данных | деревянные | 2 | 2 | 543,1 | 481,2 | 19 | ремонт фасада | 2316992,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316992,54 | 4266,24 | 25,98 | 31.12.2022г |
| 2 | г. Советская Гавань ул. Киевская,3 | 1976г. | Нет данных | панельные | 5 | 4 | 3051,3 | 2766,5 | 129 | ремонт кровли | 3353912,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3353912,82 | 1099,18 | 6,34 | 31.12.2022г |
| 3 | г. Советская Гавань ул. Киевская,13 | 1966г. | Нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 2710,8 | 2529,9 | 87 | ремонт кровли | 3276580,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3276580,34 | 1208,71 | 6,52 | 31.12.2022г |
| 4 | г. Советская Гавань ул. Макарова,4 | 1950г. | Нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 790,5 | 545,4 | 15 | ремонт кровли | 2009270,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009270,96 | 2543,30 | 38,98 | 31.12.2022г |
| 5 | г. Советская Гавань ул. Первомайская,15 | 1957г. | Нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 707,1 | 625,0 | 16 | ремонт кровли | 5507254,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5507254,70 | 7788,51 | 28,13 | 31.12.2022г |
| 6 | г. Советская Гавань ул. Пугачева 9а | 1984г. | Нет данных | панельные | 5 | 4 | 3708,1 | 2844,5 | 103 | ремонт внутридомовой системы теплоснабжения | 4385455,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4385455,84 | 1182,67 | 7,78 | 31.12.2018г |

Примечание: В случаях, предусмотренных законодательно, и при условии, если собственниками помещений в МКД, предусмотренных в краткосрочном плане на 2022 год, не будут в полной мере реализованы решения об увеличении размера взноса на капитальный ремонт, в краткосрочный план 2022 года могут вноситься изменения.

Начальник отдела городского хозяйства                                                                                                                   Е.К. Брежнева

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского поселения «Город

Советская Гавань» Советско - Гаванского

муниципального района Хабаровского

края

от 25.09.2019     № 756

Реестр многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2020 год

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | всего | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ <*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундаментов | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей |  |
|  |  |  |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г. Советская Гавань ул. Гончарова,5 | 3538963,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3538963,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Советская Гавань пл. Победы, 12 | 6120960,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6120960,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Советская Гавань пл. Гончарова,3 | 327391944 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3273919,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Советская Гавань ул. Гончарова,9 | 3286419,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3286419,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Советская Гавань ул.Калинина,17 | 3115589,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3115589,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Советская Гавань ул. Пионерская,20 | 3478728,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3478728,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Советская Гавань ул. Ленина,5 | 3286419,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3286419,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Советская Гавань ул. Ленина,5 | 1564123,20 |  |  | 1564123,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 27246894,62 |  |  | 1564123,20 |  |  |  |  |  | 25682771,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реестр многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2021 год

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | всего | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ <*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундаментов | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей |  |
|  |  |  |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г. Советская Гавань пл. Победы,10 | 6517130,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6517130,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Советская Гавань ул. Вилкова,7 | 56574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56574,00 |
| 3 | г. Советская Гавань ул.Калинина,17 | 61061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61061,00 |
| 4 | г. Советская Гавань ул.Калинина,17 | 44570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44570,00 |
| 5 | г. Советская Гавань ул. Коммунальная,1а | 28909,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28909,00 |
| 6 | г. Советская Гавань ул. Ленина,1 | 95359,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95359,00 |
| 7 | г. Советская Гавань ул. Огородная,25 | 2662580,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2662580,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Советская Гавань ул. Огородная,25 | 677848,64 |  |  |  |  |  | 677848,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Советская Гавань ул. Чкалова,30 | 1921947,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1921947,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Советская Гавань ул. Садовая,3 | 56389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56389,00 |
| 11 | г. Советская Гавань ул. Садовая ,10 | 90775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90775,00 |
|  | ИТОГО: | 12213143,94 |  |  |  |  |  | 677848,64 |  |  | 11101658,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433637,00 |

Реестр многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2022 год

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | всего | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ <*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундаментов | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей | кв.м. | рублей |  |
|  |  |  |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г. Советская Гавань ул. 15 погибших партизан,28 | 2316992,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2316992,54 |  |  |  |
| 2 | г. Советская Гавань ул. Киевская,3 | 3353912,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3353912,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Советская Гавань ул. Киевская,13 | 3276580,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3276580,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Советская Гавань ул. Макарова,4 | 2009270,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009270,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Советская Гавань ул. Первомайская,15 | 5507254,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5507254,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Советская Гавань ул. Пугачева 9а | 4385455,84 |  |  | 4385455,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 14147018,82 |  |  | 4385455,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2316992,54 |  |  |  |

Примечание: В случаях, предусмотренных законодательно, и при условии, если собственниками помещений в МКД, предусмотренных в краткосрочном плане на 2022 год, не будут в полной мере реализованы решения об увеличении размера взноса на капитальный ремонт, в краткосрочный план 2022 года могут вноситься изменения.

Начальник отдела городского хозяйства                                                                                                                   Е.К. Брежнева

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского поселения «Город

Советская Гавань» Советско - Гаванского

муниципального района Хабаровского

края

от  25.09.2019          № 756

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги (выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества (единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонта общего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 11 | 25,9457 | 54894,12772 | 805 |
| 2021 год | 9 | 15,3745 | 12213,14394 | 638 |
| 2022 год | 6 | 11,5109 | 14147,01882 | 369 |

Начальник отдела городского хозяйства                                                                                                                   Е.К. Брежнева