АДМИНИСТАРЦИЯ

городского поселения «Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016 № 591

Об утверждении муниципальной программы «Канализирование жилых домов на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2016 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Советская Гавань», постановлением Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» от 14.08.2014 № 580 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань», их формирования и реализации» и в целях создания комфортных условий проживания жителей города Советская Гавань в частично благоустроенных многоквартирных жилых домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Канализирование жилых домов на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2016-2018 годы».

- Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского поселения «Город Советская Гавань» на соответствующий финансовый год.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам городского хозяйства
Д.Э. Чайку.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава                                                                                               П.Ю. Боровский

1. Паспорт

муниципальной программы

«Канализирование жилых домов на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2016 – 2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации городского поселения «Город Советская Гавань». |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | Отдел городского хозяйства и ремонтно и строительный отдел Администрации городского поселения «Город Советская Гавань». |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: создание комфортных условий проживания жителям города, благоустройство территории города, обеспечение санитарно-эпидемиологической защищенности населения города. Задачи: устройство уборных в частично благоустроенных многоквартирных жилых домах; ликвидация надворных туалетов, водоразборных колонок |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограммы отсутствуют. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Обустройство многоквартирных домов системой канализации, снос надворных туалетов. |
| Основные показатели муниципальной программы | Обустройство многоквартирных домов системой канализации в количестве 16 шт., снос надворных туалетов в количестве 8 шт. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 9 984,94 на 2016-2020 гг. в том числе: местный бюджет: 7 987,95 из них: 2016 г. – 1 252,01 (при условии перераспределения бюджетных средств города) 2017 г. – 1 722,72 2018 г. – 1 453,2 2019 г. – 1 376,02 2020 г. – 2 184 внебюджетные источники (средства граждан): 1 996,99 из них: 2016 г. – 313,01 2017 г. – 430,68 2018 г. – 363,3 2019 г. – 344 2020 г. - 546 |

Ответственный исполнитель                                                                                       Е.К. Брежнева

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Канализирование жилых домов на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2016 – 2020 годы»

Целью программы является создание комфортных условий проживания жителям города, благоустройство территории города, обеспечение санитарно-эпидемиологической защищенности населения города, для чего требуется решение следующих задач:

- устройство уборных в частично благоустроенных многоквартирных жилых домах;

- ликвидация надворных туалетов, водоразборных колонок;

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-й год | 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обустройство многоквартирных домов системой канализации |
| 1 | Количество домов обустроенных системой канализации | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Ликвидация надворных туалетов | Шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Ответственный исполнитель                                                                                       Е.К. Брежнева

3. План мероприятий

по выполнению муниципальной программы

«Канализирование жилых домов на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2016 – 2020 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016-й год | 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 9984,94 | 1565,02 | 2153,4 | 1816,5 | 1720,02 | 2730 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 7987,95 | 1252,01 | 1722,72 | 1453,2 | 1376,02 | 2184 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 1996,99 | 313,01 | 430,68 | 363,3 | 344 | 546 | 1, 2 |
|  | Капитальные вложения |
|  | Всего по капитальным вложениям, в том числе | 9984,94 | 1565,02 | 2153,4 | 1816,5 | 1720,02 | 2730 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 7987,95 | 1252,01 | 1722,72 | 1453,2 | 1376,02 | 2184 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 1996,99 | 313,01 | 430,68 | 363,3 | 344 | 546 | 1, 2 |
| 1 | ул. Колесниченко, д. 24 | 331,58 | 331,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 265,26 | 265,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 66,32 | 66,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 2 | ул. Киевская, д. 34 | 699,94 | 699,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 559,95 | 559,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 139,99 | 139,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 3 | ул. 15 Погибших Партизан, д. 40 | 533,5 | 533,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 426,8 | 426,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 106,7 | 106,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 4 | ул. 15 Погибших Партизан, д. 67, 69 | 1019,4 | 0 | 1019,4 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 815,52 | 0 | 815,52 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 203,88 | 0 | 203,88 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 5 | ул. 15 Погибших Партизан, д. 79 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 453,6 | 0 | 453,6 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 113,4 | 0 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 6 | ул. 15 Погибших Партизан, д. 81а | 605,5 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 484,4 | 0 | 453,6 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 121,1 | 0 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 7 | ул. 15 Погибших Партизан, д. 83 | 605,5 | 0 | 0 | 605,5 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 484,4 | 0 | 0 | 484,4 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 8 | ул. Киевская, д. 36 | 605,5 | 0 | 0 | 605,5 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 484,4 | 0 | 0 | 484,4 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 9 | ул. Киевская, д. 38 | 605,5 | 0 | 0 | 605,5 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 484,4 | 0 | 0 | 484,4 | 0 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | 0 | 1, 2 |
| 10 | ул. Киевская, д. 40 | 647 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 517,6 | 0 | 0 | 0 | 517,6 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 129,4 | 0 | 0 | 0 | 129,4 | 0 | 1, 2 |
| 11 | ул. Киевская, д. 40а | 647 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 517,6 | 0 | 0 | 0 | 517,6 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 129,4 | 0 | 0 | 0 | 129,4 | 0 | 1, 2 |
| 12 | ул. Гончарова, д. 19 | 426,02 | 0 | 0 | 0 | 426,02 | 0 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 340,82 | 0 | 0 | 0 | 340,82 | 0 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 85,2 | 0 | 0 | 0 | 85,2 | 0 | 1, 2 |
| 13 | ул. Гончарова, д. 23 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 | 1, 2 |
| 14 | ул. Чкалова, д. 17 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 | 1, 2 |
| 15 | ул. Авиационная, д. 10 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 | 1, 2 |
| 16 | ул. Авиационная, д. 12 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 | 1, 2 |
|  | местный бюджет | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1, 2 |
|  | внебюджетные источники | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 | 1, 2 |

Ответственный исполнитель                                                                                       Е.К. Брежнева

4. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций по муниципальной программе

«Канализирование жилых домов на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2016 – 2020 годы»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2016-й год реализации | 2017-й год реализации | 2018-й год реализации | 2019-й год реализации | 2020-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Многоквартирный дом № 24 по ул. Колесниченко | ул. Колесниченко, д. 24 |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 310,76 | 331,58 |  |  | 331,58 | 331,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 248,61 | 265,26 |  |  | 265,26 | 265,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 62,15 | 66,32 |  |  | 66,32 | 66,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Многоквартирный дом № 34 по ул. Киевская | ул. Киевская, д. 34 |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 655,99 | 699,94 |  |  | 699,94 | 699,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 524,79 | 559,95 |  |  | 559,95 | 559,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 131,2 | 139,99 |  |  | 139,99 | 139,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многоквартирный дом № 40 по ул. 15 Погибших Партизан | ул. 15 Погибших Партизан, д. 40 |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 533,5 |  |  |  | 0 | 533,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 426,8 |  |  |  | 0 | 426,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 106,7 |  |  |  | 0 | 106,7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Многоквартирный дом № 67, 69 по ул. 15 Погибших Партизан | ул. 15 Погибших Партизан, д. 67, 69 |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 898,94 | 1019,4 |  |  | 1019,4 | 0 | 1019,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 719,15 | 815,52 |  |  | 815,52 | 0 | 815,52 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 179,79 | 203,88 |  |  | 203,88 | 0 | 203,88 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Многоквартирный дом № 79 по ул. 15 Погибших Партизан | ул. 15 Погибших Партизан, д. 79 |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 567 |  |  | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 453,6 |  |  | 453,6 | 0 | 453,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 113,4 |  |  | 113,4 | 0 | 113,4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Многоквартирный дом № 81а по ул. 15 Погибших Партизан | ул. 15 Погибших Партизан, д. 81а |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 567 |  |  | 567 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 453,6 |  |  | 453,6 | 0 | 0 | 453,6 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 113,4 |  |  | 113,4 | 0 | 0 | 113,4 | 0 | 0 |
| 7 | Многоквартирный дом № 83 по ул. 15 Погибших Партизан | ул. 15 Погибших Партизан, д. 83 |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 605,5 |  |  | 605,5 | 0 | 0 | 605,5 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 484,4 |  |  | 484,4 | 0 | 0 | 484,4 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 121,1 |  |  | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | 0 |
| 8 | Многоквартирный дом № 36 по ул. Киевская | ул. Киевская, д. 36 |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 605,5 |  |  | 605,5 | 0 | 0 | 605,5 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 484,4 |  |  | 484,4 | 0 | 0 | 484,4 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 121,1 |  |  | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | 0 |
| 9 | Многоквартирный дом № 38 по ул. Киевская | ул. Киевская, д. 38 |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 605,5 |  |  | 605,5 | 0 | 0 | 605,5 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 484,4 |  |  | 484,4 | 0 | 0 | 484,4 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 121,1 |  |  | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | 0 |
| 10 | Многоквартирный дом № 40 по ул. Киевская | ул. Киевская, д. 40 |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 647 |  |  | 647 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 517,6 |  |  | 517,6 | 0 | 0 | 517,6 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 129,4 |  |  | 129,4 | 0 | 0 | 129,4 | 0 | 0 |
| 11 | Многоквартирный дом № 40а по ул. Киевская | ул. Киевская, д. 40а |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 647 |  |  | 647 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 517,6 |  |  | 517,6 | 0 | 0 | 0 | 517,6 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 129,4 |  |  | 129,4 | 0 | 0 | 0 | 129,4 | 0 |
| 12 | Многоквартирный дом № 19 по ул. Гончарова | ул. Гончарова, д. 19 |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 329,23 | 426,02 |  |  | 426,02 | 0 | 0 | 0 | 426,02 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 263,37 | 340,82 |  |  | 340,82 | 0 | 0 | 0 | 340,82 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 65,86 | 85,2 |  |  | 85,2 | 0 | 0 | 0 | 85,2 | 0 |
| 13 | Многоквартирный дом № 23 по ул. Гончарова | ул. Гончарова, д. 23 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 682,5 |  |  | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 546 |  |  | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 136,5 |  |  | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 |
| 14 | Многоквартирный дом № 17 по ул. Чкалова | ул. Чкалова, д. 17 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 682,5 |  |  | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 546 |  |  | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 136,5 |  |  | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 |
| 15 | Многоквартирный дом № 10 по ул. Авиационная | ул. Авиационная, д. 10 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 682,5 |  |  | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 546 |  |  | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 136,5 |  |  | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 |
| 16 | Многоквартирный дом № 12 по ул. Авиационная | ул. Авиационная, д. 12 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 500 | 682,5 |  |  | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 |
|  | местный бюджет |  | 400 | 546 |  |  | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
|  | внебюджетные источники |  | 100 | 136,5 |  |  | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,5 |

Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                         Е.К. Брежнева