|  |
| --- |
| Утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань»  Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края  от 15.11.2021 № 731 |

#### Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

Город Советская Гавань

2021

**1. Общие положения**

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 673 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», а также иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заключения концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.

В настоящей конкурсной документации используются следующие термины.

**Задаток –** денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

**Закон о концессионных соглашениях** – Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ   
«О концессионных соглашениях».

**Заявитель** – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), направившие письменное заявление с указанием своего уполномоченного представителя и получившие Конкурсную документацию или представившие свою заявку на участие в Конкурсе.

**Заявка на участие в Конкурсе (Заявка)** – комплект документов, представленный Заявителем для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.

**Конкурс** – открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

**Конкурсная документация** – настоящая конкурсная документация, утвержденная решением Концедента в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, и определяющая порядок проведения Конкурса.

**Конкурсная комиссия** – конкурсная комиссия по проведению Конкурса, утвержденная решением Концедента.

**Конкурсное предложение** – комплект документов, представленный Участником Конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

**Концедент** – Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» в лице администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

**Концессионер** – победитель Конкурса либо Участник Конкурса, предусмотренный частями 2, 3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

**Концессионная деятельность** – деятельность, предусмотренная Концессионным соглашением.

**Концессионное соглашение** – соглашение, заключаемое между Концедентом и Концессионером, в соответствии с которым, одна сторона (Концессионер) обязуется за свой счет создать и реконструировать определенные этим соглашением объекты концессионного соглашения, находящиеся в собственности муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Проект Концессионного соглашения является приложением № 1 к Конкурсной документации.

**Критерии конкурса** – совокупность требований, установленных Конкурсной документацией в целях определения победителя Конкурса.

**Объект Соглашения -** Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Концедента и передаваемые Концедентом во владение и пользование Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением, подлежащие реконструкции, а также создаваемые объекты недвижимого имущества.

**Официальные сайты** – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальный сайт Концедента – www.admsovgav.ru.

**Победитель конкурса –** участник Конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии, как представивший в своем Конкурсном предложении наилучшие условия по Критериям Конкурса.

**Участник конкурса** – заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Термины, используемые в Конкурсной документации и неопределённые в настоящем разделее, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

# 2. Условия Конкурса

2.1. Настоящая Конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее – объект концессионного соглашения).

2.2. Концедентом является муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» в лице администрации города Советская Гавань.

Юридический и почтовый адрес: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27.

Место нахождения: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27.

2.3. Организатором конкурса является Конкурсная комиссия.

Юридический и почтовый адрес: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27.

Место нахождения: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27.

Контактный номер телефона: (42138) 4-02-86; +79141601977

Контактное лицо: Мирзоева Ксения Александровна

Электронная почта: zemlya.sektor@yandex.ru

2.4. Предметом Концессионного соглашения является обязательство Концессионера за свой счет реконструировать объекты электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) на территории города Советская Гавань Хабаровского края, право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по передаче и распределению электрической энергии с использованием объекта концессионного соглашения в городе Советская Гавань Хабаровского края.

**2.5. Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, предусматривает следующие условия**:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование условия |
| 1. | Объект концессионного соглашения |
| 2. | Обязательства Концессионера |
| 3. | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением |
| 4. | Обязательства Концедента |
| 5. | Срок действия концессионного соглашения |
| 6. | Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения, иного имущества |
| 7. | Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и иного имущества |
| 8. | Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков |
| 9. | Цель и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения |
| 10. | Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению |
| 11. | Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения |
| 12. | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения |
| 13. | Обязательства Концедента и (или) Концессионера по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением |
| 14. | Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения |

Цели проведения открытого конкурса:

1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более эффективного использования имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию городское поселение «Город Советская Гавань»;

3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов концессионного соглашения.

**2.6. Срок заключения Концессионного соглашения:**

- Концессионное соглашение подписывается не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона о концессионных соглашениях, срок подписания концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концедентом участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания.

**2.7. Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения**

- Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект концессионного соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом 01 января 2023 года.

**2.8. Способы обеспечения Концессионером обязательств:**

Концессионер обязан ежегодно в период срока реконструкции объектов недвижимости, входящих в состав объекта Концессионного соглашения, обеспечивать исполнение обязательств по Концессионному соглашению в размере, составляющем 5 процентов от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий год, одним из нижеперечисленных способов:

- предоставления безотзывной непередаваемой банковской гарантии;

- страхование риска ответственности Концессионера;

- передачи концессионером Концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита).

**2.9. Концессионная плата:**

2.9.1. Размер годовой концессионной платы определяется на основании конкурсного предложения победителя.

2.9.2. Концессионная плата вносится концессионером не позднее 25 декабря текущего года, путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» на счет Концедента, указанный в концессионном соглашении.

**2.10. Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения:**

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии – 01 января 2023 до 31.12.2072 года.

**2.11. Обязательства Концессионера:**

1) Концессионер обязан за свой счет в порядке, сроки и на условиях, установленных концессионным соглашением, реконструировать объекты концессионного соглашения, в объемах не менее установленных конкурсной документацией, совершив для этого необходимые действия, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией.

2) эксплуатировать объекты концессионного соглашения в целях осуществления передачи и распределения электрической энергии в порядке, установленном концессионным соглашением в течение всего срока действия Концессионного соглашения;

3) обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных объектов в сроки, установленные концессионным соглашением (сроки реконструкции устанавливаются в концессионном соглашении в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса);

4) поддерживать имущество, входящее в состав Объекта концессионного соглашения, в исправном состоянии, обеспечить содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, осуществлять мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения и объектов, входящих в состав иного имущества нести расходы на содержание Объекта концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения, в соответствии с концессионным соглашением за счет собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с инвестиционной программой Концессионера с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5) приступить к использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав Объекта концессионного соглашения и иного имущества в сроки, установленные Концессионным соглашением;

6) учитывать Объект Концессионного соглашения и иное имущество, на своем балансе, с обособлением от имущества Концессионера, вести самостоятельный учет в отношении Объекта Концессионного соглашения и в связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению, и производить начисление амортизации Объекта Концессионного соглашения.

7) оказывать услуги по передаче и распределению электрической энергии с использованием объекта концессионного соглашения по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8) осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

9) при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять информацию, необходимую для осуществления Концедентом полномочий собственника имущества, в том числе по составу, описанию, технико-экономических показателях Объекта концессионного соглашения, и иную необходимую информацию.

10) после прекращения действия концессионного соглашения (в том числе по истечении срока его действия) передать объекты соглашения и иного имущества Концеденту в порядке, который предусмотрен в концессионном соглашении;

11) в случаях, предусмотренных законом, разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию, необходимую для реконструкции объектов концессионного соглашения;

12) по требованию Концедента, в течение 5 рабочих дней предоставлять документацию, определяющую объемы произведенных, а равно планируемых работ по строительству и (или) реконструкции объектов, входящих в состав Объекта концессионного соглашения, а также для дальнейшей эксплуатации объектов, их качество, основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий, плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности.

13) в случае возникновения обстоятельств, вызванных преждевременным выходом из строя, износом, поломкой объектов, входящих в состав Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающего технологический процесс и бесперебойную поставку ресурсов потребителю, незамедлительно произвести замену такого оборудования за счет собственных средств.

14) после прекращения действия Концессионного соглашения (в том числе, по истечении срока его действия) передать Объект Концессионного соглашения, Концеденту в порядке, который предусмотрен в Концессионном соглашении.

15) исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения и положений действующего законодательства Российской Федерации.

**2.12. Обязательства Концедента:**

1) передать Концессионеру Объект Концессионного соглашения в срок, предусмотренный Конкурсной документацией.

2) предоставить Концессионеру на правах аренды земельные участки на срок действия концессионного соглашения, необходимые для осуществления Концессионером Концессионной деятельности.

3) принять от Концессионера Объект Концессионного соглашения и иное имущество после прекращения действия Концессионного соглашения (в том числе по истечении срока его действия) в установленном Концессионном соглашением порядке.

4) обеспечить концессионеру необходимые условия для реконструкции объектов концессионного соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа концессионера и уполномоченных им лиц к объектам соглашения;

5) оказывать концессионеру содействие при реконструкции объектов концессионного соглашения путем осуществления действий, предусмотренных концессионным соглашением;

6) исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения, и положений действующего законодательства Российской Федерации.

**2.13. Права сторон в отношении Объекта Концессионного соглашения:**

В отношении Объекта концессионного соглашения у сторон возникают следующие права:

- право собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения (имущество принадлежит или будет принадлежать Концеденту);

- у Концессионера возникает право владения и пользования Объектом концессионного соглашения при осуществлении его реконструкции и модернизации в соответствии с условиями Концессионного соглашения;

- доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера, если иное не предусмотрено в Концессионном соглашении;

- заключаемое Концессионное соглашение включает также иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсным предложением победителя Конкурса

**2.14**. **Конкурсная документация.**

Представление неполной информации, требуемой Конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона о концессионных соглашениях и Конкурсной документации, является риском Заявителя, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Концедента или Конкурсной комиссии с Заявителем и Участником Конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

**2.15. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации.**

Концедент размещает конкурсную документацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, предусмотренный частью 1 статьи 26 Закона о концессионных соглашениях, одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса.

Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

Со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса Концедент, конкурсная комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки, указанные в сообщении о проведении открытого конкурса.

Конкурсная документация предоставляется Заявителям на безвозмездной основе.

Для получения Конкурсной документации Заявитель направляет письменное заявление по адресу Конкурсной комиссии с обращением к Конкурсной комиссии о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя, информации, необходимой для установления контакта с ним, и способа получения Конкурсной документации:

1) по почте;

2) непосредственно в Конкурсную комиссию;

Конкурсная комиссия не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного обращения с просьбой о предоставлении Конкурсной документации предоставляет Заявителю такую документацию или направляет ее по почте.

Заявление о предоставлении Конкурсной документации может быть подано с 9:00 часов 18 ноября 2021 года по 9-00 часов 29 декабря 2021 года в письменной форме по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5, ежедневно с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом с 13-00 до 14-00).

С правоустанавливающими документами, подтверждающими факт и обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на объекты, входящие в состав Объекта концессионного соглашения, любое заинтересованное лицо может ознакомиться по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5, ежедневно с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом с 13-00 до 14-00).

**2.16. Разъяснения Конкурсной документации.**

Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляютсяКонцедентом или Конкурсной комиссией в письменной форме по письменным запросам Заявителей, если такие запросы поступили не позднее чем за десять рабочих дней до окончания срока предоставления заявок на участие в Конкурсе. Указанные разъяснения направляются Заявителям в течение пяти рабочих дней после поступления запроса, но не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока представления заявок на участие в Конкурсе. Разъяснения по запросам Заявителей с приложением содержания запроса, но без ссылки на Заявителя и разъяснения положений Конкурсной документации по этим запросам с приложением содержания запроса без указания Заявителя, о которого поступил запрос, могут направляться Заявителям в электронной форме.

Запросы и разъяснения по полученным запросам оформляются только на русском языке.

Запросы о разъяснении Конкурсной документации направляются по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27 (эл. почта: zemlya.sektor@yandex.ru).

**2.17. Внесение изменений в Конкурсную документацию.**

Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию при условии обязательного продления заявок на участие в Конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в Конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается Конкурсной комиссией в официальном издании, размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента.

При поступлении предложений об изменении Конкурсной документации, в том числе об изменении проекта Концессионного соглашения, к Концеденту или в Конкурсную комиссию они размещают на официальном сайте Российской Федерации в течение трех дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении Конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия Концедентом представленных предложений он вносит в Конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается Конкурсной комиссией в официальном издании и размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента. При этом срок предоставления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

Все документы, входящие в состав Конкурсной документации, дополняют и поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию, опубликованные Концедентом в установленном порядке, имеют преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав Конкурсной документации.

**3. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения, передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению.**

3.1. Объект концессионного соглашения: объекты электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

3.2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта концессионного Соглашения, передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению, приведены в Приложении № 2 к Конкурсной документации.

3.3. Концедент предоставляет доступ на объект концессионного соглашения по средам   
с 14-00 до 17-00 (за исключением нерабочих праздничных дней, выпадающих на указанные дни недели) по предварительной заявке. Заявка оформляется в простой письменной форме и направляется Концеденту не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты осмотра объекта концессионного соглашения

**4. Требования, предъявляемые к Заявителям,**

**в соответствии с которыми проводится предварительный отбор**

**участников Конкурса.**

4.1. В качестве Заявителя в Конкурс могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявитель (Участник Конкурса) должен соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пять процентов от объема предусмотренных в проекте концессионного соглашения инвестиций сверх имеющейся у заявителя кредиторской задолженности по вступившим в законную силу решениям суда на момент подачи Заявки.

4.2. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника открытого Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику открытого Конкурса не допускается.

4.3. Концедент, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Заявителя, Участника Конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в составе заявки;

- проведения ликвидации заявителя – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- ареста недвижимого имущества при наличии исполнительных производств в отношении заявителя;

- факта наличия у заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

**5. Критерии Конкурса.**

Критерии Конкурса и установленные параметры критериев конкурса приведены в Приложении № 3 к Конкурсной документации.

**6. Перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками Конкурса.**

**6.1. Перечень документов, представляемых заявителями для участия в Конкурсе.**

1) заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), удостоверенная подписью заявителя по Форме № 1 Конкурсной документации;

2) копия всех страниц документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), прошитая и заверенная печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя);

3) удостоверенные заявителем открытого конкурса копии своих  
учредительных и регистрационных документов (устав юридического лица,  
учредительный договор с изменениями, свидетельство о государственной  
регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах,  
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ) – для юридического лица, нотариально заверенная копия договора простого товарищества – для действующих без образования юридического лица двух и более указанных юридических лиц с указанием следующих сведений:

- функциональных обязанностей каждого юридического лица-участника простого товарищества в процессе реализации проекта;

- программы сотрудничества, связанного с участием в реализации концессии;

- размер вклада (доли) каждого товарища;

- права и обязанности каждого товарища;

- имущественная ответственность товарищей по их обязательствам в рамках договора о простом товариществе;

- условия прекращения действия договора о простом товариществе;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за тридцать дней до размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса – для юридического лица;

5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за тридцать дней до размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса – для индивидуального предпринимателя;

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученный не ранее чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении конкурса – для иностранных лиц;

7) анкета участника Конкурса, удостоверенная подписью заявителя, заполненная по Форме № 2 (по Форме № 2.1 – для юридического лица и по Форме 2.2 – для индивидуального предпринимателя) Конкурсной документации;

8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (заверенный печатью юридического лица документ о назначении руководителя; оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия доверенности). В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действия от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

9) решение в письменной форме соответствующего органа управления об одобрении крупной сделки (о заключении концессионного соглашения), если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя Конкурса – юридического лица;

10) копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации, заверенная печатью юридического лица – для юридического лица;

11) удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им для участия в предварительном отборе Конкурса, в двух экземплярах (оригинал и копия), по Форме № 3 Конкурсной документации;

12) копия платежного поручения Заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы Задатка;

13) документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, установленным подпунктами 3 пункта 4.1 Конкурсной документации:

- справка об остатке денежных средств на расчетных счетах по состоянию не раннее дня опубликования сообщения о проведении Конкурса, либо копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случае привлечения заявителем заемных средств, предусмотренных в проекте концессионного соглашения инвестиций;

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

- справки налогового органа о состоянии расчетов принципала (плательщика сбора, налогового агента) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие исполнение принципалом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

**6.2. Перечень документов и материалов, предоставляемых Заявителями, Участниками конкурса:**

**-** Удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им на участие в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия), по Форме № 3 Конкурсной документации;

- Конкурсное предложение по Форме № 4 Конкурсной документации;

- Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению:

а) выражение намерения участвовать в Конкурсе в порядке и на условиях, содержащихся в Конкурсной документации;

б) обязательство, в случае признания победителем Конкурса, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации;

в) согласие сохранить обязательства по заключению Концессионного соглашения, в случае присуждения следующего за победителем Конкурса места, а также в случае, если будет принято решение о заключении Концессионного соглашения в связи с признанием Конкурса несостоявшимся;

г) подтверждение того, что все документы и сведения, включенные Участником Конкурса в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности, либо с указанием произошедших изменений, если таковые произошли. При этом такие изменения не должны повлиять на соответствие Участника Конкурса требованиям к Участникам Конкурса, установленным Конкурсной документацией;

**7. График проведения Конкурса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование процедур, мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| Опубликование сообщения о проведении Конкурса в официальном издании и размещение на официальном сайте и официальном сайте Концедента | 17.11.2021 года | Концедент |
| Срок предоставления Заявок на участие в Конкурсе | с 9 часов 00 минут 18.11.2021 года до 09 часов 00 минут 29.12.2021 года | Заявитель |
| Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурсной документацией | с 9 часов 00 минут 18.11.2021 года до 9 часов 00 минут 29.12.2021 года | Концедент, Конкурсная комиссия |
| Вскрытие Конкурсной комиссией представленных конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, составление и подписание протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе | 30.12.2021 года в 09 часов 30 минут | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе | Конкурсная комиссия |
| Проведение Конкурсной комиссией предварительного отбора участников Конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора участников Конкурса | 11.01.2022 года в 14 часов 30 минут | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола предварительного отбора участников Конкурса на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола предварительного отбора участников Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Направление уведомлений Заявителям о результатах предварительного отбора, с предложением представить конкурсные предложения или с отказом в допуске к участию в Конкурсе | В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола предварительного отбора участников Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Срок предоставления Участниками конкурса Конкурсных предложений | С 09 часов 00 минут 17.01.2022 года до 10 часов 00 минут 28.01.2022 года | Участник конкурса |
| Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями | 28.01.2022 года в 10 часов 00 минут | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями | Конкурсная комиссия |
| Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных предложений, поданных Участниками Конкурса, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений | 28.01.2022 года в 12 часов 00 минут | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |
| Подписание протокола о результатах проведения Конкурса | Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола о результатах Конкурса на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Направление уведомления Участникам Конкурса о результатах проведения Конкурса | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Направление Победителю Конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного соглашения, включающего в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным победителем конкурса Конкурсным предложением. | В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент |
| Подписание Концессионного соглашения | В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент,  Победитель Конкурса |
| Публикация сообщения о результатах проведения Конкурса в официальном издании и размещение на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса, в срок, установленный Концедентом | Конкурсная комиссия |

**8. Сообщение о проведении конкурса.**

8.1. Сообщение о проведении Конкурса опубликовывается Концедентом в официальном издании и размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в срок, установленный Конкурсной документацией – не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в Конкурсе.

8.2. Сообщение о проведении конкурса является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача заявителем (претендентом) заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

**9. Отказ от проведения Конкурса**.

9.1. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения Конкурса. При этом Концедент не несет ответственности в связи с таким решением. Извещение об отказе от проведения Конкурса опубликовывается и размещается Концедентом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса на Официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента.

9.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения Концедентом направляются соответствующие уведомления всем Заявителям, подавшим заявки на участие в Конкурсе. В случае, если на конверте с Заявкой не указан почтовый адрес Заявителя, такой конверт вскрывается и уведомление направляется по адресу, указанному в документах Заявителя.

**10. Задаток.**

10.1. Заявитель обязан внести задаток в валюте Российской Федерации в размере 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей 00 копеек). Задаток необходимо перечислить на счет по следующим реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю (Администрация городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ЛС 05223041020)

ИНН 2704017597

КПП 270401001

Р/счет 03232643086421012200

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ/УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск БИК 010813050 ОКТМО 08642101

ЕКС 40102810845370000014

КБК 00000000000000000130

Назначение платежа: задаток, вносимый в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения, наименование плательщика.

10.2. Порядок и срок внесения: Задаток должен поступить на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок.

10.3. Соглашение о задатке должно быть совершено в письменной форме. При этом если заявитель подал заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации, соглашение о задатке между Концедентом и заявителем считается совершенным в письменной форме. Установление требования об обязательном заключении договора о задатке между Концедентом и заявителем не допускается

## 10.4. Условия возврата Задатка.

Сумма Задатка возвращается Заявителю (Участнику Конкурса) путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Заявителя (Участника Конкурса):

1. в случае отказа организатора Конкурса от проведения Конкурса – в течение пяти рабочих дней с даты принятия Концедентом решения об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;
2. в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;
3. в случае отзыва Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;
4. в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней после подписания протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса или после принятия организатором Конкурса решения о признании Конкурса несостоявшимся;
5. в случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса;
6. в случае представления Заявки для участия в Конкурсе только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся при условии, что Концедент не предложил такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;
7. в случае представления Заявки для участия в Конкурсе только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение пяти рабочих дней после окончания установленного срока представления Концессионером предложения о заключении Концессионного соглашения;
8. в случае, если по результатам рассмотрения Концедентом представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения, Концедентом не было принято решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем - в течение пяти рабочих дней после окончания установленного срока рассмотрения Концедентом представленного Концессионером предложения о заключении Концессионного соглашения;
9. в случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений – в течение пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения Конкурса;
10. в случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не предложил такому Участнику заключить Концессионное соглашение - в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения тридцатидневного срока со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;
11. в случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не принял решение о заключении с таким Участником Конкурса Концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения тридцатидневного срока со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;
12. Участникам Конкурса, не ставшим Победителем – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;
13. Участнику Конкурса, ставшему Победителем – в течение пяти рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения в установленный срок.

## 10.5. Условия удержания Концедентом Задатка.

Победителю Конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионное соглашение, внесенный им задаток, не возвращается.

**11. Конкурсная комиссия.**

11.1. Для проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

11.2. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

11.3. Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъяснения положений представленной заявки, документов и материалов, подтверждающих соответствие заявителей требованиям, предусмотренным Конкурсной документацией.

**12. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним.**

12.1. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: день публикации в официальном издании и размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса: с 09 часов 00 минут 18 ноября 2021 года. Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе: 10 часов 00 минут 29.12.2021 года.

12.2. Заявки принимаются по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5 (эл. почта: zemlya.sektor@yandex.ru), ежедневно с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. и с 14 часов 00 мин. до 17 часов. 00 мин.

12.3. Заявитель представляет заявку на участие в Конкурсе с приложением документов, указанных в Конкурсной документации лично или через своего полномочного представителя. В случае, если заявка предоставляется полномочным представителем Заявителя, такой представитель должен при подаче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в установленном порядке, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

12.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. Заявитель указывает на таких конвертах: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ) ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» и свои наименования (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес заявителя.

Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является обязательным.

12.5. Заявки на участие в Конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса.

Заявки на участие в Конкурсе должны содержать сведения о заявителе Конкурса (наименование, организационно – правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты заявителя для возврата задатка, а также подтверждение, что:

1) Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в Конкурсной документации, и гарантирует их выполнение в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

2) Заявителю разъяснено и понятно, что заключение Концессионного соглашения, предусматривающего проведение работ по реконструкции Объекта Концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии, является для победителя Конкурса обязательным.

3) Заявитель гарантирует достоверность и полноту информации, представленной им в заявке на участие в Конкурсе, и подтверждает право Конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую предоставленные в ней сведения;

- затребовать у Заявителя представления в срок, установленный в Конкурсной документации, в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе Заявки на участие в Конкурсе.

Образец Заявки представлен в Форме № 1 к Конкурсной документации.

12.6. К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, в соответствии с Формой Конкурсной документации, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия – у Заявителя.

12.7. Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок на участие в Конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленной заявителем, делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в Конкурсе с указанием номера этой заявки.

12.8. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в Конкурсную комиссию своей заявки на участие в Конкурсе.

12.9. Заявки, поступившие в Конкурсную комиссию после истечения срока приема заявок на участие в Конкурсе, указанного в сообщении о проведении Конкурса и в Конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

12.10. Заявки на участие в конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсные документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса.

Все документы, входящие в Заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

Предоставление любых документов посредством факсимильной (электронной) связи не допускается, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ, в составе Заявки, представленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы и считается не представленным Заявителем.

Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы и помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра – копии Заявки помечаются надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между экземплярами Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного представителя с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. Все страницы самой Заявки и всех включаемых в нее документов также подписываются полномочным представителем Заявителя.

Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно.

Опись документов и материалов Заявки не брошюруется с документами в составе заявки.

12.11. Заявителю будет отказано в приеме конверта с Заявкой, если конверт не запечатан и (или) оформлен не в соответствии с установленными в Конкурсной документации требованиями.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается.

Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

**13. Порядок и срок изменения и отзыва Заявок на участие в конкурсе.**

13.1. Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока представления Заявок.

Отзыв Заявки на участие в Конкурсе оформляется в письменном виде на бланке Заявителя (при наличии), подписывается и заверяется печатью (при наличии) Заявителя и направляется в Конкурсную комиссию.

Изменения в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено в письменном виде, и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ) ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» и свои реквизиты, в том числе наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), ИНН, почтовый адрес и контактный телефон заявителя.

13.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

13.3. Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после даты окончания приема Заявок на участие в Конкурсе.

**14. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.**

14.1. Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседании Конкурсной комиссии 30 декабря 2021 года в 09 часов 30 минут по местному времени по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5.

14.2. Перед вскрытием конвертов Конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

14.3. Секретарь Конкурсной комиссии ведет протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются и заносятся в протокол:

1) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт которого, содержащий Заявку на участие в Конкурсе, вскрывается;

2) сведения о наличии в этой Заявке на участие в открытом конкурсе документов и материалов, представление которых предусмотрено Конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с Заявками, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Протокол вскрытия конвертов с Заявками размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

14.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Заявителя или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

14.5. Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Заявками, которые представлены до истечения установленного срока представления Заявок.

Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется в последовательности, определяемой порядковыми номерами, присвоенными Заявкам в журнале регистрации Заявок. Заявки, содержащие конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ) ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ», рассматриваются с учетом содержания представленных изменений.

14.6. Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с Конкурсной документацией, не вскрываются и не рассматриваются.

**15. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников Конкурса.**

15.1. Проведение предварительного отбора участников Конкурса производится на заседании Конкурсной комиссии 11 января 2022 года в 14 часов 30 минут по местному времени по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5.

15.2. Предварительный отбор Участников Конкурса проводится Конкурсной комиссией, которая определяет:

1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им Заявки на участие в Конкурсе;

2) соответствие заявителя – индивидуального предпринимателя, юридического лица и выступающих в качестве заявителя юридических лиц – участников договора простого товарищества требованиям к участникам Конкурса, установленным Конкурсной документацией. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

6) наличие средств или возможности их получения в размере не менее десяти процентов от объема предусмотренных в проекте концессионного соглашения инвестиций сверх имеющейся у заявителя кредиторской задолженности по вступившим в законную силу решениям суда.

7) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

15.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников Конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников Конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников Конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников Конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения.

15.4. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса и установленным пунктом 4 Конкурсной документации;

2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на участие в Конкурсе и установленным Конкурсной документацией;

3) представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны.

15.5. Конкурсная комиссия ведет протокол предварительного отбора Участников Конкурса, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Протокол предварительного отбора Участников Конкурса размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

15.6. Заявитель получает статус Участника Конкурса после подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников Конкурса. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участникам Конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои Конкурсные предложения.

15.7. Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола в течение 5 рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной комиссии.

**16. Порядок представления Конкурсных предложений.**

**16.1. Правила оформления Конкурсных предложений.**

Конкурсные предложения и иные документы, представляемые участникам Конкурса (далее – Конкурсное предложение), должны быть составлены на русском языке.

Все документы, входящие в Конкурсное предложение, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

Документ в составе Конкурсного предложения, представленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы и считается не представленным Участником Конкурса.

Конкурсное предложение, включая документы и материалы, прилагаемые к нему, представляются в Конкурсную комиссию в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый в отдельном запечатанном конверте с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ) ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ», а также с указанием наименования и адреса Участника Конкурса.

Все страницы оригинального экземпляра Конкурсного предложения должны быть пронумерованы и помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра – копии Конкурсного предложения помечаются надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между экземплярами Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

Экземпляры оригинала и копии Конкурсного предложения брошюруется отдельно, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника Конкурса либо его полномочного представителя виде, с указанием на обороте последнего листа Конкурсного предложения количества страниц.

К Конкурсному предложению должна прилагаться удостоверенная подписью Участника Конкурса (уполномоченного лица Участника Конкурса) опись представленных им документов и материалов в соответствии с Формой № 3 Конкурсной документации с указанием количества страниц.

Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения.

Участнику будет отказано в приеме конверта с Конкурсным предложением, если конверт не запечатан и (или) оформлен не в соответствии с установленными Конкурсной документации требованиями.

**16.2. Документы и материалы, составляющие Конкурсное предложение.**

**-** Удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им на участие в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия), по Форме № 3 Конкурсной документации;

- Конкурсное предложение по Форме № 4 Конкурсной документации;

- Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению:

а) выражение намерения участвовать в Конкурсе в порядке и на условиях, содержащихся в Конкурсной документации;

б) обязательство, в случае признания победителем Конкурса, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации;

в) согласие сохранить обязательства по заключению Концессионного соглашения, в случае присуждения следующего за победителем Конкурса места, а также в случае, если будет принято решение о заключении Концессионного соглашения в связи с признанием Конкурса несостоявшимся;

г) подтверждение того, что все документы и сведения, включенные Участником Конкурса в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности, либо с указанием произошедших изменений, если таковые произошли. При этом такие изменения не должны повлиять на соответствие Участника Конкурса требованиям к Участникам Конкурса, установленным Конкурсной документацией.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Конкурса (либо его нотариально заверенная копия)

В качестве Конкурсного предложения Конкурсной комиссией рассматривается только полный, подписанный и составленный в соответствии с Конкурсной документацией, комплект документов.

Документы, которые не соответствуют требованиям Конкурсной документации независимо от наименования и цели их представления не рассматриваются Конкурсной комиссией в качестве Конкурсного предложения и возвращаются подавшим их лицам в течение 30 дней после вскрытия конвертов, содержащих данные документы.

**16.3. Порядок представления и приема Конкурсных предложений.**

Дата начала приема Конкурсных предложений на участие в Конкурсе – с 09 часов 00 минут 17.01.2022 года.

Дата окончания приема Конкурсных предложений на участие в Конкурсе – до 10 часов 00 минут 28.01.2022 года.

Конкурсные предложения принимаются по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5.

Участник Конкурса представляет Конкурсное предложение лично или через своего полномочного представителя. В случае, если Конкурсное предложение представляется полномочным представителем Участника Конкурса, такой представитель должен при подаче Конкурсного предложения предъявить доверенность на осуществление действий от имени Участника Конкурса, оформленную в установленном порядке, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение.

Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседание Конкурсной комиссии до начала вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений.

Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других Конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и не рассматриваются, и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

Конкурсные предложения, направленные по почте, Конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются.

**16.4. Порядок и срок изменения и отзыва Конкурсных предложения.**

Участник Конкурса вправе изменить или отозвать Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Конкурсной документацией.

Отзыв Конкурсного предложения оформляется в письменном виде на бланке Участника Конкурса (при наличии), подписывается и заверяется печатью (при наличии) Участника Конкурса и направляется в Конкурсную комиссию.

Изменение в Конкурсное предложение должно быть подготовлено в письменном виде, и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ) ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсных предложений производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсных предложений.

Конкурсное предложение для целей определения срока его поступления считается поданным в момент поступления в Конкурсную комиссию конверта, содержащего указанное изменение Конкурсного предложения.

Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

**17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.**

17.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится на заседании Конкурсной комиссии в порядке, установленном статьей 31 Закона о концессионных соглашениях, 28.01.2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5.

Участники Конкурса (их полномочные представители), могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными предложениями, которые представлены до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Конкурсной документацией, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

17.2. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями осуществляется в последовательности, определяемой порядковыми номерами, присвоенными Конкурсным предложениям в журнале регистрации Конкурсных предложений. Конкурсные предложения, содержащие конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ) ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ», учитываются с учетом содержания представленных изменений.

Конверты с Конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен Участниками Конкурса в соответствии с Конкурсной документацией, не вскрываются и не рассматриваются.

17.3. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями: наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками Конкурса содержится в Конкурсной документации.

Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

17.4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

**18. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений,**

**определение победителя Конкурса.**

18.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных Участниками Конкурса, осуществляются Конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей 32 Закона о концессионных соглашениях, 28.01.2022 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: 682800, Хабаровский край, город Советская Гавань, ул. Советская 27, кабинет 2/5.

18.2. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями, которые подлежат вскрытию, осуществляется конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

18.3. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

18.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

- условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;

- представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

18.5. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.6. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следующем порядке:

а) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

б) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

в) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов «а», «б» настоящего пункта, суммируются, и определяется итоговая величина.

18.7. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом «в» п.18.6.

18.8. Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае если по решению Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником Конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

18.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном п.18.7 настоящей конкурсной документации.

18.10. Участник Конкурса получает статус победителя Конкурса после подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

18.11. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

18.12. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

18.13. Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений размещается Конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

**19. Содержание и срок подписания протокола о результатах проведения конкурса.**

19.1. Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах проведения Конкурса.

Протокол о результатах Конкурса включает:

1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;

2) сообщение о проведении Конкурса;

3) конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;

4) запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;

6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;

7) протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;

8) перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

19.2. Протокол о результатах проведения Конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

**20. Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса.**

20.1. В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся всем участникам Конкурса будет направлено уведомление о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

20.2. Любой участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Конкурсной комиссии в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. Конкурсная комиссия в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязана представить Участнику Конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

**21. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения Конкурса.**

21.1. В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наименования победителя Конкурса (юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения опубликовывается в официальном издании и размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента.

**22. Порядок и срок заключения Концессионного соглашения.**

22.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет победителю Конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным победителем Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. В случае, если по истечении установленного срока подписания Концессионного соглашения победитель Конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и (или) указанным проектом Концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом.

22.2. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем Конкурса.

Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня направления такому Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения.

22.3. В случае если по истечении установленного срока подписания Концессионного соглашения Участник Конкурса, которому Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником Конкурса и об объявлении Конкурса несостоявшимся.

22.4. В случае заключения концессионного соглашения не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную заявку на участие в Конкурсе, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

22.5. В случае заключения Концессионного соглашения не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

22.6. В случаях, предусмотренных пунктами 22.4 и 22.5 Конкурсной документации, Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять дней со дня направления Заявителю или Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае если до установленного дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой участник Конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником Конкурса.

**23. Требования к победителю Конкурса о предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению.**

23.1. В качестве одного из условий заключения Концессионного соглашения предусматривается необходимость представления победителем Конкурса, документов, подтверждающих обеспечение им исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

23.2. Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем Конкурса всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

23.3. Концессионер обязан ежегодно в период срока реконструкции объектов недвижимости, входящих в состав объекта Концессионного соглашения, обеспечивать исполнение обязательств по Концессионному соглашению в размере, составляющем 5 процентов от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий год, одним из способов, указанных в пункте 23.4.

23.4. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению:

- предоставления безотзывной непередаваемой банковской гарантии;

- страхование риска ответственности Концессионера;

- передачи концессионером Концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита).

Размеры предоставляемого обеспечения и срок, устанавливаются в Концессионном соглашении.

Требования к концессионеру относительно способов обеспечения исполнения обязательств установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

23.5. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требованиям, установленным Конкурсной документацией и решением Концедента о заключении Концессионного соглашения, однозначно трактуется Конкурсной комиссией как уклонение победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения.

**24. Признание Конкурса несостоявшимся.**

24.1. В случае сели по истечении срока представления заявок на участие в Конкурсе представлено менее двух заявок на участие в Конкурсе, конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

Концедент вскрывает конверт с единственной представленной Заявкой на участие в Конкурсе и рассматривает эту заявку в порядке, установленном Конкурсной документацией.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка на участие в Конкурсе соответствует требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения – не более чем десять рабочих дней со дня представления таким Заявителем предложения.

По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

24.2 Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух Конкурсных предложений.

Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником Конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен несостоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником Конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене ли изменению в части срока передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

**25. Перечень образцов и форм документов, представляемых заявителем.**

-Форма № 1 – образец Заявки на участие в открытом конкурсе;

-Форма № 2 – Анкета участника открытого конкурса:

-Форма № 2.1 – для юридического лица;

-Форма № 2.2 – для индивидуального предпринимателя;

Форма № 3 – Опись документов и материалов для участия в предварительном отборе.

Форма № 4 – Конкурсное предложение.

**26. Перечень приложений к конкурсной документации.**

**Приложение 1:** Проект концессионного соглашения.

**Приложение 2:** Критерии конкурса.

[**Ф**](#прил5)**орма Форма № 1**

На бланке организации

Дата, исх. номер

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

**в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края**

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, адрес)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, в случае победы заключить концессионное соглашение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с условиями открытого конкурса и нашего конкурсного предложения, и направляет настоящую заявку.

2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах конкурса.

3. В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать концессионное соглашение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с организатором конкурса.

4. На заявленные требования к участию в открытом конкурсе предоставляем документы согласно описи на \_\_\_\_\_ страницах в соответствии с разделом 1.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника открытого конкурса) соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, в том числе:

5.1. против участника открытого конкурса не проводится процедура ликвидации;

5.2. отсутствует решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

5.3. имеются средства или возможности их получения в размере не менее десяти процентов от объема предусмотренных в проекте концессионного соглашения инвестиций;

5.4. отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

6. сведения о лицах:

6.1. которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

6.2. которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

6.3. которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

6.4. которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

6.5. в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

7. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.

9. Наши юридический и фактический адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

**М.П.**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Форма № 2**

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА**

**Форма № 2.1 – для юридического лица**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение |  |
| 7. | Банковские реквизиты  (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
| 8. | Контактные телефоны |  |
| 9. | Факс |  |
| 10. | Адрес электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О. подписавшего, должность)

М.П.

**Форма № 2.2 –** **для индивидуального предпринимателя**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Гражданство |  |
| 3. | Удостоверение личности:  1. наименование,  2. серия и номер,  3. кем и когда выдано | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Место постоянной регистрации (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| 5. | Высшее образование (наименование высшего учебного заведения, год окончания, полученная специальность) |  |
| 6. | Место постоянного жительства (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| 7. | ИНН |  |
| 8. | Документ, подтверждающий право на занятие предпринимательской деятельностью (при наличии):  1. наименование,  2. серия и номер  3. кем и когда выдан | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9. | Контактные телефоны |  |
| 10. | Факс |  |
| 11. | Адрес электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О. подписавшего)

М.П

**Форма № 3**

**«Опись входящих в состав Заявки/Конкурсного предложения[[1]](#footnote-2) документов»**

Заявитель/Участник конкурса[[2]](#footnote-3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование/ФИО, юридический адрес, электронная почта, тел/факс Заявителя

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, им представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав Заявки/Конкурсного предложения[[3]](#footnote-4) совпадают.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Количество листов | Номер листа |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись с расшифровкой, печать при наличии)

**Форма №4**

**«Конкурсное предложение»**

Общая часть

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование/ФИО, адрес, электронная почта, тел/факс Участника конкурса)*

представляет Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

1. Конкурсное предложение подается от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование/ФИО, адрес, электронная почта, тел/факс участника Конкурса, прошедшего Предварительный отбор и подающего данное Конкурсное предложение)*

прошедшего Предварительный отбор согласно уведомлению Конкурсной комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_, именуемого далее – «Участник конкурса».

2. Настоящим Участник конкурса в связи с представлением своего Конкурсного предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, именуемой далее – «Конкурсная документация»;

- надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.

3. Настоящим Участник конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и в установленных Конкурсной документацией случаях заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации.

4. Настоящим Участник конкурса обязуется в случаях, установленных в Конкурсной документации, подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации (в т.ч. проектом Концессионного соглашения) и на условиях, установленных в его Конкурсном предложении, в установленный Конкурсной документацией срок, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии Конкурса** | |
| Критерии Конкурса | Значение критерия, предложенного участником Конкурса  (заполняется участником) |
| Срок реконструкции недвижимого имущества, входящего в Объект Концессионного соглашения со дня заключения концессионного соглашения (месяцев) |  |
| Размер годовой концессионной платы (рублей) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись)

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекты электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края |

**ПРОЕКТ**

**КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии

город Советская Гавань, Хабаровский край «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края**, в лице главы городского поселения **Боровского Павла Юрьевича**, действующего на основании Устава муниципального образования, именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны,

именуемые также Сторонами,

в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Концессионного соглашения от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года № \_\_\_\_\_ заключили настоящее Концессионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1. Концедент передаёт, а Концессионер принимает в концессию комплекс недвижимого и движимого имущества – технологически связанного между собой оборудования электросетевого комплекса муниципального образования - городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (наименование, состав, местоположение, описание и технико-экономические показатели имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению).

Имущество передаётся Концедентом в концессию Концессионеру с целью организации в границах городского поселения электроснабжения населения посредством осуществления Концессионером деятельности по передаче и распределению электрической энергии на территории муниципального образования - городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

При осуществлении деятельности по передаче и распределению электрической энергии Концессионер обязуется в соответствии с условиями настоящего Соглашения:

А) осуществлять деятельность по передаче и распределению электрической энергии в соответствии с действующим законодательством, в том числе (но не ограничиваясь этим):

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года № 36);

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года № 903н);

- Правилами переключений в электроустановках (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 года № 757);

- Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правилами недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правилами недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861;

- Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 года № 229);

- Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ;

- Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ;

- Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;

- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04 июня 2019 года № 7);

- Указ Президента Российской̆ Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской̆ Федерации на период до 2024 года»;

- прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими условия настоящего Соглашения.

Б) реконструировать имущество, входящее в объект Соглашения;

В) осуществлять деятельности по передаче и распределению электрической энергии с учётом приведения к нормативным показателям потерь электроэнергии при передаче по электрическим сетям;

Г) реализовывать мероприятия по цифровизации энергетики путём внедрения автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии; системы «умные сети»; цифровых подстанций;

Д) содержать и эксплуатировать имущество с учётом его модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым оборудованием, проведения текущего обслуживания, проведения текущих и капитальных ремонтов, проведения мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, несения всех расходов на содержание имущества в течение всего срока действия концессионного соглашения.

Право собственности на недвижимое имущество, подлежащее реконструкции и передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению, принадлежит Концеденту.

**2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО**

2. Объектом Соглашения, который подлежит реконструкции в рамках настоящего Соглашения, является комплекс недвижимого и движимого имущества – технологически связанное между собой оборудование электросетевого комплекса муниципального образования - городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее – «объект Соглашения»), состав, наименование, местоположение, описание и технико-экономические характеристики которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3. Концессионер обязуется реконструировать, ввести в эксплуатацию и передать в собственность Концедента объект Соглашения, а Концедент обязуется передать Концессионеру во временное владение и пользование объект Соглашения.

4. В случае если Концессионером будет создано недвижимое имущество, Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на вновь создаваемое недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование этим имуществом.

Кадастровый учет вновь создаваемого и реконструируемого недвижимого имущества осуществляется за счет Концессионера в случае, если такой учет предусмотрен законодательством.

Государственная регистрация прав, указанных в [пункте 4](#Par141) настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

5. Передача Концедентом Концессионеру объекта осуществляется по Акту приема-передачи объекта Соглашения, подписываемому Сторонами, и содержащему сведения о составе имущества, входящего в объект Соглашения. Форма Акта приема-передачи объекта Соглашения приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

Концедент обязуется передать Концессионеру реконструируемое недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, 01 января 2023 года.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру имущества, входящего в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия объекта имущества, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи объекта Соглашения.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной [абзацем первым](#Par141) настоящего пункта.

Концедент обязан передать Концессионеру, документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящего в состав объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта имущества, входящего в состав объекта Соглашения согласно Приложению № 6.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

С даты подписания Акта, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения, Концессионер имеет право осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 Соглашения, с использованием переданного имущества согласно Акту.

Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.

6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять иное имущество, технологически связанное с реконструируемым имуществом, входящим в объект Соглашения, и необходимое для осуществления Концессионером деятельности по передаче и распределению электрической энергии (далее – «иное имущество»), а также права владения и пользования указанным имуществом, 01 января 2023 года.

Состав, наименование, местоположение, описание и технико-экономические показатели иного имущества указаны в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту.

7. Передача Концедентом Концессионеру иного имущества осуществляется по Акту приема-передачи иного имущества, содержащему имеющиеся у Концедента сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы и балансовой стоимости передаваемого объекта и подписываемому Сторонами.

Концедент обязан передать Концессионеру всю имеющуюся техническую документацию, относящуюся к иному имуществу.

Обязанность Концедента по передаче иного имущества, а также документации, относящейся к иному имуществу, считается исполненной после подписания Сторонами Акта приема-передачи иного имущества.

С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи иного имущества Концессионер имеет право осуществлять деятельность по передаче и распределению электрической энергии с использованием объектов, входящих в состав иного имущества.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 61 настоящего Соглашения.

8. Концессионер обязан осуществить в отношении объектов имущества, входящих в состав иного имущества, модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществить мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в соответствии с действующим законодательством.

9. Концедент имеет право, но не обязан направлять Концессионеру средства на финансирование расходов на содержание, использование (эксплуатацию), модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым оборудованием, на мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав иного имущества, нести все расходы на содержание объектов в течение всего срока действия концессионного соглашения.

10. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

11. В период c даты фактического принятия Концессионером от Концедента имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, до даты фактической передачи (возврата) Концессионером Концеденту имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, несет Концессионер.

**3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ**

12. Концессионер обязан реконструировать и ввести в эксплуатацию объект Соглашения в сроки, указанные в пункте 58 настоящего Соглашения, и в периоды, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Концессионер, до начала следующего года вложения инвестиций, уведомляет Концедента о составе имущества, входящего в объект Соглашения и подлежащего реконструкции, о стоимости работ по реконструкции такого имущества в соответствующем году.

Стороны имеют право изменять сроки (период) реконструкции имущества, входящего в объект Соглашения, а также исключать имущество из плана реконструкции по объективным причинам, обоснованным процессом эксплуатации имущества.

13. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

14. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения.

15. Концедент имеет право, но не обязан направлять Концессионеру средства на финансирование расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

16. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

17. Концессионер обязан ввести в эксплуатацию реконструируемые объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 59 настоящего Соглашения.

19. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и сроках, указанных в настоящем Соглашении (пункт 51 Соглашения).

20. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения, предусмотренным пунктом 54 Соглашения.

21. Работы по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения осуществляются с соблюдением требований энергосбережения.

**4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**

22. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор (договоры) аренды земельных участков, на которых располагается реконструируемое недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения.

Земельный участок, который необходим для осуществления Концессионером деятельности по заключаемому соглашению, предоставляется Концессионеру в аренду в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации на срок, не превышающий срок действия концессионного соглашения. Договор аренды земельного участка заключается не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

23. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается на основании решения органа местного самоуправления.

24. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых располагаются объекты, входящие в состав объекта Соглашения и состав иного имущества, и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1 Соглашения, Концедент обязан обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» на основе представленных Концессионером документов являющихся результатом выполненных за счет средств Концессионера кадастровых работ в отношении таких земельных участков.

Договор (договоры) аренды земельных участков заключается в течение 30 рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета земельных участков.

Срок аренды земельных участков устанавливается с даты заключения договора (договоров) аренды по срок действия настоящего Соглашения.

Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

25. Концессионер не вправе передавать свои права по договору (договорам) аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

26. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора (договоров) аренды земельного участка.

27. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, но необходимые Концессионеру для осуществления деятельности по настоящему Соглашению.

В случае необходимости Концессионер обязан за свой счет провести работы по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и для осуществления деятельности.

Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и для осуществления деятельности.

**5. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТОМ**

**СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

28. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения и иным имуществом.

29. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке, в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения.

30. Концессионер обязан в период всего срока действия Соглашения за свой счет осуществлять поддержание в исправном техническом состоянии, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению технических характеристик и эксплуатационных свойств имущества, а также энергосберегающие и иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ, нести все расходы на содержание объектов в течение всего срока действия концессионного соглашения в отношении:

- объекта Соглашения;

- иного имущества;

- бесхозяйных объектов электросетевого комплекса, непосредственно присоединенных к объекту Соглашения и иному имуществу, выявленных в процессе срока действия настоящего Соглашения.

31. Концессионер обязан осуществлять охрану и обеспечивать антитеррористическую защищенность объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с действующим законодательством.

32. Концессионер имеет право (с согласия Концедента) передавать объект Соглашения и иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 57 настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц иным имуществом.

33. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения или иного имущества не допускается.

34. Доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

35. Движимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения и не входящего в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

36. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

37. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

38. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное имущество на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации в соответствии с действующим законодательством.

Определение рыночной стоимости объекта Соглашения и иного имущества, переданных Концедентом Концессионеру, созданных и реконструированных Концессионером в рамках исполнения концессионного соглашения, осуществляется независимым оценщиком, привлекаемым Концессионером в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Оплата услуг независимых оценщиков осуществляется за счет собственных средств Концессионера.

**6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ**

**КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ**

39. Концессионер обязан передать (возвратить) Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и иное имущество в срок, указанный в пункте 61 настоящего Соглашения.

40. Передаваемый Концессионером объект Соглашения и иное имущество должны быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

41. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по Акту приема-передачи имущества, подписываемому Сторонами.

Концессионер обязан в течение одного месяца с момента прекращения настоящего Соглашения подготовить и направить Концеденту Акт приема-передачи имущества с указанием сведений о составе и описании объекта Соглашения и иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости.

42. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту имущества, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

43. Обязанность Концессионера по передаче (возврату) объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектами Соглашения.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 41 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче объекта Соглашения и иного имущества, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

Концедент вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи имущества, если объект Соглашения и иное имущества не соответствуют пункту 40 настоящего Соглашения.

44. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта приема-передачи имущества признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 39 настоящего Соглашения.

45. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

**7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ**

46. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

47. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

48. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 Соглашения, в период срока, указанного в пункте 59 Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества;

б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения и иного имущества;

в) гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества.

49. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

50. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам), если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

51. Концессионер обязан осуществить инвестиционные вложения в реконструкцию объекта Соглашения в размере не менее 36 650 780 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят) рублей, без учета НДС в период с 01 января 2023 года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (определяется по результатам конкурса).

Конкретные виды работ по реконструкции объекта Соглашения определены сметным расчетом, приведенным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

В случае увеличения стоимости работ по реконструкции объекта Соглашения в связи с инфляцией дополнительные расходы возлагаются на Концессионера.

52. Концессионер обязан в период действия настоящего Соглашения нести все расходы по поддержанию в исправном состоянии, текущему и капитальному ремонту, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения и объектов, входящих в состав иного имущества, а также в осуществление иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.

53. Указанный в пункте 51 объем инвестиционных вложений включает объем инвестиций, привлекаемых Концессионером на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами Концессионера.

Указанный в пункте 51 объем инвестиционных вложений не включает плату по договорам на подключение объектов капитального строительства к электрическим сетям за счет платы за технологическое присоединение (надбавка к тарифу). Средства, поступающие в виде платы за технологическое присоединение (подключение), не могут являться источником финансирования мероприятий по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения.

54. Завершение Концессионером работ (этапа работ) по реконструкции объекта Соглашения, оформляется подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером актом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (далее – «Акт об исполнении обязательств») согласно Приложению № 8.

При этом при оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки в Акте об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) и Концессионер учитывают следующие обстоятельства:

- в случае, если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год, это не является нарушением Концессионером инвестиционных обязательств;

- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по временным (погодным или иным) условиям, предъявляемым к технологическому процессу производства мероприятий, но при этом Концессионер произвел их финансирование в полном объеме, что подтверждено Концессионером соответствующими документами, в частности заключенными договорами на выполнение соответствующих работ, это не является нарушением Концессионером сроков по реконструкции объектов, входящих состав объекта Соглашения при соблюдении пункта 16 настоящего соглашения;

- в случае, если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме выполнил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год, но при этом общий размер вложенных средств оказался больше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год, объем инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном отчетном финансовом году не засчитывается в последующие периоды.

Акт об исполнении обязательств подготавливается Концессионером ежегодно, в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, и направляется Концеденту (уполномоченному органу) с приложением копий документов, подтверждающих сумму произведенных Концессионером инвестиций (акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и иные документы, подтверждающие сумму произведенных инвестиций.

В случае отсутствия разногласий по предоставленному Акту об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 20 календарных дней с момента получения документов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо направляет мотивированный отказ.

В случае не предоставления (возвращения) Концедентом Концессионеру в срок, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта Соглашения, письменного мотивированного отказа, обязательства Концессионера по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) признаются исполненными Концессионером и принятыми Концедентом.

При возникновении разногласий при подписании и (или) отказе от подписания акта Стороны для их урегулирования ведут переговоры. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, любая из Сторон вправе передать возникший спор на рассмотрение судебных органов путем направления соответствующего заявления.

55. Концессионер обязан ежегодно в период срока реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, (пункт 60 Соглашения) обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Соглашению в размере, составляющем 5 процентов от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий год, одним из нижеперечисленных способов:

- предоставления безотзывной банковской гарантии;

- страхование риска ответственности Концессионера;

- передачи Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).

О способе обеспечения исполнения обязательств Концессионера по настоящему Соглашению Концессионер обязан письменно уведомить Концедента с приложением копии документа, подтверждающего факт оформления и оплаты обеспечения, не позднее чем за 30 календарных дней до начала нового периода обеспечения (следующего календарного года).

Ежегодно до начала нового периода обеспечения Концессионер осуществляет обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению выбранным им способом, доведя имеющуюся сумму обеспечения до суммы обеспечения текущего периода. В случае если по итогам прошлого отчетного периода устанавливается факт неисполнения Концессионером инвестиционных обязательств и Концедент прибегает к использованию сумм обеспечения, Концессионер не позднее 15 дней с момента использования обеспечения, пополняет сумму обеспечения до требуемого размера текущего периода.

В случае изменения Концессионером способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению на будущий период по сравнению с текущим, оно осуществляется в сумме, соответствующей полному размеру обязательств будущего периода без учета средств обеспечения прошлого периода, осуществленного другим способом.

56. Факт неисполнения Концессионером инвестиционных обязательств соответствующего года фиксируется Сторонами в двустороннем акте, подписание которого предусмотрено пунктом 54 настоящего Соглашения.

Указанный акт является основанием для истребования Концедентом суммы обеспечения в объеме равном объему неисполнения Концессионером инвестиционных обязательств соответствующего года, зафиксированном в данном акте, но не более размера предоставленного обеспечения в соответствующем году.

**8. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ**

57. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2072 года.

58. Срок реконструкции объекта Соглашения – с 01 января 2023 года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (определяется по итогам конкурса).

Решение органа государственной власти, муниципального органа местного самоуправления, органа, осуществляющего регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), не позволяющее Концессионеру исполнить обязательство по реконструкции объекта Соглашения, в срок, предусмотренный первым абзацем настоящего пункта Соглашения, или объемах инвестиций, установленных настоящим Соглашением, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения и достаточным основанием для освобождения Концессионера от исполнения таких обязательств.

59. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения: с даты подписания Акта приема-передачи (пункт 5 Соглашения) по 31 декабря 2072 года.

60. Срок модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств осуществляется с момента подписания концессионного соглашения до 31 декабря 2072 года.

61. Срок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества – не позднее 31 января 2073 года.

62. Изменение сроков, предусмотренных Разделом 8 Соглашения, допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

63. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=E9252473731E8CED315EDB0CE36260A7BA05116700BD382B18F97DD31DA355A9A69042CAr6H) настоящего Соглашения, с даты подписания Акта приема-передачи (пункт 5 Соглашения) до фактической передачи (возврата) Концессионером Концеденту объекта Соглашения (пункт 61 Соглашения).

**9. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ**

64. Концессионная плата устанавливается в твердой сумме платежей и составляет \_\_\_\_\_\_ (определяется по результатам конкурса).

65. Концессионная плата вносится Концессионером ежегодно не позднее 25 декабря текущего кода.

66. Концессионная плата вносится путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» на расчетный счет Концедента:

УФК по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код платежа: 701 1 11 09044 04 0000 120 (Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

НДС определяется по централизованно установленной ставке и оплачивается Концессионером по отдельному платежному документу в соответствующий бюджет.

В случае принятия органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), решения, оформленного в форме нормативно-правового акта (либо иного обязательного к исполнению Концессионером и/или Концедентом документа) об исключении из состава необходимой валовой выручки Концессионера расходов на уплату концессионной платы, Концессионер освобождается от уплаты Концеденту концессионной платы в периоде, на который распространяется решение указанного органа. Принятие органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), решения, указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта Соглашения, является достаточным основанием для освобождения Концессионера от уплаты концессионной платы в соответствующем периоде и не требует заключения между Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению об освобождении Концессионера от обязанности по уплате концессионной платы.

**10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ**

67. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

68. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения.

69. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

70. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

71. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

72. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

73. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

74. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.

75. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

**11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

76. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

77. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

78. В случае нарушения требований, указанных в [пункте](#P927) 77 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10-ти календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. Концедент вправе потребовать от Концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный Концедентом разумный срок.

79. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в [пункте](#P927) 77 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в разумный срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном [пунктом 78](#P935) настоящего Соглашения, или являются существенными.

80. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

81. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания предусмотренных соглашением актов передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концедента от подписания предусмотренных Соглашением актов передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения) или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, установленном действующим законодательством.

82. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в размере 5 % от общей суммы средств, запланированных на реконструкцию объекта Соглашения на текущий год в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

83. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по Соглашению, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 5 % от общей суммы средств, запланированных на реконструкцию объекта на текущий год.

84. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

**12. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

85. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или изменения законодательства Российской Федерации (федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации, иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления).

85.1. Если в результате принятия акта (нормативно-правового акта, приказа, иного официального документа, обязательного к исполнению Концессионером) органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), исполнение какого-либо обязательства Концессионера, предусмотренного настоящим Соглашением, становится невозможным полностью или частично, такое обязательство Концессионера прекращается полностью или в соответствующей части.

86. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 30 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

87. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в разумный срок меры для обеспечения непрерывности обслуживания Потребителей.

Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

**13. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ**

88. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

89. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

90. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

91. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Другая Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

92. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

93. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки прав требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

**14. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ**

94. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

95. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

96. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения, установленных пунктом 58 настоящего соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением.

97. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта концессионного соглашения;

б) передача Концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;

98. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения и возникновения убытков у Сторон Соглашения, вызванных досрочным расторжением настоящего Соглашения, размер и условия их компенсации определяются по соглашению Сторон, а в случае не достижения соглашения - в судебном порядке.

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 5.

**15. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,**

**ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ**

99. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орган, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), на производимые и реализуемые Концессионером услуги по передаче и распределению электрической энергии устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 51 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 58 настоящего Соглашения, на модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества.

**16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

100. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

101. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

102. В случае не достижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**17. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

103. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети «Интернет».

Концессионер обязан в течении 3-х месяцев с момента заключения настоящего соглашения обозначить Концеденту какие сведения, составляют государственную и коммерческую тайну Концессионера.

**18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

104. Сторона, изменившая свое место нахождения и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней с даты данного изменения.

105. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента и один экземпляр для Концессионера, и один для регистрирующей организации.

106. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

107. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) Приложение № 1 – «Объект Соглашения»;

2) Приложение № 2 – «Иное имущество»;

3) Приложение № 3 – Формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения;

4) Приложение № 4 – Сметные расчеты на реконструкцию объекта Соглашения;

5) Приложение № 5 – Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения и иные последствия досрочного расторжения Соглашения;

6) Приложение № 6 – Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения;

7) Приложение № 7 – Форма Акта приема–передачи объекта Соглашения и иного имущества.

8) Приложение № 8 – Форма Акта об исполнении концессионером своих обязательств по реконструкции имущества, входящего в объект соглашения.

**19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНЦЕДЕНТ:** | **КОНЦЕССИОНЕР:** |
| **Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края»** | Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН / КПП \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 1

к концессионному соглашению от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года

**Объект Соглашения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества, входящего в состав объекта Соглашения | | Адрес места нахождения объекта | Технические характеристики | Сумма инвестиций в реконструкцию объекта Соглашения, руб. (без НДС) |
| 1 | Трансформаторная подстанция №567 | | Советская Гавань, улица 15 Погибших Партизан, 35 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 801 120 |
|
| 2 | Трансформаторная подстанция №428 | | Советская Гавань, улица 15 Погибших партизан РСУ «Гефест» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 160 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 272 090 |
|
| 3 | Трансформаторная подстанция №427 | | Советская Гавань, улица Чкалова территория ПУ №19 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 712 214 |
|
| 4 | Трансформаторная подстанция №426 | | Советская Гавань, сопка Кекурная | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 100 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 240 485 |
|
| 5 | Трансформаторная подстанция №583 | | Советская Гавань, улица 15 Погибших партизан в районе Дома Культуры | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 712 215 |
|
| 6 | Трансформаторная подстанция №582-А | | Советская Гавань, улица Киевская, 14 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 725 226 |
|
| 7 | Трансформаторная подстанция №586 | | Советская Гавань, улица Комсомольская | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 560 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 555 082 |
|
| 8 | Трансформаторная подстанция №589 | | Советская Гавань, улица Пионерская, 8 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 957 642 |
|
| 9 | Трансформаторная подстанция №561 | | Советская Гавань, улица Гончарова, 12 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 956 642 |
|
| 10 | Трансформаторная подстанция №588 | | Советская Гавань, улица Советская | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 180 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 726 226 |
|
| 11 | Трансформаторная подстанция №587 | | Советская Гавань, во дворе гостиницы «Советская Гавань» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 555 082 |
|
| 12 | Трансформаторная подстанция №584 | | Советская Гавань, улица Ленина, 21 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 560 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 713 214 |
|
| 13 | Трансформаторная подстанция №440 | | Советская Гавань, улица Морская район Детского Дома №1 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 586 745 |
|
| 14 | Трансформаторная подстанция №563 | | Советская Гавань, улица 15 Погибших партизан, 63А | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 15 | Трансформаторная подстанция №446 | | Советская Гавань, в районе подсобного хозяйства АО «ССРЗ» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 16 | Трансформаторная подстанция №415 | | Советская Гавань, 4-й микрорайон, территория больницы | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 100 кВА и 160 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 599 756 |
|
| 17 | Трансформаторная подстанция №420 | | Советская Гавань, улица Папанина | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 100 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 240 485 |
|
| 18 | Трансформаторная подстанция №300 | | Советская Гавань, район станции 3-го подъема | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 651 332 |
|
| 19 | Трансформаторная подстанция №437 | | Советская Гавань, улица Кишиневская | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 1 109 346 |
|
| 20 | Трансформаторная подстанция №422 | | Советская Гавань, в районе ГПТУ №13 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 638 320 |
|
| 21 | Трансформаторная подстанция №502 | | Советская Гавань, улица Комсомольская | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 957 642 |
|
| 22 | Трансформаторная подстанция №414 | | Советская Гавань, на территории швейной фабрики | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 957 642 |
|
| 23 | Трансформаторная подстанция №417 | | Советская Гавань, улица Чкалова | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 24 | Трансформаторная подстанция №419 | | Советская Гавань, район школы №5 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 25 | Трансформаторная подстанция №418 | | Советская Гавань, улица Спортивная | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 26 | Трансформаторная подстанция №429 | | Советская Гавань, улица Пугачева | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 1 089 346 |
|
| 27 | Трансформаторная подстанция №438 | | Советская Гавань, в районе ст. «Орбита» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 651 332 |
|
| 28 | Трансформаторная подстанция №413 | | Советская Гавань, в районе аэропорта «Майгатка» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 29 | Трансформаторная подстанция №441 | | Советская Гавань, улица Вилкова | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 30 | Трансформаторная подстанция №442 | | Советская Гавань, улица Крылова | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 560 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 556 082 |
|
| 31 | Трансформаторная подстанция №447Б | | Советская Гавань, район «Горгаза» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 100 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 240 485 |
|
| 32 | Трансформаторная подстанция №447 | | Советская Гавань, в районе Автобазы | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 33 | Трансформаторная подстанция №549 | | Советская Гавань, улица Гончарова, 42 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 957 642 |
|
| 34 | Трансформаторная подстанция №547 | | Советская Гавань, улица Колесниченко, 16 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 35 | Трансформаторная подстанция №546 | | Советская Гавань, улица Первомайская, 33 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 556 082 |
|
| 36 | Трансформаторная подстанция №541 | | Советская Гавань, район д/с «Солнышко» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 325 666 |
|
| 37 | Трансформаторная подстанция №560 | | Советская Гавань, (на территории насосной станции 2-го подъема) | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 1 112 164 |
|
| 38 | Центральный распределительный пункт №10 | | Советская Гавань, 4-ый микрорайон, жилой массив | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 651 332 |
|
| 39 | Центральная распределительная подстанция №6 | | Советская Гавань, улица Полины Осипенко | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 957 642 |
|
| 40 | Центральная распределительная подстанция №4 | | Советская Гавань, улица Советская, 32 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 1000 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 1 297 276 |
|
| 41 | Трансформаторная подстанция №591 | | Советская Гавань, (район Хлебокомбината) | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 42 | Трансформаторная подстанция №407 | | Советская Гавань, 4-ый микрорайон, район котельной | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована один трансформатором мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 325 666 |
|
| 43 | Центральный распределительный пункт - 2 | | Советская Гавань, улица Рабочая | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 957 642 |
|
| 44 | Центральный распределительный пункт - 1 | | Советская Гавань, улица Бошняка, 4 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 320 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 803 120 |
|
| 45 | Трансформаторная подстанция №562 | | Советская Гавань, улица Пионерская в районе стоматологии | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована одним трансформатором мощностью 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 533 264 |
|
| 46 | Трансформаторная подстанция №564 | | Советская Гавань, улица Киевская (ЦРБ) | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 957 642 |
|
| 47 | Трансформаторная подстанция №565 | | Советская Гавань, улица Советская, 8 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 727 226 |
|
| 48 | Трансформаторная подстанция №571 | | Советская Гавань, улица Плеханова территория нефтебазы | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА и 180 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 651 332 |
|
| 49 | Трансформаторная подстанция №580 | | Советская Гавань, улица Советская | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована одним трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 50 | Трансформаторная подстанция №500 | | Советская Гавань, улица 15 Погибших партизан | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 803 120 |
|
| 51 | Трансформаторная подстанция №581 | | Советская Гавань, в районе кинотеатра «Авангард» | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована одним трансформатором мощностью 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 556 082 |
|
| 52 | Трансформаторная подстанция №448 | | Советская Гавань, улица Макарова | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована одним трансформатором мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 401 560 |
|
| 53 | Трансформаторная подстанция №449 | | Советская Гавань, в районе УПТК | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована одним трансформатором мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 325 666 |
|
| 54 | Трансформаторная подстанция №450 | | Советская Гавань, ИТК-5, 3-ий район, жилая зона | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 801 120 |
|
| 55 | Трансформаторная подстанция №521 | | Советская Гавань, улица Авиационная, 9 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 651 332 |
|
| 56 | Центральный распределительный пункт №3 | | Советская Гавань, улица Киевская, 1 | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 400 кВА и 630 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 1 110 164 |
|
| 57 | Центральная распределительная подстанция №5, за искл. встроенного помещения, принадлежащего ООО «Колумб» | | Советская Гавань, в районе овощехранилища РАЙПО | Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами мощностью 250 кВА и 100 кВА марки ТМ 10/0,4 кВ, с вводным распределительным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ | 565 129 |
|
| **36 650 780** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | |
| **Концедент** |  | **Концессионер** |
| Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» |  |  |
| Глава городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  *(подпись)*  *М. П.* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (фио)*  *М. П.* |

Приложение № 2

к концессионному соглашению от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года

**Иное имущество**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид имущества | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь/ протяженность, м2/ м |
| (г. Советская Гавань) |
| 1 | Нежилое здание | Трансформаторная подстанция №446А | Советская Гавань, в районе подсобного хозяйства ВЛПК | 59 |
|  |
| 2 | Нежилое здание | Трансформаторная подстанция №425 | Советская Гавань, в районе АБЗ | 26,3 |  |
|  |
| 3 | Нежилое здание | Трансформаторная подстанция №550 | Советская Гавань, район Дворца спорта |  |  |
|  |
| 4 | Нежилое здание | Трансформаторная подстанция №545 | Советская Гавань, улица Восточная, 11А | 27,2 |  |
|  |
| 5 | Нежилое здание | Трансформаторное маслохозяйство | Советская Гавань, улица Сахалинская | 49,8 |  |
|  |
| 6 | Нежилое здание | Гаражное помещение | Советская Гавань, улица Восточная, 11а | 235,9 |  |
|  |
| 7 | Нежилое здание | Производственные склады и бокс | Советская Гавань, улица Восточная, 11а | 98,9 |  |
|  |
| 8 | Нежилое здание | Производственно-административное здание | Советская Гавань, улица Восточная, 11а | 400,8 |  |
|  |
| 9 | Нежилое здание | Здание трансформаторной | ул. Флерова, 3 | 61 |  |
|  |
| 10 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д2Ф "Г"-ТП 428 | от Д2Ф "Г" до ТП-428 в районе ул. 15 Погибших Партизан на территории РСУ "Гефест" | 369 |  |
|  |
| 11 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д 3Ф "К" - ТП 436 | от подстанции "Кислородная" до ТП 436 в районе ул. Кишиневская | 2107 |  |
|  |
| 12 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д 14Ф "К" - ТП 450 | от подстанции "Кислородная" до ТП 450 ФГУ ИК-5, 3-й район | 1875 |  |
|  |
| 13 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Отпайка Д 3Ф "К" - ТП 437 | от опоры №47 ВЛ ДЗФ "К" - ТП-436 до ТП-437 территория ФБУ ИК-5 ул. Кишиневская | 383 |  |
|  |
| 14 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Отпайка ДЗФ "К" - КТПН 451 "А" | от опоры № 1 подстанция "Кислородная" до КТПН - 451 "А" территория "Терминала" | 142 |  |
|  |
| 15 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Отпайка с ВЛ-10 от ТП 407 на ТП 414 | от опоры № 14 ВЛ-10 кВ от ТП 407 на ТП 414 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Чкалова | 1335 |  |
|  |
| 16 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д 3Ф "Э" - ТП 431 | от п/ст "Э" до ТП 431 в районе котельной № 8 по ул. Лазо | 944 |  |
|  |
| 17 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д4Ф "Э" - ТП 432 | от п/ст "Э" до ТП 432 территория школы № 8 | 443 |  |
|  |
| 18 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д6Ф"Э" - РЛНД Р-13-МТП 310 | от РЛНД Р 13 до МТП 310 территория "Лесхоза" | 139 |  |
|  |
| 19 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д6Ф"Э" - ТП 300 | от п/с "Э" до ТП 300 территория станции 3-го подъема | 3910 |  |
|  |
| 20 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ МТП 445 "А"-КТПН 445 "Б"-РЛНД Р-5 | от МТП 445 "А" в районе водонасосной скважины № 14 до КТПН 445 "Б" - РЛНД Р-5 в районе водонасосной скважины № 17 | 1357 |  |
|  |
| 21 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Отпайка с п/с "Э" - КТПН-433 "А" | от опоры № 59 ВЛ Д6Ф "Э" - ТП 300 до КТПН-433 "А" | 158 |  |
|  |
| 22 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ РЛНД - 14-ТП 432 | от ТП-432 территория школы № 8 до РЛНД Р-14 | 119 |  |
|  |
| 23 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-3-ТП 300 | от РЛНД Р-3 до ТП-300 в районе станции 3-го подъема | 1335 |  |
|  |
| 24 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-4-ТП 458 | от РЛНД Р-4 до водовода "Восточная" | 730 |  |
|  |
| 25 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-5-РЛНД Р-4 | от РЛНД Р-5 в районе водонасосной скважины № 17 до РЛНД Р-4 | 1076 |  |
|  |
| 26 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 431 - ТП 439-РЛНД Р-15 | от ТП-431 в районе котельной № 8 по ул. Лазо до ТП 439 в районе ул. Садовая | 1357 |  |
|  |
| 27 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 440-ТП 560 | от ТП 440 территория детского дома до ТП 560 территория "Водоканала" | 2072 |  |
|  |
| 28 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д9Ф"Ц" до опоры № 25 | от п/ст "Ц" до опоры № 25 на границе раздела ВЛ-10 кВ Д9Ф"Ц" | 1445 |  |
|  |
| 29 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ П/ст "Ц"-Д2Ф "Ц"-ТП 521 | от п/ст "Ц" до ТП 521 ул. Авиационная, 9 | 1706 |  |
|  |
| 30 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д7Ф"Ц" - ТП 571 | от п/ст "Ц" до ТП 571 ул. Плеханова территория нефтебазы | 567 |  |
|  |
| 31 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ Д11Ф"Ц"-ТП 521 "Б" | от п/ст "Ц" до ТП 521 "Б" в районе пер. Полтавский | 1059 |  |
|  |
| 32 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 521 до опоры № 22 | от ТП-521 до опоры № 22 на границе раздела ВЛ-10 кВ ТП-592 | 1199 |  |
|  |
| 33 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 521-КТПН 521 "А" | от ТП 521 до КТПН 521 "А" 42-й район | 735 |  |
|  |
| 34 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия 10 кВ Д4Ф"Г" - ТП 545 | от подстанции "Городской" до ТП 545, расположенной в районе нежилого здания № 11 А ул. Восточной | 1446 |  |
|  |
| 35 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия 10 кВ ДЗФ"Э" -ТП 413 | от подстанции "Эггенская" до ТП 413, расположенной на территории аэропорта | 17849 |  |
|  |
| 36 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия 10 кВ ТП 301-ТП 300 | от ТП 301, расположенной на территории станции 2-го подъема, до ТП 300, расположенной на территории станции 3-го подъема | 2545 |  |
|  |
| 37 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-МТП 447 "А" | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до МТП 447 "А", расположенной на пересечении ул. Суворова и ул. Коммунальная | 316 |  |
|  |
| 38 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-ТП 446 | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до ТП 446, расположенной на территории подсобного хозяйства "Северное" | 1115 |  |
|  |
| 39 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-ТП 449 | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до ТП 449, расположенной на территории базы УПТК | 895 |  |
|  |
| 40 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия 10 кВ ТП 555-ТП 540 | от ТП 555, расположенной на пересечении ул. Восточная, до ТП 540, расположенной на территории завода "Якорь" ул. Корабельная, 6 | 1170 |  |
|  |
| 41 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д11Ф"К" - ТП 420 | от п/ст "Кислородная"ул. Морская до ТП 420 в районе жилого дома № 1 по ул. Папанина | 2023 |  |
|  |
| 42 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д12Ф"К" - ЦРП 5 | от п/ст "Кислородная" ул. Морская до ЦРП 5 в районе базы ООО "Колумб" ул. Вокзальная | 1932 |  |
|  |
| 43 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. п/ст "К"-Д13Ф"К" - ТП 441 | от п/ст "Кислородная" ул. Морская до ТП 441 в районе жилых домов № 3,5 по ул. Вилкова | 1359 |  |
|  |
| 44 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. ТП 441-ТП 449 | от опоры № 29 Д13Ф"К" - ТП 441 в районе жилых домов № 3,5 по ул. Вилкова до ТП 449 в районе железнодорожной станции "Совгавань-город" | 718 |  |
|  |
| 45 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 446-РЛНД 4 | от ТП 446, расположенной на территории подсобного хозяйства МУП "Подсобное хозяйство "Северное"" до РЛНД 4 | 4621 |  |
|  |
| 46 | Сооружение | Воздушная линия -10 кВ. ТП 428-ТП 429 | от ТП 428,расположенной на территории производственной базы по ул. 15 Погибших Партизан, 1 А до ТП 429 в районе жилого дома № 11 по ул. Пугачева | 863 |  |
|  |
| 47 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 420-ТП 427 | от ТП 420 в районе жилого дома № 1 по ул. Папанина до ТП 427, расположенной на территории ТУ № 19 | 792 |  |
|  |
| 48 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 420-КПТН 452 | от ТП 420 в районе жилого дома № 1 по ул. Папанина до КПТН 452 | 2467 |  |
|  |
| 49 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ЦРП 5-МТП 445 "А" | от ЦРП 5 в районе территории базы ООО "Колумб" ул. Вокзальная до МТП 445 "А" | 583 |  |
|  |
| 50 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ ТП 425-ТП 426 | от ТП 425 в районе АБЗ до ТП 426 на сопке "Кекурная" (район радиолокаторной станции "Аэронавигация Дальнего Востока" | 2897 |  |
|  |
| 51 | Сооружение | Отпайка с воздушно-кабельной линии 10 кВ Д11Ф "К-ТП 407 | от опоры № 9 Д11Ф"К" до ТП 407 в районе очистных сооружений | 251 |  |
|  |
| 52 | Сооружение | Отпайка с воздушно-кабельной линии 10 кВ Д25Ф"К" - КПТН 443 | от опоры № 45 Д25Ф"К" до КПТН 443 в районе станции "Совгавань" | 257 |  |
|  |
| 53 | Сооружение | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д2Ф"Г" на ТП 414 | от опоры № 18 ТП 428-ТП 429 до ТП 414 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Чкалова | 414 |  |
|  |
| 54 | Сооружение | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д11Ф"К" - на ТП 415 | от опоры № 12 с воздушной линии ТП 420 - КПТН 452 до ТП 415, расположенной на территории больничного городка проезд Поречина, ЦРП 10 в районе жилого дома № 4 по ул. Арсеньева | 1307 |  |
|  |
| 55 | Сооружение | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д25Ф"К" - на КТПН 452 | от опоры № 22 воздушной линии ТП 446-РЛНД 4 до КТПН 452 | 874 |  |
|  |
| 56 | Сооружение | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д25Ф"К" - ТП 453 | от РЛНД 4 воздушной линии ТП 446-РНЛД 4 до нежилого здания РТС, расположенного на северо-западном склоне горы "Плешивая" | 1366 |  |
|  |
| 57 | Сооружение | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д2Ф"Г" на ЦРП 6 | от опоры №8 ТП 428-ТП 429 до ЦРП 6 в районе жилых домов № 4А, 5А по ул. П. Осипенко | 102 |  |
|  |
| 58 | Сооружение | Отпайка с воздушной линии - 10 кВ Д11Ф"К" на КПТН 423 | От опоры № 28 Д11Ф"К" до КПТН 423, расположенной на территории перевалочной базы ОАО ССРЗ "Якорь" в районе железнодорожной станции "Совгавань-город" | 661 |  |
|  |
| 59 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ТП 587-ТП 588 | от ТП 587 в районе нежилого здания № 14 по ул. Пионерской до ТП 588 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Советской | 185 |  |
|  |
| 60 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 589-ТП 580 | от ТП 589 в районе жилого дома № 15 по ул. Партизанская до ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советская | 299 |  |
|  |
| 61 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП - 418 ТП - 416 | от ТП 418 в районе гаража ул. Спортивная до ТП 416 в районе жилого дома № 7 ул. Спортивная | 486 |  |
|  |
| 62 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 438-ТП 437 | от ТП 438 на территории телевизионной станции "Орбита" до ТП 437 в районе ИК-5 | 2507 |  |
|  |
| 63 | Сооружение | Кабельная линия -10 кВ. ЦРП - 6 ТП 419 | от ЦРП 6 в районе жилого дома № 4 А ул. Полины Осипенко до ТП 419 в районе жилого дома № 5 ул. Спортивная | 195 |  |
|  |
| 64 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 585-ТП 564 | от ТП 585 в районе жилых домов № 15-17 по ул. Первомайской до ТП 564 в районе нежилого здания № 4 по ул. Киевская (детская поликлиника) | 438 |  |
|  |
| 65 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 580-ТП 586 | от ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советская до ТП 586 в районе жилого здания № 20 по ул. Пионерская | 714 |  |
|  |
| 66 | Сооружение | Кабельная линия 10 кВ ТП 447-ТП 447 "Б" | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до ТП 447 "Б", расположенной на территории Совгаванского филиала "Хабаровсккрайгаз" ул. Суворова, 1 | 500 |  |
|  |
| 67 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП 3-ЦРП 4 | от ЦРП 3 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевской до ЦРП 4 в районе жилого дома № 32 по ул. Советской | 463 |  |
|  |
| 68 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП 3 - ТП 566 | от ЦРП 3 до ТП 566 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевская | 217 |  |
|  |
| 69 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 586-ТП 502 | от ТП 586 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ТП 502 в районе жилого дома № 22 по ул. Пионерская | 113 |  |
|  |
| 70 | Сооружение | Кабельная линия -10 кВ ТП 580-ТП 588 | от ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советской до ТП 588 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Советская | 382 |  |
|  |
| 71 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 583-ТП 584 | от ТП 583 в районе городского дома культуры до ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина | 447 |  |
|  |
| 72 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ТП 429-ТП 427 | от ТП 429 в районе жилого дома № 14 ул. Пугачева до ТП 427 в районе ПУ № 19 ул. Чкалова | 575 |  |
|  |
| 73 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 586-ЦРП 4 | от ТП 586 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ЦРП 4 в районе жилого дома № 32 по ул. Советская | 231 |  |
|  |
| 74 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 584-ЦРП-2 | от ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина до ЦРП 2 в районе жилого дома № 13 А по ул. Рабочей | 298 |  |
|  |
| 75 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 564-ТП 567 | от ТП 564 в районе нежилого здания по ул. Киевской (детская поликлиника) до ТП 567 в районе нежилого здания № 35 по ул. 15 Погибших Партизан | 695 |  |
|  |
| 76 | Сооружение | Кабельная линия -10 кВ. ТП 586-ТП 564 | от ТП 586 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ТП 564 в районе нежилого здания по ул. Киевская (детская поликлиника) | 393 |  |
|  |
| 77 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 547-ТП 550 | от ТП 547 в районе жилых домов № 16 и № 18 ул. Колесниченко до ТП 550 в районе нежилого здания Дворца спорта № 31 ул. Киевская | 591 |  |
|  |
| 78 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП10-ТП415 | от ЦРП 10 в районе жилых домов № 4, 6 по ул. Арсеньева до ТП 415 на территории больницы | 522 |  |
|  |
| 79 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 442-ТП 422 | от ТП 442 по ул. Крылова до ТП 422 в районе ПУ-13 по ул. Калинина | 284 |  |
|  |
| 80 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 442-ТП 441 | от ТП 442 по ул. Крылова до ТП 421 в районе жилых домов № 8,5 по ул. Крылова | 234 |  |
|  |
| 81 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 442-ТП 448 | от ТП 442 ул. Крылова до ТП 448 в районе жилых домов № 10,6 А по ул. Крылова | 249 |  |
|  |
| 82 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 549-ТП 548 | от ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова до ТП 548 на территории больницы порта Советская Гавань ул. Киевская, 25 | 447 |  |
|  |
| 83 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 589-ТП 549 | от ТП 589 в районе жилого дома № 8 ул. Пионерская до ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова | 310 |  |
|  |
| 84 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 589-ТП 565 | от ТП 589 в районе жилых домов № 8 ул. Пионерская и № 15 ул. Партизанская до ТП 565 в районе жилого дома № 8 ул. Советская | 475 |  |
|  |
| 85 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 581-Тп 582 "А" | от ТП 581 в районе нежилого здания № 9 по ул. Пионерской до ТП 582 "А" в районе жилого дома № 14 А по ул. Киевская | 273 |  |
|  |
| 86 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 580-ТП 588 А | от ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советская до ТП 588 А в районе нежилого здания № 13 по ул. Набережная | 450 |  |
|  |
| 87 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 546-ТП 545 | от ТП 546 в районе жилых домов № 33 ул. Первомайская и № 17 ул. Школьная до ТП 545 в районе нежилого здания № 11 А ул. Восточная | 458 |  |
|  |
| 88 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 550-ТП 548 | от ТП 550 в районе Дворца спорта до ТП 548 на территории больницы порта Советская Гавань | 286 |  |
|  |
| 89 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 546-ТП 547 | от ТП 546 в районе жилого дома № 33 ул. Первомайская и жилого дома № 17 ул. Школьная до ТП 547 в районе жилых домов № 18 и № 16 ул. Колесниченко | 955 |  |
|  |
| 90 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 557-ЦРП-1 | от ТП 557 в районе гаражно-строительных кооперативов до ЦРП-1 в районе жилых домов № 4 и № 2 ул. Бошняка | 284 |  |
|  |
| 91 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 557-ТП 562 | от ТП 557 в районе гаражно-строительных кооперативов до ТП 562 в районе жилых домов № 4 и № 6 ул. Пионерская | 520 |  |
|  |
| 92 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ ТП 418-ТП 500 | от ТП 418 в районе гаража ул. Спортивная до ТП 500 в районе жилого дома № 2 Б ул. 15 Погибших Партизан | 354 |  |
|  |
| 93 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 540-ТП 541 | от ТП 541 в районе детского сада № 38 по ул. Колесниченко до ТП 540 на территории ОАО ССЗ "Якорь" | 534 |  |
|  |
| 94 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 429-ТП 416 | от ТП 429 район жилого дома № 14 по ул. Пугачева до ТП 416 район жилых домов № 4 по ул. Рабочая и № 7 по ул. Спортивная | 180 |  |
|  |
| 95 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ.ТП 419-ТП 429 | от ТП 419 территория школы № 5 до ТП 429 район жилого дома № 14 по ул. Пугачева | 300 |  |
|  |
| 96 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 566-ЦРП 2 | от ЦРП 2 в районе жилого дома № 13 А по ул. Рабочая до ТП 566 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевская | 909 |  |
|  |
| 97 | Сооружение | Кабельная линия-10 кВ. ТП 587-ТП 561 | от ТП 587 в районе жилого дома № 12 по ул. Пионерской до ТП 561 в районе жилого дома № 12 по ул. Гончарова | 610 |  |
|  |
| 98 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ТП 587-ТП 581 | от ТП 587 в районе нежилого здания № 14 по ул. Пионерской до ТП 581 в районе нежилого здания № 9 по ул. Пионерская | 185 |  |
|  |
| 99 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ТП 584-ТП 582 | от ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина до ТП 582 в районе жилого дома " 7-9 по ул. Ленина | 594 |  |
|  |
| 100 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ЦРП-1-ТП 550 | от ЦРП -1 в районе жилого дома № 4 ул. Бошняка до ТП-550 в районе Дворца спорта ул. Киевская | 533 |  |
|  |
| 101 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ТП 422-ТП 415 | от ТП 422 в районе ПУ-13 по ул. Калинина до ТП 415 на территории больницы | 1238 |  |
|  |
| 102 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ТП 563-ТП 582 "А" | от ТП 582 "А" в районе жилого дома № 14 А по ул. Киевской до ТП 563 в районе жилого дома № 65 по ул. 15 Погибших Партизан | 247 |  |
|  |
| 103 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 561-ТП 563 | от ТП 561 в районе жилого дома № 12 по ул. Гончарова до ТП 563 в районе жилого дома № 63 А по ул. 15 Погибших Партизан | 154 |  |
|  |
| 104 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 582 "А" - ТП 583 | от ТП 582 "А" в районе жилого дома № 14 А по ул. Киевская до ТП 583 в районе городского дома культуры | 193 |  |
|  |
| 105 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП 3-ТП 560 | от ЦРП 3 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевская до ТП 560 в районе станции 2-го подъема ул. Пионерская, 27 | 308 |  |
|  |
| 106 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 417-ЦРП-6 | от ТП 417 в районе жилого дома № 32 ул. Чкалова до ЦРП-6 в районе жилого дома № 4 А ул. Полины Осипенко | 714 |  |
|  |
| 107 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 417-ТП 427 | от ТП 417 в районе жилого дома № 32 ул. Чкалова до ТП 427 в районе ПУ № 19 ул. Чкалова | 226 |  |
|  |
| 108 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 581-ТП 582 | от ТП 581 в районе нежилого здания № 9 по ул. Пионерской до ТП 582 в районе жилого дома № 7 по ул. Ленина | 215 |  |
|  |
| 109 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 584-ТП 585 | от ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина до ТП 585 в районе жилых домов № 15-17 по ул. Первомайской | 289 |  |
|  |
| 110 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 564-ТП 566 | от ТП 566 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевской до ТП 564 в районе нежилого здания (детская поликлиника) по ул. Киевская | 215 |  |
|  |
| 111 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 549-ЦРП-1 | от ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова до ЦРП 1 в районе жилого дома № 4 ул. Бошняка | 315 |  |
|  |
| 112 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ ТП 549-ТП 562 | от ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова до ТП 562 в районе жилых домов № 6 и № 4 ул. Пионерская | 143 |  |
|  |
| 113 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 562-ТП 565 | от ТП 562 в районе жилых домов № 4 и № 6 ул. Пионерская до ТП 565 в районе жилого дома № 8 ул. Советская | 476 |  |
|  |
| 114 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 562-ТП 589 | от ТП 562 в районе жилых домов № 4 и № 6 ул. Пионерская до ТП 589 в районе жилых домов № 8 ул. Пионерская и № 15 ул. Партизанская | 339 |  |
|  |
| 115 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 561-ТП 544 | от ТП 561 в районе жилого дома № 12 по ул. Гончарова до ТП 544 в районе жилых домов № 29-29 А по ул. Курикша | 1071 |  |
|  |
| 116 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д 5Ф "Ц" -ТП 540 | от Д5Ф "Ц" до ТП 540 на территории ОАО ССЗ "Якорь" | 747 |  |
|  |
| 117 | Сооружение | Кабельная линия -10 кВ. ТП 414 - Д25Ф"К" | от ТП 414 в районе нежилого здания № 25 А ул. Чкалова до Д25Ф"К" Подстанция "Кислородная" в районе жилого дома № 22 ул. Папанина | 575 |  |
|  |
| 118 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д1Ф"Г" - ЦРП-2 | от Д1Ф"Г" Подстанция "Городская" в районе жилого дома № 2 А ул. 15 Погибших Партизан до ЦРП-2 в районе жилого дома № 13 А ул. Рабочая | 963 |  |
|  |
| 119 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д6Ф"Г"-ТП 500 | от Д6Ф"Г" Подстанция "Городская" в районе жилого дома № 2 А ул. 15 Погибших Партизан до ТП 500 в районе жилого дома № 26 ул. 15 Погибших Партизан | 176 |  |
|  |
| 120 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д 14Ф"Ц"-ТП 591 | от ПС "Центральная" ул. Партизанская, 57 до ТП 591, расположенной на территории хлебокомбината ул. Грибоедова, 1 | 1267 |  |
|  |
| 121 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д8Ф"Ц"-ТП 589 | от подстанции "Центральная" до ТП 589 в районе жилых домов № 8 ул. Пионерская и № 15 ул. Партизанская | 2549 |  |
|  |
| 122 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д6Ф"Ц"- ТП 544 | от ПС "Центральная" ул. Партизанская, 57 до ТП 544 в районе жилого дома № 29-29 А по ул. Курикша | 684 |  |
|  |
| 123 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д8Ф"К" -ТП 440 | от подстанции "Кислородная" ул. Морская до нежилого здания № 1 по ул. Морской (детский дом) | 759 |  |
|  |
| 124 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. Д13Ф"Ц" - ЦРП-1 | от подстанции "Центральная" до ЦРП-1 в районе жилого дома № 4 ул. Бошняка | 1196 |  |
|  |
| 125 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. ТП 545-ТП 555 | от ТП 545 рядом с нежилым зданием № 11 А по ул. Восточная до ТП 555 в районе жилого дома № 27 по ул. Восточная | 407 |  |
|  |
| 126 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. ТП 502-ТП 560 | от ТП 502 в районе жилого дома № 22 по ул. Пионерская до ТП 560 в районе территории станции 2-го подъема ул. Пионерская, 27 | 521 |  |
|  |
| 127 | Сооружение | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 502-ТП 587 | от ТП 502 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ТП 587 в районе нежилого здания № 14 по ул. Пионерская | 388 |  |
|  |
| 128 | Сооружение | Воздушная линия 10 кВ КПТН 452-ТП 425 | от КПТН 452 до ТП 425 на территории ООО "Базис" | 176 |  |
|  |
| 129 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д25Ф"К" - ТП 449 | от П/ст "Кислородная" ул. Морская до ТП 449 на территории железнодорожной станции "Совгавань-город" | 2500 |  |
|  |
| 130 | Сооружение | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/С "Г" - Д3Ф"Г" - ТП 567 | от П/С "Городская" в районе жилого дома № 2 А, 2 Б по ул. 15 Погибших Партизан до ТП 567 в районе нежилого здания № 35 по ул. 15 Погибших Партизан | 674 |  |
|  |
| 131 | Сооружение | Наружные сети кабельных линий 0,4 кВ, МЖСК "Север" | Советская Гавань, ул. Советская, 33 - ЦРП-4 | 321,8 |  |
| 132 | Сооружение | Сооружение – линия электропередач 0,4 кВ | г. Советская Гавань, от ТП-521 в районе жилых домов по ул. Кедровая | протяженностью 1773 пог.м., |  |
|  |
| 133 | Сооружение | Высоковольтная кабельная линия 10кВ | Проезд Поречина, 4 | 158,7 |  |
|  |
| 134 | Сооружение | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Проезд Поречина, 4 | 15,2 |  |
|  |
| 135 | Сооружение | Линия электроснабжения на объект школа на 220 учащихся, протяженностью 0,9239 км, в том числе кабельная сеть высокого напряжения 0,1745 км, кабельная воздушная сеть высокого напряжения 0,324 км, кабельная сеть низкого напряжения 0,0973 км, наружное освещение 0,3281 км | ул. Флерова, 3 | 923,9 |  |
|  |
| 136 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-3 | от ЦРП-3 ул.Киевская, ул.Пионерская, ул.Тихоокеанская, ул.Молодежная, ул.Инженерная | 1114,7 |  |
|  |
| 137 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-420 | от ТП-420 ул.Чкалова, пер.Топливный, ул.Софьи Ковалевской | 1223,6 |  |
|  |
| 138 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-428А | от МТП-428А ул.Нагорная, ул.Центральная, ул.Тупиковая, ул.Мичурина | 2378,3 |  |
|  |
| 139 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-588А | от КТПН-588А ул.Набережная, пер.Советский | 1655,7 |  |
|  |
| 140 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-567А | от МТП-567А ул.Лермонтова, ул.Первомайская, ул.Островского, пер.Островского, пер.Юнатов, ул.15 Погибших Партизан, ул.Спортивная, ул.Жуковского, ул.Рабочая | 2259,1 |  |
|  |
| 141 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-542 | от КТПН-542 ул.Металлистов, пер.Металлистов, ул.Плеханова, пер.Безымянный, ул.Партизанская, ул.15 Погибших Партизан, ул.Сахалинская | 3888,6 |  |
|  |
| 142 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-429 | от ТП-429 ул.Рабочая, ул.Спортивная | 286,98 |  |
|  |
| 143 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-591 | от ТП-591 в границах ул.Сахалинская-Огородная-Грибоедова-Мельничная-пер.Степной | 3731,1 |  |
|  |
| 144 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-544 | от КТПН-544 ул.Курикша, ул.Заводская, ул. Полярная, пер.Безымянный, ул.Партизанская, ул.15 Погибших Партизан | 4942,2 |  |
|  |
| 145 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-439 | от МТП-439 в границах ул. Садовая-Саратовская-Одесская | 2373,1 |  |
|  |
| 146 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-587 | от ТП-587 ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 186,04 |  |
|  |
| 147 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-502 | от ТП-502 ул.Пионерская | 94 |  |
|  |
| 148 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-585 | от КТПН-585 ул.Первомайская, ул. 15 Погибших Партизан, ул. Ленина | 688,39 |  |
|  |
| 149 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-560 | от ТП-560 ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 201,33 |  |
|  |
| 150 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-564 | от ТП-564 ул.Киевская | 132,71 |  |
|  |
| 151 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-586 | от ТП-586 ул.Комсомольская, ул.Ленина | 376,96 |  |
|  |
| 152 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-581 | от ТП-581 ул.Пионерская, ул.Ленина | 153,64 |  |
|  |
| 153 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-589 | от ТП-589 ул.Пионерская, ул.Октябрьская, ул.Парковая | 522,51 |  |
|  |
| 154 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-436 | от КТПН-436 в границах ул. Ленинградская-Курильская | 1438,7 |  |
|  |
| 155 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-2 | от ЦРП-2 ул.Рабочая, ул. Пограничная, пер.Котовского, ул.Первомайска | 1783,1 |  |
|  |
| 156 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-588 | от ТП-588 ул.Советская, ул.Набережная | 1421,9 |  |
|  |
| 157 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-565 | от ТП-565 ул.Советская, ул.Парковая, ул.Октябрьская | 1013,4 |  |
|  |
| 158 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-4 | от ЦРП-4 ул.Советская, улКомсомольская | 757,6 |  |
|  |
| 159 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-543 | от КТПН-543 в границах ул.1-ая Дачная, ул. 2-я Дачная, ул.Курикша, ул.Заводская | 3933,1 |  |
|  |
| 160 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-439 | от МТП-521Б пер. Солнечный, пер. Полтавский, пер.Авиационный, пер.Садовый, пер.Осенний, ул.Металлистов | 2599,1 |  |
|  |
| 161 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-521А | от КТПН 521А ул.Взлетная, ул.Авиационная, пер.1-й Лесной | 1671,6 |  |
|  |
| 162 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-550 | от ТП-550 ул.Киевская, ул.Колесниченко, ул.Бошняка | 892,07 |  |
|  |
| 163 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-441 | от ТП-441 ул.Вилкова, ул.Пушкинская, ул.Макарова, ул.Севастопольская | 1345,6 |  |
|  |
| 164 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-440 | от ТП-440 ул.Морская | 372,34 |  |
|  |
| 165 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-584 | от ТП-584 ул.Первомайская, ул.Гончарова | 559,82 |  |
|  |
| 166 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-407 | от ТП-407 до очистных сооружений в районе котельной №4 ул.Вокзальная 2 | 16,82 |  |
|  |
| 167 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-420А | от МТП-420А ул.Папанина, ул.Клары Цеткин | 1795 |  |
|  |
| 168 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-447 | от ТП-447 ул.Коммунальная, улБрянская | 979,62 |  |
|  |
| 169 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-445А | от МТП-445А ул.Вокзальная | 413,83 |  |
|  |
| 170 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-563 | от ТП-563 ул.15 Погибших Партизан | 164,26 |  |
|  |
| 171 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-500 | от ТП-500 ул.Первомайская, ул.Жуковского, ул.Лермонтова, пер.Островского, пер.Зеленый, пер.Котовского, ул.Колесниченко, ул.Пограничная, ул.1-ая Дачная, ул.2-ая Дачная | 3309,5 |  |
|  |
| 172 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-571 | от ТП-571 ул.Плеханова, ул.Покрышкина, улКурикша, ул.Полярная, пер.Безымянный | 2173,6 |  |
|  |
| 173 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-448 | от ТП-448 ул.Макарова, ул.Калинина, ул.Крылова, ул.Пушкинская | 688,53 |  |
|  |
| 174 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-442 | от ТП-442 ул.Крылова, ул.Пушкинская, ул.Калинина | 779,49 |  |
|  |
| 175 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-417 | от ТП-417 ул.Чкалова, ул.Расковой, ул.Папанина | 274,67 |  |
|  |
| 176 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-547 | от ТП-547 ул.Гончарова, ул.Школьная, ул.Киевская, ул.Колесниченко, ул.15 Погибших Партизан, ул.1-ая Дачная | 2464,2 |  |
|  |
| 177 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-446 | от ТП-446 ул.Брянская, ул.Уссурийская, пер.Таежный | 1748,6 |  |
|  |
| 178 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-427 | от ТП-427 ул.Чкалова, ул.Расковой, пер.Краснофлотский | 1409,2 |  |
|  |
| 179 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-541 | от ТП-541 ул.Колесниченко, ул.Партизанская, ул.Оборонная, ул.15 Погибших Партизан | 969,65 |  |
|  |
| 180 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-557 | от КТПН-557 ул.Знаменская, ул.Корабельная, ул. Гончарова | 1932,9 |  |
|  |
| 181 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-580 | от ТП-580 ул.Советская, ул.Партизанская, ул.Комсомольская, ул.Набережная | 2122,9 |  |
|  |
| 182 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-548 | от КТПН -548 ул.Киевская, ул.Гончарова | 530,53 |  |
|  |
| 183 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-447А | от МТП-447А ул.Суворова, кл.Камчатская, пер.Гаражный, ул.Коммунальная, ул.Клубная, пер.Чукотский, пер.Школьный, пер.Московский, пер.Нижний | 3455,9 |  |
|  |
| 184 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-545 | от ТП-545 ул.Колесниченко, ул.Восточная, улПервомайская, ул.Гончарова, пер.Морской, пер.Тихий | 4242,6 |  |
|  |
| 185 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-555 | от КТПН-555 ул.Первомайская, 1-ая Дачная, 2-ая Дачная | 1481,3 |  |
|  |
| 186 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-521 | от ТП-521 ул.Дальневосточная, ул.Авиационная, ул.Некрасова, пер. 2-ой Лесной, пер.Авиационный | 2225,9 |  |
|  |
| 187 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-532 | от ТП-432 ул.Лесозаводская, пер.Железнодорожный, ул.Береговая, ул.Лазо, ул.Флерова, ул.2-ая Лесозаводская, ул.П.Морозова, ул.Партизанская | 5478,2 |  |
|  |
| 188 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-460 | от КТПН-460 территория коллективного сада "Дружба" | 2324 |  |
|  |
| 189 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-445Б | от КТПН-445Б в районе водозабора "Б.Эггенский", скважина №17 | 658,78 |  |
|  |
| 190 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-457 | от КТПН-445Б проспект мира | 339,35 |  |
|  |
| 191 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-418 | от ТП-418 ул.Спортивная | 329,72 |  |
|  |
| 192 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-449 | от ТП-449 ул.Вокзальная, район базы УПТК | 1174,9 |  |
|  |
| 193 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-447Б | от ТП-447Б ул.Вокзальная, район базы УПТК | 61,86 |  |
|  |
| 194 | Сооружение | Линия электроснабжения | В границах жилых домов №1,3,9 по ул. Кишиневской; 2,3, 304 городок. | 458,35 |  |
|  |
| 195 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 414 | от ТП 414 до нежилых зданий на территории швейной фабрики | 25 |  |
|  |
| 196 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 415 | от ТП 415 по территории больницы, проезд Поречина | 506,3 |  |
|  |
| 197 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 417 | от ТП 417 до жилого дома № 32 по ул. Чкалова | 124,6 |  |
|  |
| 198 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 418 | от ТП 418 в границах жилых домов № 5, №  3 по ул. Спортивная | 295,8 |  |
|  |
|  |
| 199 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 419 | от ТП 419 до нежилого здания на территории школы № 5 | 112 |  |
|  |
| 200 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 422 | от ТП 422 в границах ГПТУ № 13 по ул. Калинина № 5 | 148,2 |  |
|  |
| 201 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 427 | от ТП 427 в границах жилого дома № 9 по ул. Пугачева, территория ПУ № 19 | 727,3 |  |
|  |
| 202 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 429 | от ТП 429 в границах жилых домов № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 по ул. Пугачева | 404,9 |  |
|  |
| 203 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 440 | от ТП 440 до нежилого здания по ул. Морская № 1 | 25,9 |  |
|  |
| 204 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 441 | от ТП 441 до нежилого здания по ул. Пушкинская № 4 | 143,3 |  |
|  |
| 205 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 442 | от ТП 442 до жилого дома № 16 по ул. Калинина | 135,5 |  |
|  |
| 206 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 446 | от ТП 446 в границах подсобного хозяйства «Северное» | 42 |  |
|  |
| 207 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 447 | от ТП 447 в границах жилых домов № 1, 1а, 3 по ул. Коммунальной | 244,7 |  |
|  |
| 208 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 500 | от ТП 500 в районе жилых домов № 2а, 2б по ул. 15 Погибших Партизан | 91 |  |
|  |
| 209 | Сооружение | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП 502 | от ТП 502 в границах жилых домов № 22, 24, 26, 28, 28а, 28б по ул. Пионерская | 1067,8 |  |
|  |
| 210 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 541 | от ТП 541 в границах ул. Колесниченко, 6 детский сад № 39 | 175 |  |
|  |
| 211 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от КТПН 543 | от КТПН 543 район ул. 2-я Дачная | 99 |  |
|  |
| 212 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 549 | от ТП 549 в границах жилых домов № 2, № 4, № 6, № 8 по ул. Гончарова и жилого дома №5 по ул. Пионерская | 1853,3 |  |
|  |
| 213 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 550 | от ТП 550 в районе Дворца спорта | 120,2 |  |
|  |
| 214 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от КПТН 557 | от КПТН 557 до нежилого здания № 4 по ул. Корабельная | 120 |  |
|  |
| 215 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 561 | от ТП 561 в границах жилых домов № 12, № 14 по ул. Гончарова | 456,9 |  |
|  |
| 216 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 562 | от ТП 562 в границах жилых домов № 2, № 4б по ул. Пионерская | 353,7 |  |
|  |
| 217 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 563 | от ТП 563 в границах жилого дома № 63а по ул. 15 Погибших Партизан | 117,5 |  |
|  |
| 218 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 564 | от ТП 564 в границах жилых домов № 3, 3а, 5 по ул. Киевская, № 13а ул. Пионерская, № 4 ул. Ленина | 566,9 |  |
|  |
| 219 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 565 | от ТП 565 в границах жилого дома № 8 по ул. Советская | 147 |  |
|  |
| 220 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 580 | от ТП 580 до нежилого здания по ул. Советская | 24,6 |  |
|  |
| 221 | Сооружение | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП 581 | от ТП 581 в границах жилых домов № 1, 3, 7, 16 по ул. Пионерская, № 2 по ул. Пушкина, № 13 по ул. Киевская | 651,3 |  |
|  |
| 222 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 582 | от ТП 582 в границах жилых домов № 7, 9, 11 по ул. Ленина, нежилого здания № 13 по ул. Ленина | 318,5 |  |
|  |
| 223 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 582а | от ТП 582а в границах жилых домов № 12, 14, 14а по ул. Киевская | 534,8 |  |
|  |
| 224 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 583 | от ТП 583 до КТПН 583а, от КПТН 583а район Дома культуры и жилых домов № 15, № 16, № 18 по ул. Ленина | 516,5 |  |
|  |
| 225 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 584 | от ТП 584 в границах жилых домов № 19, № 21 по ул. Ленина и жилого дома № 33 по ул. Гончарова | 630,9 |  |
|  |
| 226 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от КТПН 585 | от КТПН 585 в границах жилых домов № 13, № 15 по ул. Первомайская | 208,1 |  |
|  |
| 227 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 586 | от ТП 586 в границах жилых домов № 8, 10, 12 по пл. Победы, № 18, 20 по ул. Пионерской, № 28а по ул. Советской | 335,4 |  |
|  |
| 228 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 587 | от ТП 587 в границах жилого дома № 5 по пл. Победы, жилого дома № 12 по ул. Пионерской, нежилого здания № 1 по ул. Пионерской (школа № 1), нежилого здания № 10 по ул. Пионерской, нежилого здания № 7 по пл. Победы | 785,8 |  |
|  |
| 229 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 588 | от ТП 588 в границах ул. Советская | 207,2 |  |
|  |
| 230 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 589 | от ТП 589 в границах жилых домов № 8, № 6, № 6а по ул. Пионерская и жилого дома № 15 по ул. Партизанская | 670 |  |
|  |
| 231 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 591 | от ТП 591 до жилого дома № 27 по ул. Огородная | 234 |  |
|  |
| 232 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 1 | от ЦРП 1 в границах жилых домов № 2, № 2а, № 4, по ул. Бошняка, жилых домов № 1, № 1а по ул. Гончарова и жилого дома № 1 по ул. Колесниченко | 550,6 |  |
|  |
| 233 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 2 | от ЦРП 2 в границах жилых домов № 13, № 13а, № 15 по ул. Рабочая и жилого дома № 24 по ул. Ленина | 524 |  |
|  |
| 234 | Сооружение | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ЦРП 3 | от ЦРП 3 в границах жилых домов № 21-23 по ул. Пионерской, жилого дома № 1 по ул. Киевской | 1092,3 |  |
|  |
| 235 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 4 | от ЦРП 4 в районе жилых домов № 32, № 34 по ул. Советская | 101,23 |  |
|  |
| 236 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 6 | от ЦРП 6 в границах жилых домов № 3, 4, 5, 5а, 7б по ул. П.Осипенко, жилого дома № 1 по ул. Спортивная | 664,3 |  |
|  |
| 237 | Сооружение | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 10 | от ЦРП 10 в границах жилых домов № 4, 6, 10 по ул. Арсеньева | 383,7 |  |
|  |
| 238 | Оборудование | МТП-521Б (5,9 кв.м.) | пер. Полтавский | 5,9 |  |
| 239 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-521Б (пер. Полтавский) |  |  |
| 240 | Оборудование | РУ-10 кВ (РЛН) | МТП-521Б (пер. Полтавский) |  |  |
| 241 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) | МТП-521Б (пер. Полтавский) |  |  |
| 242 | Оборудование | КТПН-555 (7 кв.м.) | Руч. Чаобокай | 7 |  |
| 243 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-555 (Руч. Чаобокай) |  |  |
| 244 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-555 (Руч. Чаобокай) |  |  |
| 245 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) 3шт. | КТПН-555 (Руч. Чаобокай) |  |  |
| 246 | Оборудование | КТПН-557 (7 кв.м.) | ул. Корабельная | 7 |  |
| 247 | Оборудование | ТМ (180 10/0,4) | КТПН-557 (ул. Корабельная) |  |  |
| 248 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-557 (ул. Корабельная) |  |  |
| 249 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-557 (ул. Корабельная) |  |  |
| 250 | Оборудование | КТПН-542 (7,3 кв.м.) | ул. Металлистов | 7,3 |  |
| 251 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-542 (ул. Металлистов) |  |  |
| 252 | Оборудование | РУ-10 кВ (РЛН) | КТПН-542 (ул. Металлистов) |  |  |
| 253 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) | КТПН-542 (ул. Металлистов) |  |  |
| 254 | Оборудование | КТПН-423 (7,3 кв.м.) | перевал база "Якорь" | 7,3 |  |
| 255 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-423 (перевал база "Якорь") |  |  |
| 256 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-423 (перевал база "Якорь") |  |  |
| 257 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЯБП) | КТПН-423 (перевал база "Якорь") |  |  |
| 258 | Оборудование | КТПН-521А (7 кв.м.) | 42 район | 7 |  |
| 259 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-521А (42 район) |  |  |
| 260 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-521А (42 район) |  |  |
| 261 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-521А (42 район) |  |  |
| 262 | Оборудование | КТПН-460 (7 кв.м.) | к/с «Дружба» | 7 |  |
| 263 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) | КТПН-460 (к/с «Дружба») |  |  |
| 264 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-460 (к/с «Дружба») |  |  |
| 265 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ПР) | КТПН-460 (к/с «Дружба») |  |  |
| 266 | Оборудование | КТПН-452 (21 кв.м.) | пос. Рыбачий | 21 |  |
| 267 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2шт. | КТПН-452 (пос. Рыбачий) |  |  |
| 268 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 6 шт. | КТПН-452 (пос. Рыбачий) |  |  |
| 269 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-452 (пос. Рыбачий) |  |  |
| 270 | Оборудование | КТПН-548 (7 кв.м.) | больница ВЗО | 7 |  |
| 271 | Оборудование | ТМ (360 10/0,4) | КТПН-548 (больница ВЗО) |  |  |
| 272 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-548 (больница ВЗО) |  |  |
| 273 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-548 (больница ВЗО) |  |  |
| 274 | Оборудование | КТПН-588А (7,3 кв.м.) | ул. Набережная | 7,3 |  |
| 275 | Оборудование | ТМ (100 10/0,4) | КТПН-588А (ул. Набережная) |  |  |
| 276 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-588А (ул. Набережная) |  |  |
| 277 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) | КТПН-588А (ул. Набережная) |  |  |
| 278 | Оборудование | КТПН-585 (7 кв.м.) | ул. Первомайская (хоздвор) | 7 |  |
| 279 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-585 (ул. Первомайская (хоздвор)) |  |  |
| 280 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) 3шт. | КТПН-585(ул. Первомайская (хоздвор)) |  |  |
| 281 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-585(ул. Первомайская (хоздвор)) |  |  |
| 282 | Оборудование | КТПН-582 (7 кв.м.) | ул. Ленина, 7 | 7 |  |
| 283 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-582 (ул. Ленина, 7) |  |  |
| 284 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) 2 шт. | КТПН-582 (ул. Ленина, 7) |  |  |
| 285 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-582 (ул. Ленина, 7) |  |  |
| 286 | Оборудование | КТПН-436 (6,3 кв.м.) | ул. Кишиневская | 6,3 |  |
| 287 | Оборудование | ТМ (100 10/0,4) | КТПН-436 (ул. Кишиневская) |  |  |
| 288 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-436 (ул. Кишиневская) |  |  |
| 289 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-436 (ул. Кишиневская) |  |  |
| 290 | Оборудование | КТПН-544 (7,3 кв.м.) | ул. Курикша | 7,3 |  |
| 291 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-544 (ул. Курикша) |  |  |
| 292 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-544 (ул. Курикша) |  |  |
| 293 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-544 (ул. Курикша) |  |  |
| 294 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-544 (ул. Курикша) |  |  |
| 295 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-544 (ул. Курикша) |  |  |
| 296 | Оборудование | КТПН-458 (9 кв.м.) | Водовод «Восточная» | 9 |  |
| 297 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | КТПН-458 (Водовод «Восточная») |  |  |
| 298 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-458 (Водовод «Восточная») |  |  |
| 299 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-458 (Водовод «Восточная») |  |  |
| 300 | Оборудование | МТП-420А (5,9 кв.м.) | База «Восток» | 5,9 |  |
| 301 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | МТП-420А (База «Восток») |  |  |
| 302 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-420А (База «Восток») |  |  |
| 303 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-420А (База «Восток») |  |  |
| 304 | Оборудование | МТП-445А (5,9 кв.м.) | в/скважина 14, 1-й район | 5,9 |  |
| 305 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) | МТП-445А (в/скважина 14, 1-й район) |  |  |
| 306 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-445А (в/скважина 14, 1-й район) |  |  |
| 307 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-445А (в/скважина 14, 1-й район) |  |  |
| 308 | Оборудование | МТП-447А (5,9 кв.м.) | ул. Коммунальная | 5,9 |  |
| 309 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | МТП-447А (ул. Коммунальная) |  |  |
| 310 | Оборудование | РУ-10 кВ (ПК-10) 3 шт. | МТП-447А (ул. Коммунальная) |  |  |
| 311 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-447А (ул. Коммунальная) |  |  |
| 312 | Оборудование | МТП-567А (5,9 кв.м.) | ул. Лермонтова | 5,9 |  |
| 313 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-567А (ул. Лермонтова) |  |  |
| 314 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-567А (ул. Лермонтова) |  |  |
| 315 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-567А (ул. Лермонтова) |  |  |
| 316 | Оборудование | МТП-428А (5,9 кв.м.) | ул. Нагорная | 5,9 |  |
| 317 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-428А (Ул. Нагорная) |  |  |
| 318 | Оборудование | РУ-10 кВ (ПК-10) | МТП-428А (Ул. Нагорная) |  |  |
| 319 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-428А (Ул. Нагорная) |  |  |
| 320 | Оборудование | МТП-439 (5,9 кв.м.) | ул. Садовая | 5,9 |  |
| 321 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-439 (ул. Садовая) |  |  |
| 322 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-439 (ул. Садовая) |  |  |
| 323 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-439 (ул. Садовая) |  |  |
| 324 | Оборудование | КТПН-543 (7 кв.м.) | ул. 2-я Дачная | 7 |  |
| 325 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-543 (ул. 2-я Дачная) |  |  |
| 326 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-543 (ул. 2-я Дачная) |  |  |
| 327 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ящик силов.) | КТПН-543 (ул. 2-я Дачная) |  |  |
| 328 | Оборудование | КТПН-457 (7 кв.м.) | 5 й квартал (котельная) | 7 |  |
| 329 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-457 (5 й квартал (котельная)) |  |  |
| 330 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-457 (5 й квартал (котельная)) |  |  |
| 331 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-457 (5 й квартал (котельная)) |  |  |
| 332 | Оборудование | КТПН-445Б (7 кв.м.) | в/скважина 17, 1-й район | 7 |  |
| 333 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-445Б (в/скважина 17, 1-й район) |  |  |
| 334 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-445Б (в/скважина 17, 1-й район) |  |  |
| 335 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-445Б (в/скважина 17, 1-й район) |  |  |
| 336 | Оборудование | КТПН-443 (7 кв.м.) | ж/д станция | 7 |  |
| 337 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-443 (ж/д станция) |  |  |
| 338 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-443 (ж/д станция) |  |  |
| 339 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-443 (ж/д станция) |  |  |
| 340 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-428 (ул. 15 П/Партизан РСУ "Гефест") |  |  |
| 341 | Оборудование | РУ-10 кВ 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3 шт. | ТП-428 (ул. 15 П/Партизан РСУ "Гефест") |  |  |
| 342 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) |  |  |
| 343 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) |  |  |
| 344 | Оборудование | РУ-0,4 кВ шкаф учета | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) |  |  |
| 345 | Оборудование | РУ-0,4 кВ щит управл. | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) |  |  |
| 346 | Оборудование | РУ-10 кВ 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) |  |  |
| 347 | Оборудование | ТМ (100 10/0,4) | ТП-426 (сопка Кекурная) |  |  |
| 348 | Оборудование | РУ-0,4 кВ щит учета | ТП-426 (сопка Кекурная) |  |  |
| 349 | Оборудование | РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ | ТП-426 (сопка Кекурная) |  |  |
| 350 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) |  |  |
| 351 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) |  |  |
| 352 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) с ВМН-133 4 шт. | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) |  |  |
| 353 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) |  |  |
| 354 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 355 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 356 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 357 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 358 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 359 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 360 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 361 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 362 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 363 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 364 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 365 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2шт. | ТП-582А (ул. Киевская, 14) |  |  |
| 366 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-586 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 367 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-586 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 368 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 5шт. | ТП-586 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 369 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | ТП-586 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 370 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 371 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 372 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 373 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 374 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 375 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 376 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 377 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 378 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 379 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 380 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 381 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366); РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) |  |  |
| 382 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-561 (ул. Гончарова, 12) |  |  |
| 383 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 5шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 8 шт. | ТП-561 (ул. Гончарова, 12) |  |  |
| 384 | Оборудование | ТМ (180 10/0,4) | ТП-588 (ул. Советская) |  |  |
| 385 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-588 (ул. Советская) |  |  |
| 386 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 2 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 3 шт. | ТП-588 (ул. Советская) |  |  |
| 387 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-584 (ул. Ленина 21) |  |  |
| 388 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-584 (ул. Ленина 21) |  |  |
| 389 | Оборудование | РУ-10 кВ 5шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70); РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-584 (ул. Ленина 21) |  |  |
| 390 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 391 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 392 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 393 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 394 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 395 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 396 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 397 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 398 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 399 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366); РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) |  |  |
| 400 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") |  |  |
| 401 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") |  |  |
| 402 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") |  |  |
| 403 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") |  |  |
| 404 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") |  |  |
| 405 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") |  |  |
| 406 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") |  |  |
| 407 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-420 (ул. Папанина) |  |  |
| 408 | Оборудование | РУ-10 кВ 6шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-420 (ул. Папанина) |  |  |
| 409 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-437 (ул. Кишиневская) |  |  |
| 410 | Оборудование | РУ-10 кВ 9 шт.; РУ-0,4 кВ 6 шт. | ТП-437 (ул. Кишиневская) |  |  |
| 411 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-425 (в районе АБЗ) |  |  |
| 412 | Оборудование | оборудование | ТП-425 (в районе АБЗ) |  |  |
| 413 | Оборудование | ТМ (пр-во Румыния) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 414 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 415 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 416 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 417 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 418 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 419 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 420 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 421 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 422 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 423 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-502 (ул. Комсомольская) |  |  |
| 424 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-417 (ул. Чкалова) |  |  |
| 425 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 6 шт. | ТП-417 (ул. Чкалова) |  |  |
| 426 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | ТП-417 (ул. Чкалова) |  |  |
| 427 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-418 (ул. Спортивная) |  |  |
| 428 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 8шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 5 шт. | ТП-418 (ул. Спортивная) |  |  |
| 429 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-429 (ул. Пугачева) |  |  |
| 430 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3шт. | ТП-429 (ул. Пугачева) |  |  |
| 431 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3 шт. | ТП-429 (ул. Пугачева) |  |  |
| 432 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) 2 шт. | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") |  |  |
| 433 | Оборудование | РУ-0,4 кВ | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") |  |  |
| 434 | Оборудование | РУ-0,4 кВ | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") |  |  |
| 435 | Оборудование | РУ-10 кВ 5 шт.; РУ-0,4 кВ 3 шт. | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") |  |  |
| 436 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-441 (ул. Вилкова) |  |  |
| 437 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | ТП-441 (ул. Вилкова) |  |  |
| 438 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-441 (ул. Вилкова) |  |  |
| 439 | Оборудование | РУ-10 кВ 3 шт. | ТП-441 (ул. Вилкова) |  |  |
| 440 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-442 (ул. Крылова) |  |  |
| 441 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-442 (ул. Крылова) |  |  |
| 442 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-442 (ул. Крылова) |  |  |
| 443 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 6 шт. | ТП-442 (ул. Крылова) |  |  |
| 444 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-447 (1-й район) |  |  |
| 445 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) - не работает | ТП-447 (1-й район) |  |  |
| 446 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт. | ТП-447 (1-й район) |  |  |
| 447 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 6 шт. | ТП-447 (1-й район) |  |  |
| 448 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-550 (район Дворца спорта) |  |  |
| 449 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | ТП-550 (район Дворца спорта) |  |  |
| 450 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3шт. | ТП-550 (район Дворца спорта) | 35,8 |  |
| 451 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-549 (ул. Гончарова, 2) |  |  |
| 452 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-549 (ул. Гончарова, 2) |  |  |
| 453 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 5шт. | ТП-549 (ул. Гончарова, 2) | 29 |  |
| 454 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 6 шт. | ТП-549 (ул. Гончарова, 2) |  |  |
| 455 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-547 (ул. Колесниченко, 16) |  |  |
| 456 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | ТП-547 (ул. Колесниченко, 16) |  |  |
| 457 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-546 (ул. Первомайская, 33) |  |  |
| 458 | Оборудование | РУ-0,4 кВ | ТП-546 (ул. Первомайская, 33) |  |  |
| 459 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-545 (ул. Восточная, 11А) |  |  |
| 460 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | ТП-545 (ул. Восточная, 11А) |  |  |
| 461 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-12) 3 шт. | ТП-545 (ул. Восточная, 11А) | 20,6 |  |
| 462 | Оборудование | ТМ (180 10/0,4) | ТП-541 (район д/с "Солнышко") |  |  |
| 463 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 2 шт.; РУ-10 кВ 2 шт. | ТП-541 (район д/с "Солнышко") |  |  |
| 464 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) 2 шт. | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 465 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 466 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 467 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 468 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 469 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 470 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 471 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 472 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 473 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 474 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) 3шт. | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) |  |  |
| 475 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | ЦРП-10 (4-й микрорайон, жилой массив) |  |  |
| 476 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) 12 шт. | ЦРП-10 (4-й микрорайон, жилой массив) |  |  |
| 477 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 6 шт. | ЦРП-10 (4-й микрорайон, жилой массив) | 127,8 |  |
| 478 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) 11шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 10 шт. | ЦРП-6 (ул. П.Осипенко) |  |  |
| 479 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ЦРП-6 (ул. П.Осипенко) |  |  |
| 480 | Оборудование | ТМ ( 10/0,4) | ЦРП-6 (ул. П.Осипенко) |  |  |
| 481 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) 9шт. с ВМГ-133 5 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 11 шт. | ЦРП-4 (ул. Советская, 32) |  |  |
| 482 | Оборудование | ТМ (1000 10/0,4) | ЦРП-4 (ул. Советская, 32) |  |  |
| 483 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ЦРП-4 (ул. Советская, 32) |  |  |
| 484 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-591 (район Хлебокомбината) |  |  |
| 485 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-591 (район Хлебокомбината) |  |  |
| 486 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО) 5 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 7 шт. | ТП-591 (район Хлебокомбината) |  |  |
| 487 | Оборудование | ТМ (100) | ТП-407 (4-й микрорайон, район котельной) |  |  |
| 488 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 6 шт. | ТП-407 (4-й микрорайон, район котельной) |  |  |
| 489 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 8шт. | ТП-407 (4-й микрорайон, район котельной) | 84,3 |  |
| 490 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 10шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 8 шт.; ВМ 4 шт. | ЦРП-2 (ул. Рабочая) |  |  |
| 491 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4), ТМ (400 10/0,4) | ЦРП-2 (ул. Рабочая) |  |  |
| 492 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) |  |  |
| 493 | Оборудование | ТМ (320 10/0,4) | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) |  |  |
| 494 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВМГ133) 6шт. | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) |  |  |
| 495 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3шт. | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) |  |  |
| 496 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) 2шт. | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 497 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 498 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 499 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 500 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 501 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 502 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 503 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 504 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 505 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) |  |  |
| 506 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) |  |  |
| 507 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) |  |  |
| 508 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) |  |  |
| 509 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) |  |  |
| 510 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) |  |  |
| 511 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) |  |  |
| 512 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) |  |  |
| 513 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-580 (ул. Советская) |  |  |
| 514 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-580 (ул. Советская) |  |  |
| 515 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО) | ТП-580 (ул. Советская) |  |  |
| 516 | Оборудование | РУ-10 кВ 4шт. | ТП-580 (ул. Советская) |  |  |
| 517 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-580 (ул. Советская) |  |  |
| 518 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-580 (ул. Советская) |  |  |
| 519 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-580 (ул. Советская) |  |  |
| 520 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | ТП-500 (ул. 15 П/Партизан) |  |  |
| 521 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-10 кВ (КСО-272) | ТП-500 (ул. 15 П/Партизан) |  |  |
| 522 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 7 шт. | ТП-500 (ул. 15 П/Партизан) | 29,6 |  |
| 523 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 524 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 525 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 526 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 527 | Оборудование | РУ-10 кВ 2шт. | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 528 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 529 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 530 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») |  |  |
| 531 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-448 (ул. Макарова) |  |  |
| 532 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-448 (ул. Макарова) |  |  |
| 533 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-448 (ул. Макарова) |  |  |
| 534 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-386) | ТП-448 (ул. Макарова) |  |  |
| 535 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-386) | ТП-448 (ул. Макарова) |  |  |
| 536 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-448 (ул. Макарова) |  |  |
| 537 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-448 (ул. Макарова) |  |  |
| 538 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) | ТП-449 (в районе УПТК) |  |  |
| 539 | Оборудование | РУ-10 кВ мас. выкл. | ТП-449 (в районе УПТК) |  |  |
| 540 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-449 (в районе УПТК) |  |  |
| 541 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-449 (в районе УПТК) |  |  |
| 542 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-449 (в районе УПТК) |  |  |
| 543 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 5шт. | ТП-449 (в районе УПТК) |  |  |
| 544 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 2 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59); РУ-0,4 кВ (РЩ) | ТП-449 (в районе УПТК) |  |  |
| 545 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-450 (ИТК-5, 3-й район, жилая зона) |  |  |
| 546 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-450 (ИТК-5, 3-й район, жилая зона) |  |  |
| 547 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 6шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | ТП-450 (ИТК-5, 3-й район, жилая зона) |  |  |
| 548 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 549 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 550 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 551 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 552 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 553 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 554 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 555 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 4 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 3 шт. | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) |  |  |
| 556 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) |  |  |
| 557 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) |  |  |
| 558 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) |  |  |
| 559 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) |  |  |
| 560 | Оборудование | оборудование | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) |  |  |
| 561 | Оборудование | ТМ (320 10/0,4) | ЦРП-5 (в районе овощехранилища РАЙПО) |  |  |
| 562 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 3 шт.; РУ-0,4 кВ (РЩ) 1 шт. | ЦРП-5 (в районе овощехранилища РАЙПО) |  |  |
| 563 | Оборудование | ТМЗ (1000 10/0,4) | ТП-530 ("Якорь") |  |  |
| 564 | Оборудование | ТМ (1000 10/0,4) | ТП-530 ("Якорь") |  |  |
| 565 | Оборудование | ТМ (1000 10/6) | ТП-530 ("Якорь") |  |  |
| 566 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-285); РУ-10 кВ (КСО 2УМЗ) 3 шт. | РП-530 ("Якорь") |  |  |
| 567 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | РП-540 ("Якорь") |  |  |
| 568 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-266) | РП-540 ("Якорь") |  |  |
| 569 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-282); РУ-10 кВ (КСО 2УМ) | РП-540 ("Якорь") |  |  |
| 570 | Транспорт | Грузовой фургон УАЗ-390995 (№ двигателя 409110\*D3049953) |  |  |  |
| 571 | Оборудование | Датчик ДТКБ | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 572 | Оборудование | Ящик ЯУ5112-3274 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 573 | Оборудование | Пост ПКЕ-222 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 574 | Оборудование | Пускатель П6-122 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 575 | Оборудование | Переключатель ПКП-25-44 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 576 | Оборудование | Предохранитель ПН2-250 24шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 577 | Оборудование | Рубильник РПС 8шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 578 | Оборудование | Печь ПЭТ-4 2шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 579 | Оборудование | Панель ШО-70-3-22 2шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 580 | Оборудование | Панель ШО-70-3-03 2шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 581 | Оборудование | Панель ШО-70-3-36 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 582 | Оборудование | Панель торцевая ЩО-70 2шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 583 | Оборудование | Камера КСО-285-10-400 2шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 584 | Оборудование | Камера КСО-285-8ПВ-600 2шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 585 | Оборудование | Камера КСО-285-26-600 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 586 | Оборудование | Трансформатор ТМ 400/10 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 587 | Оборудование | Изолятор опорный ИО-1-250 УТЗ | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 588 | Оборудование | Изолятор опорно-ребристый СН-6У2 8шт | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 589 | Оборудование | Трансформатор ТМ 630/30 | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 590 | Оборудование | Ограничитель перенапряжения ОПН/NTL 10/12/7УЕЛI, 3 фаз (на опоре) 1к-т | ул. Флерова, 3 |  |  |
| 591 | Оборудование | ТМ 250/10 2шт | ТП-300 (район станции 3-го подъема) |  |  |
| 592 | Оборудование | Ящик ЯУ5112-3274 12шт | ТП-300 (район станции 3-го подъема) |  |  |
| 593 | Оборудование | Трансформатор ТМГ - 400/10/0,4 У/Ун-0 №12.11ФГ796 |  |  |  |
| 594 | Оборудование | Трансформатор ТМГ - 400/10/0,4 У/Ун-0 №12.10ФГ790 |  |  |  |
| 595 | Оборудование | МТП-553 | ул. 1-я Дачная |  |  |
| 596 | Оборудование | КТП(Н) – 630/10/0,4 кВ | ул. Дальневосточная – Кедровая - Некрасова |  |  |
| 597 | Сооружение | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-546 | от ТП-546 ул.Первомайская, ул.Школьная, ул. 15 Погибших Партизан | 640,1 |  |
| 598 | Сооружение | Кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ | От ТП 541 до муфты №4 и №5 по ул.1-ая Дачная | 198,3 |  |
| 599 |  | Распределительное устройство | ТП (ул. 15 П/Партизан, 35) |  |  |
| 600 |  | Трансформатор 2-х фазный | ТП (ул. 15 П/Партизан, 35) |  |  |
| 601 | Оборудование | МТП-420Б 400/10/0,4 кВ |  |  |  |
| 602 | Оборудование | МТП-430 160/10/0,4 кВ |  |  |  |
| 603 | Оборудование | КТПН-433 160/10/0,4 кВ |  |  |  |
| 604 | Оборудование | КТПН-435 |  |  |  |
| 605 | Оборудование | МТП-523 250/10/0,4 кВ |  |  |  |
| 606 | Оборудование | КТПН-524 630/10/0,4 кВ |  |  |  |
| 607 | Оборудование | МТП-554 400/10/0,4 кВ |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | |
| **Концедент** |  | **Концессионер** |
| Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» |  |  |
| Глава городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  *(подпись)*  *М. П.* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (фио)*  *М. П.* |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к концессионному соглашению от \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы)

за пользование земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения

**Размер годовой арендной платы (Ап)за аренду земельного участка**

**А=В х С х Кк, где**

А – величина арендной платы, рублей, рассчитываемая за 1 год;

В – кадастровая стоимость земельного участка, указанная в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках на объект недвижимости, рублей;

С – процент от кадастровой стоимости земельного участка по видам функционального использования земель;

Кк – корректирующий коэффициент.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | |
| **Концедент** |  | **Концессионер** |
| Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» |  |  |
| Глава городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  *(подпись)*  *М. П.* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (фио)*  *М. П.* |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к концессионному соглашению от \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения и иные последствия досрочного расторжения Соглашения**

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения (далее – Соглашение) Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию Объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения концессионного соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера.

Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

1) надлежащим образом оформленные:

- акты выполненных работ;

- первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств);

2) пояснительную записку подтверждающую сумму расходов, понесенных в результате осуществления регулированного вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов в течении 30 календарных дней.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов, Концедент принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | |
| **Концедент** |  | **Концессионер** |
| Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» |  |  |
| Глава городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  *(подпись)*  *М. П.* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (фио)*  *М. П.* |

|  |
| --- |
| Приложение № 6 к концессионному соглашению от \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Перечень документов, относящихся к имуществу,

передаваемому в составе объекта Соглашения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Наименование документа | Примечание |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | |
| **Концедент** |  | **Концессионер** |
| Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» |  |  |
| Глава городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  *(подпись)*  *М. П.* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (фио)*  *М. П.* |

|  |
| --- |
| Приложение № 7 к концессионному соглашению от \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

01 января 2023 года г. Советская Гавань

**Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края»**, в лице главы городского поселения **Боровского Павла Юрьевича**, действующего на основании Устава муниципального образования, именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны,

подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование объект концессионного соглашения –комплекс недвижимого и движимого имущества – технологически связанное между собой оборудование электросетевого комплекса муниципального образования - городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, принадлежащее на праве собственности Концеденту (далее объект – Объект Соглашения):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование имущества, входящего в состав объекта Соглашения | Адресный объекта | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Технические характеристики | Технические состояние | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| итого | | | |  |  |  |

2. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование иное имущество – комплекс недвижимого и движимого имущества – технологически связанное между собой оборудование электросетевого комплекса муниципального образования - городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, принадлежащее на праве собственности Концеденту (далее –Иное имущество):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование имущества (марка оборудования) | Индивидуализирующие характеристики имущества | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Балансовая стоимость имущества, (руб.) | Остаточная стоимость имущества, (руб.) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции и иное имущество на момент заключения Концессионного соглашения, находятся в собственности Концедента.

4. На момент передачи Концедентом Концессионеру объект соглашения и иное имущество свободны от прав третьих лиц.

5. Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий у Концессионера в отношении переданного ему по Концессионному соглашении № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ года Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | |
| **Концедент** |  | **Концессионер** |
| Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» |  |  |
| Глава городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  *(подпись)*  *М. П.* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (фио)*  *М. П.* |

|  |
| --- |
| Приложение № 8 к концессионному соглашению от \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО

РЕКОНСТРУКЦИИ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

г.Советская Гавань «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , от имени которого выступает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

В соответствии с Концессионным соглашением № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 \_ г. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта Соглашения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единицы измерения | Объем / количество выполненных работ | Стоимость работ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |

1. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.
2. Настоящий акт составлен в \_\_\_\_экземплярах, по \_\_\_\_\_экземпляру для каждой из Сторон.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | |
| **Концедент** |  | **Концессионер** |
| Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» |  |  |
| Глава городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровский П.Ю.  *(подпись)*  *М. П.* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (фио)*  *М. П.* |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекты электросетевого комплекса (электрические (воздушные и кабельные) линии и трансформаторные подстанции) муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края |

КРИТЕРИИ КОНКУРСА

[Критерии](https://torgi.gov.ru/upload/docs/converted_content/temporary/notification/20161130/2e33039f-78de-48f1-b258-9a4c157c282d.html#P142) конкурса и параметры критериев конкурса

1. Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений.

2. В качестве критериев конкурса устанавливаются:

1) сроки реконструкции объекта концессионного соглашения;

2) размер годовой концессионной платы.

3. Параметры критериев конкурса:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии Конкурса** | | **Параметры Критериев** | | |
| **Критерии Конкурса** | **Начальные значения Критериев Конкурса** | **Условия уменьшения или увеличения начального значения Критерия** | **Коэффициент, учитывающий значимость Критерия Конкурса** |
| Срок реконструкции Объекта концессионного соглашения - не менее 60 месяцев и не более 120 месяцев с даты заключения концессионного соглашения | 10 | Значение подлежит увеличению на 1 в случае уменьшения сроков реконструкции от максимального значения за каждый месяц | 0,7 |
| Размер годовой концессионной платы:  от 0 (ноль) рублей (начальное значение)  до 3 000 000 (три миллиона) рублей (максимальное значение) | 10 | Значение подлежит увеличению на 1 в случае увеличения годовой концессионной платы от минимального значения на 100 000,00 (сто тысяч) рублей | 0,3 |

1. Указывается нужное. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается нужное. [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается нужное. [↑](#footnote-ref-4)