## Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения «Город

Советская Гавань» Советско-

Гаванского муниципального

района  Хабаровского края

от 22.10.2019г. № 817

# Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского поселения «Город Советская Гавань»

на 2016 – 2018 годы

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, млн.рублей | Общая потребность в финансовых средствах на реализацию программных мероприятий – 6023,361 млн. руб, в т.ч. млн.руб. |
| --- | --- |
|  | Мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | МБ | КБ | ФБ | МБ | КБ | ФБ | МБ | КБ | ФБ | МБ | КБ | ФБ | МБ | КБ | ФБ | МБ | КБ | ФБ |
|  | мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 и на период до 2020 года» | 4,20 | 4,10 | 11,70 | 4,32 | 5,68 | 12,10 | 4,20 | 4,30 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мероприятия муниципальной программы «Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» на 2016-2021 годы | 0,22 | 14,00 | - | 0,30 | 18,00 | - | 0,30 | 18,00 | - | 5,32 | 3,58 | 0,00 | 1,38 | 12,42 | 0,00 | 1,47 | 13,20 | 0,00 |
|  | мероприятия муниципальной программы «Реконструкция уличного освещения города Советская Гавань» на 2016-2021 годы | 0,49 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | мероприятия муниципальной программы «Чистая вода города Советская Гавань на период 2012-2017 годы» | 11,00 | 304,64 | 83,74 | 11,00 | 304,64 | 83,74 | 11,00 | 304,64 | 83,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитии системы утилизации (захоронения) твердых комплексных отходов (ТКО) на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2017-2021 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | комплексное развитие систем теплоснабжения* | 59,74 | 89,75 | 34,05 | 61,34 | 91,65 | 35,85 |
|  | комплексное развитие систем водоснабжения* | 461,76 | 402,16 | 400,86 | 463,16 | 404,761 | 402,46 |
|  | комплексное развитие систем водоотведения* | 300,53 | 296,99 | 279,75 | 300,53 | 296,99 | 279,76 |
|  | * Реализация мероприятий комплексного развития по направлениям осуществляется с использованием механизма муниципально-частного партнерства с разработкой конкретного инвестиционного проекта, определяющего все существенные условия его реализации и по утверждении прилагаемого к настоящей программе. |

### 5.3.1 Основные мероприятия для достижения поставленных целей

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дублирующей линии водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм | км. | 2,3 |
| 2. | Замена водовода от НС-3 в/з «Западный» до жилого массива Лесозавода 20, диам. 300 мм | км. | 5,9 |
| 3. | Замена водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 до котельной № 3, диаметром 250 мм | км. | 2,0 |
| 4. | Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов на водозаборах, станциях подъёма воды. | ед. | 3 |
| 5. | Установка приборов учёта холодной воды на водозаборах и станциях подъёма воды. | ед. | 12 |
| 6. | Установка приборов учёта холодной воды на многоквартирных домах. | ед. | 355 |
| 7. | Строительство сооружения по обеззараживанию воды | объект | 1 |
| 8. | Строительство водопроводных сетей к новым ЦТП | км. | 0,260 |
| 9. | Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и квартальных водопроводных сетей. | % от Lобщ | 6,0 |
| 10. | Установка ультрафиолетового обеззараживания типа ОДВ с установкой их в точках перед поступлением питьевой воды в распределительную сеть | ед. | 10,0 |
| 11. | Приобретение материалов и оборудования для обеспечения безопасной, безаварийной и бесперебойной работы системы водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» | п.м шт. | 1360 5 |

Таблица 5.4 Основные мероприятия развития системы водоснабжения по предложениям ООО «Городской водоканал»

Таблица 5.6 Перечень мероприятий согласно предложению ООО «Городской водоканал»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение работ, ввод в действие нового дублирующего ПЭ водовода от 5-го квартала до НС-2 «Город». Капитальный ремонт (санация) стальной линии водоснабжения Ду 500 от 5-го квартала до НС-2 «Город» | 2016 | 47,0 |
| 2 | Замена водопровода по ул.Ленина ,ул. Гончарова по кольцу от водопроводной башни | 2016 | 7,6 |
| 3 | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения жилых домов микрорайона Окоча, включенных в программу сейсмоусиления | 2016-2018 | 2,6 |
| 4 | Капитальный ремонт (реконструкция) системы водоснабжения микрорайона Окоча | 2016-2018 | 66,1 |
| 5 | Замена водопроводов от НС-3 в/з «Западный» до п. Лесозавод-20 | 2016-2018 | 74,4 |
| 6 | Замена водопровода от 5-го квартала до котельной №3 | 2016-2018 | 25,5 |
| 7 | Строительство сооружений по обеззараживанию питьевой воды | 2016 | 5,0 |
| 8 | Установка водомерных электромагнитных счетчиков на водозаборных сооружениях, насосных станциях, в узловых точках, для учета воды в микрорайонах | 2016-2018 | 2,5 |
| 9 | Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов, завершение программы по энергосбережению | До 2018 | 2,6 |
| 10 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2016-2018 | 68,0 |
| 11 | Установка ультрафиолетового обеззараживания типа ОДВ с установкой их в точках перед поступлением питьевой воды в распределительную сеть | 2017 | 2,6 |
| 12 | Замена линии дистанционного управления скважинами НС-1 «Западный» | 2020 | 0,627 |
| 13 | Замена резервной линии электрического питания скважины НС-2 «Город» от ТП до ГРЩ. |  |  |
| 14 | Приобретение насосного оборудования | 2020 | 0,474 |