# АДМИНИСТРАЦИЯ

# городского поселения «Город Советская Гавань»

# Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019 № 583

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань», их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14.08.2014 № 580

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань», их формирования и реализации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14.08.2014 № 580 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань», их формирования и реализации» (далее – постановление):

1.1. В заголовке, п.1, п.п. 2.1. и 2.2. постановления слова «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань», их формирования и реализации» заменить словами «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Советская Гавань», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

2. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань», их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14.08.2014 № 580 (далее – Порядок), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы Администрации                                 	                         В.В. Чуришка

Приложение к постановлению Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 09.08.2019 № 583 «Утвержден Постановлением Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» муниципального района Хабаровского края от 14.08.2014 № 580

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Советская Гавань», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселение «Город Советская Гавань» (далее - муниципальные программы или Программы), внесения изменений в муниципальные программы, устанавливает требования к разработке, содержанию и согласованию проектов, финансовому обеспечению реализации, процедуре управления и контроля за реализацией Программ.

1.2. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» (далее – администрация города), являющимся ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации города - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

Срок реализации муниципальной программы устанавливается с учетом трехлетнего бюджетного планирования.

1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

- муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение вопросов местного значения, определенных статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и описываемых измеряемыми показателями;

- подпрограмма муниципальной программы - это комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам реализации мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

- мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- цель муниципальной программы - планируемый конечный результат, достижимый посредством реализации муниципальной программы, за период ее реализации;

- задача муниципальной программы – результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы;

- целевой показатель (индикатор) муниципальной программы - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации города, определенный в соответствии с постановлением администрации города об утверждении муниципальной программы и Перечнем муниципальных программ городского поселения «Город Советская Гавань» (далее - Перечень), утверждаемым распоряжением администрации города, осуществляющий разработку и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы - отделы, секторы администрации города, структурные подразделения администрации города;

- участник - иные организации и органы, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы (по согласованию).

1.4. Муниципальные программы включают в себя подпрограммы (при наличии) и (или) мероприятия.

1.5. Муниципальные программы утверждаются нормативным правовым актом администрации города.

1.6. Персональную ответственность за разработку и реализацию муниципальных программ несут ответственные исполнителями муниципальных программ.

2. Принятие решений о разработке муниципальных программ, согласование проектов муниципальных программ и порядок формирования перечня муниципальных программ

2.1. Основными этапами разработки и реализации муниципальных программ являются:

- отбор проблем для программной разработки и инициирование разработки муниципальной программы в соответствии с вопросами местного значения (полномочиями), со стратегией социально-экономического развития Хабаровского края;

- принятие руководителем структурного подразделения администрации города решения о разработке муниципальной программы;

- разработка проектов муниципальных программ;

- согласование проектов муниципальных программ;

- утверждение муниципальных программ постановлениями администрации города;

- формирование Перечня муниципальных программ;

- реализация муниципальных программ;

- мониторинг и контроль реализации муниципальных программ;

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

2.2. Структурное подразделение администрации города, выступающее инициатором разработки муниципальных программ, выносит данный вопрос на рассмотрение Главе администрации.

В предложениях по разработке муниципальных программ должно содержаться: обоснование необходимости разработки муниципальной программы, ответственный исполнитель, цели, задачи, этапы и сроки реализации, ресурсное обеспечение (финансовое обеспечение за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в течение всего периода реализации муниципальной программы), ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

2.3. Разработанные проекты муниципальных программ и (или) проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы подлежат обязательному рассмотрению и согласованию с финансовым отделом, специалистами-юрисконсультами администрации города, структурными подразделениями администрации, являющимися соисполнителями муниципальной программы, а также заместителем Главы администрации, курирующим данное направление (при наличии).

К проекту муниципальной программы прилагается пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия муниципальной программы, финансово-экономическим обоснованием, описанием проблемы, на решение которой направлен проект муниципальной программы; обоснованием предлагаемых решений и ожидаемых результатов их внедрения.

К проекту муниципального правового акта о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу прилагается пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в ранее утвержденную муниципальную программу.

Проект муниципальной программы должен соответствовать требованиям к содержанию муниципальной программы, предусмотренным разделом 3 настоящего Порядка.

2.4. Финансовый отдел рассматривает представленный проект муниципальной программы на предмет обоснованности объемов и источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета, соответствия предлагаемых направлений расходования средств городского бюджета.

2.5. Специалисты-юрисконсульты администрации города рассматривают проект муниципальной программы в части соответствия муниципальной программы действующему законодательству Российской Федерации и Хабаровского края.

2.6. После указанного в п. 2.3. согласования проект постановления передается ответственным исполнителем в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней, в контрольно-счетный орган города (далее – КСО) для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения.

Одновременно с проектами муниципальных программ и (или) проектами муниципальных правовых актов о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы в КСО направляется лист согласования проекта соответствующими уполномоченными должностными лицами администрации города, в котором предусматривается графа согласования с КСО.

Срок подготовки вышеуказанного заключения не должен превышать 10 календарных дней.

2.7. При наличии замечаний от финансового отдела, специалистов-юрисконсультов администрации города или замечаний в заключении КСО ответственный исполнитель осуществляет доработку проекта муниципальной программы и (или) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу в течение 5 рабочих дней и повторно представляет доработанный вариант на согласование.

2.8. После положительного заключения от финансового отдела, специалистов-юрисконсультов администрации города и КСО проект муниципальной программы и (или) проект муниципального правового акта о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу подлежит утверждению Главой администрации или лицом исполняющим его обязанности (далее - Глава администрации).

2.9. Один экземпляр утвержденной постановлением администрации города муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в отдел экономического развития и внешних связей (далее – Отдел) для включения в Перечень муниципальных программ.

2.10. Отдел формирует перечень муниципальных программ, а в случае необходимости его корректировки вносит изменения, утверждаемые распоряжением администрации города.

2.11. Муниципальная программа не может быть принята к финансированию без включения в перечень муниципальных программ.

2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее 01 августа текущего года.

2.13. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, утверждаются не позднее 15 декабря текущего года.

2.14. Перечень муниципальных программ подлежит утверждению распоряжением администрации города не позднее 01 сентября текущего финансового года.

2.15. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа должна содержать:

3.1.1. Паспорт муниципальной программы, который заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.

Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей » включает в себя информацию о бюджетных ассигнованиях местного бюджета и прогнозную оценку иных средств на реализацию муниципальной программы.

Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по каждой подпрограмме (при наличии), по годам реализации муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

3.1.2. Характеристику и анализ текущего состояния соответствующего вопроса местного значения с использованием количественных и качественных показателей (хотя бы по одному), прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам развития муниципального образования.

3.1.3. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы, которые оформляются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и должны содержать формулировку целей и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа. Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы.

3.1.4. Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и относительных величинах и должны объективно характеризовать процесс достижения цели, решения задач муниципальной программы и определяться на основе данных официальной статистической отчетности, отчетных и иных данных ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы.

Если используются показатели, источником информации для которых не являются данные статистического наблюдения, в муниципальной программе должна содержаться методика сбора информации и расчета этих показателей.

3.1.5. Мероприятия по выполнению муниципальной программы/ подпрограммы (при наличии), оформляемые по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Мероприятия муниципальной программы группируются по направлениям с указанием годовых расходов с разбивкой по источникам финансирования (средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства).

Объекты капитального строительства указываются в перечне объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, который оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.1.6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.  Информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы формируется ответственными исполнителями по годам реализации муниципальной программы.

Для реализации муниципальной программы возможно привлечение средств из внебюджетных источников (средства предприятий и организаций, государственных и негосударственных фондов, капитал отдельных инвесторов и др.), а также средств районного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета города, а также привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов, получаемых в форме межбюджетных трансфертов и внебюджетных источников.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется  в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города, регулирующими организацию разработки проекта бюджета города.

Расчет ассигнований бюджета города на реализацию муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Подготовка годовых отчетов о реализации муниципальных программ и сводного годового отчета о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

4.1. Годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями (форма согласно приложению № 6 к настоящему Порядку) до 10 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Отдел.

4.2. Годовой отчет содержит:

4.2.1. Наименование муниципальной программы; отчетный год; должность, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица ответственного исполнителя.

4.2.2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

При формировании сведений о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в обязательном порядке указываются обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года как при недостижении запланированных значений показателей (индикаторов) (во всех случаях), так и при их перевыполнении более чем на 15 процентов.

4.2.3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информацию о расходах федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств.

4.2.4. Годовой отчет подписывается ответственным исполнителем Программы.

4.2.5. Финансовый отдел Администрации города до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в Отдел информацию об исполненных расходах городского бюджета, а также информацию о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств  на реализацию муниципальных программ в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ.

4.2.6. Отдел рассматривает годовые отчеты исполнителей (на соответствие их положениям муниципальных программ и настоящему Порядку) и на основании отчетов ответственных исполнителей и информации финансового отдела администрации города согласно п. 4.2.5., ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Главе администрации сводный отчет о реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год.

4.2.7. Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год содержит:

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

- сведения об исполнении расходных обязательств города, а также о расходах федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств связанных с реализацией муниципальных программ;

- ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный с учетом оценки эффективности реализации Программ;

- предложения о необходимости продолжения реализации или прекращения, об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе предложения о необходимости изменения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, начиная с очередного финансового года.

4.3. Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Советская Гавань в срок до 20 марта года, следующего за отчетным.

5. Реализация, оценка эффективности и контроль за выполнением муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

5.1.1. обеспечивает разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, а также при необходимости внесение в нее изменений;

5.1.2. осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

5.1.3. обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

5.1.4. осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5.1.5. формирует отчеты о реализации муниципальной программы;

5.1.6. обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

5.1.7. осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Хабаровского края по вопросам получения субсидий из федерального и краевого бюджетов местному бюджету на реализацию муниципальной программы, а также сбор, обобщение, формирование и анализ отчетности о выполнении мероприятий и освоении средств бюджетов всех уровней на реализацию которых направлены субсидии.

5.2. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется финансовым отделом администрации города и КСО.

5.3. В целях оперативного контроля реализации муниципальной программы ответственные исполнители осуществляют мониторинг реализации муниципальных программ (далее – мониторинг).

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются:

- значения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- использование бюджетных ассигнований городского бюджета, краевого бюджета, федерального бюджета, бюджета муниципального района, внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

Результаты мониторинга реализации муниципальной программы (отчет) направляются ответственным исполнителем Программы в Отдел в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения мероприятий и отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Результаты мониторинга используются: ответственным исполнителем при подготовки годового отчета о ходе реализации Программы, Отделом - для формирования сводного годового отчета о реализации муниципальных программ и предложений по дальнейшей реализации муниципальных программ.

5.4. В отчете о реализации муниципальных программ по итогам года по каждой муниципальной программе Отдел проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 7 к настоящему Порядку).

6. Порядок внесения изменений в муниципальную программу

6.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями подготовить предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

6.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке и с учетом сроков, установленных разделом 2 настоящего Порядка.

6.3. Внесение изменений в муниципальную программу подлежит утверждению администрацией города.

Начальник отдела экономического

развития и внешних связей                                                          А.Н. Соболева

Приложение № 1 к Порядку

Форма

Паспорт

муниципальной программы

«наименование муниципальной программы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Мероприятия муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | ВСЕГО: В том числе: (по годам реализации), из них: федеральный бюджет; краевой бюджет; местный бюджет; внебюджетные источники. |

Приложение № 2 к Порядку

Форма

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ *

реализации муниципальной программы

«наименование муниципальной программы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель (цели) |
|  | Задача 1 |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |

*  -  В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Приложение № 3 к Порядку

Форма

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ *

по выполнению муниципальной программы

«наименование муниципальной программы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Наименование мероприятия |
|  | Итого, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Наименование мероприятия |
|  | Итого, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

*  -  В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Приложение № 4 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

«наименование муниципальной программы»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завер-шение) | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Порядку

Форма

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «наименование муниципальной программы»

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, |  |  |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 6 к Порядку

Форма 1

ОТЧЕТ *

«наименование муниципальной программы»

___________________________________________

ответственный исполнитель  (ФИО), должность

Достижение целевых показателей муниципальной программы за _________________20__  (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Цель (Цели) |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

*  -  В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Форма 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы *

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

*  -  В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Форма 3

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения

(ежеквартально нарастающим итогом)

за _________________20__  (отчетный период)

тыс. рублей

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего по муниципальной программе |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7 к Порядку

Порядок

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (Таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (Таблица 2).

- Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

Шкала оценки полноты финансирования

| Значение O1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 ≤ Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 ≤ 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

3. В случае, когда уменьшение значений целевых показателей является положительной динамикой, оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений плановых значений целевых показателей и фактически достигнутых значений.

Таблица 2

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 ≤ Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы (Таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах Таблицы 3.

Начальник отдела экономического

развития и внешних связей                                                          А.Н. Соболева

Таблица 3

Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы

|  | 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 | 0,7 ≤ Q2 < 0,95 | 1,05 < Q2 ≤ 1,3 | Q2 < 0,7 | Q2 > 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
|  |  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы | необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 0,5 ≤ Q1 < 0,98 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 1,02 < Q1 ≤ 1,5 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период | необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана | целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования |
| Q1 < 0,5 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления | некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы; корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления |
| Q1 > 1,5 | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
|  | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации | целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей | муниципальную программу следует досрочно завершить | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, пересмотр плановых значений целевых показателей |

# Footnotes

В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.