Приложение №1

 к постановлению администрации

 городского поселения «Город

 Советская Гавань»

 Советско-Гаванского

 муниципального района

 Хабаровского края

 от 06.11.2019 № 868

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Реконструкция уличного освещения городского поселения «Город Советская Гавань» на 2019-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |
| всего | 2019 год реализации | 2020 год реализации | 2021 год реализации | 2022 год реализации | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Всего по муниципальной программе, источник расходов на финансирование местный бюджет | 12702,56 | 5584,9 | 3923,43 | 1363,25 | 1830,98 | 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | **Капитальные вложения** |
| 1 | Освещение по улице Коммунальная, от р.Эгге до ул. Суворова | 354,87 | 354,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 2 | Освещение по улице Полярная | 218,61 | 218,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 3 | Освещение по улице Кедровая | 153,08 | 153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 4 | Освещение по улице Котовского | 130,25 | 130,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 5 | Освещение по переулку Солнечный | 158,28 | 158,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 6 | Освещение по улице Комсомольская  | 135,37 | 135,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 7 | Освещение по улице Мичурина от ул 15 П/Партизан до ул. Спортивная | 227,80 | 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 8 | Освещение дороги на кладбище | 496,14 | 496,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 9 | Освещение по улице Лазо до д. 7 | 183,01 | 183,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 10 | Освещение по улице Победная | 168,02 | 168,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Освещение по улице Молодежная | 130,16 | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 12 | Освещение по ул. Знаменская от жилого дома № 2 до ул. Корабельная | 143,15 | 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 13 | Освещение между домами № 14 и № 14 А по ул.Киевская | 246,23 | 246,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 14 | Освещение вдоль жилого дома № 14 по ул. Киевская  | 205,14 | 205,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 15 | Освещение на территории парка культуры и отдыха "Зеленый мыс"  | 508,29 | 508,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 16 | Освещение по ул. Калинина,5 МФЦ | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 17 | Освещение тротуара от ул. Заводская до ул. Первомайская  | 25,14 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 18 | Освещение между домами №19 и №21 по ул.Пионерская | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Внутриквартальное освещение ул. Пограничная,30, ул.Рабочая, 13А | 46,21 | 46,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 20 | Внутриквартальное освещение от перекрестка улиц Пограничная и Первомайская до ул. Первомайская, 24-32 | 75,65 | 75,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 21 | Внутриквартальное освещения по ул.Гончарова,д.12,д.14 и ул. 15 ПП, 65 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 22 | Освещение ул. Плеханова от дома № 12 до ул. Сахалинской | 99,89 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 23 | Освещение ул. Школьная от ул. 15 Погибших партизан до ул. Первомайской | 597,74 | 597,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 24 | Реконструкция линии уличного освещения ул.Ленина, ул.15 П/Партизан | 147,21 | 147,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 25 | Установка доп. опоры у автобусной остановки ул. Чкалова,30 | 57,69 | 57,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Освещение по улице Кедровая (д.6-д.25) | 104,52 | 0,00 | 104,52 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 27 | Освещение ул. 15 П/Партизан, ул. Инженерная (до МБОУ СОШ№3) | 443,83 | 0,00 | 443,83 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 28 | Освещение на пересечении ул. Мичурина и ул. Полины Осипенко 1 А | 83,24 | 0,00 | 83,24 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 29 | Освещение ул. Знаменская, ул. Октябрьская | 1231,58 | 0,00 | 1231,58 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 30 | Внутриквартальное освещение ул. Пугачева, П. Осипенко, МДОУ СОШ №5 | 1313,78 | 0,00 | 1313,78 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 31 | Освещение перекрестка ул. 15 Погибших Партизан, ул. Колесниченко | 205,12 | 0,00 | 205,12 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 32 | Освещение по улице Флерова (д.1,1а,2) | 241,36 | 0,00 | 241,36 | 0,00 | 0,00 | 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Доп.опоры ул.Киевская,14А (ТП), ул. Киевская,14 (ТБО) | 120,04 | 0,00 | 0,00 | 120,04 | 0,00 | 2, 3 |
| 34 | ул. 15 П/Партизан (от ул.Ленина до ФОК) | 401,73 | 0,00 | 0,00 | 401,73 | 0,00 | 2, 3 |
| 35 | Освещение ул. Советская, 30, ул. Советская,37 | 341,48 | 0,00 | 0,00 | 341,48 | 0,00 | 2,3 |
| 36 | Освещение по переулку Садовому | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 2, 3 |
| 37 | Освещение ул. Инженерная, ул. Киевская  | 1246,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246,98 | 2,3 |
| 38 | Приобретение кабельной продукции, комплектующих | 752,87 | 252,87 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 2,3 |
| 39 | Приобретение светодиодных светильников, ламп, шаров  | 1504,61 | 704,61 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 2,3 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Э. Чайка