Приложение

к постановлению администрации городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от 26.08.2019 № 636

| 4. План мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Советская Гавань на 2019-2022 годы" |
| --- |
| № стро-ки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
|  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|  | Всего по программе, в том числе | 619 826,55 | 64 807,23 | 173 670,40 | 167 841,69 | 213 507,23 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 358 141,85 | 18 750,34 | 102 171,38 | 100 882,24 | 136 337,89 |
|  | МБ | 261 684,69 | 46 056,88 | 71 499,02 | 66 959,45 | 77 169,34 |
| Раздел 1. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
| 1 | Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) |
|  | Всего по программе, в том числе | 1 296,07 | 0,00 | 1 296,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 296,07 | 0,00 | 1 296,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями |
|  | пешеходный переход по ул. 15 Погибших партизан (в районе жилого дома № 63А, к ФОК) | 888,57 | 888,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 799,72 | 799,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 88,86 | 88,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход на пересечении ул. Пугачева - ул. Чкалова | 981,74 | 981,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 883,56 | 883,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 98,17 | 98,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход по ул. Киевская в р-не МБОУ СШ №3 | 650,50 | 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 585,45 | 585,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 65,05 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход на перекрестке ул. Ленина - ул. Пионерская | 44,04 | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 39,63 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход на пересечении ул. Нагорная - ул. Пугачева | 593,48 | 0,00 | 593,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 534,13 | 0,00 | 534,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 59,35 | 0,00 | 59,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход по ул. Первомайская в р-не МБОУ СШ №2 | 1 170,38 | 1 170,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 053,34 | 1 053,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 117,04 | 117,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход по ул. Вокзальная в р-не ул. Пушкинская | 37,79 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 34,01 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход на перекрестке ул. Ленина - ул. Киевская | 1 176,65 | 1 176,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 058,98 | 1 058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 117,66 | 117,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход на пересечении ул. Ленина - ул. Гончарова | 365,86 | 365,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 329,27 | 329,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 36,59 | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход по ул. Рабочая в р-не магазина "Хозяюшка" | 204,73 | 204,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 184,25 | 184,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 20,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход по ул. Комсомольская в р-не ЗАГС | 138,87 | 138,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 124,99 | 124,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 13,89 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход по ул. Комсомольская в р-не "Журавушки" | 164,02 | 0,00 | 164,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 147,62 | 0,00 | 147,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходный переход на перекрестке ул. Ленина - ул. 15 Погибших партизан | 1 737,06 | 1 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 563,35 | 1 563,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 173,71 | 173,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по КБ | 7 338,30 | 6 656,56 | 681,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по МБ | 815,37 | 739,62 | 75,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 8 153,67 | 7 396,17 | 757,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Устройство искусственных дорожных неровностей в городе Советская Гавань |
|  | Всего по программе, в том числе | 36,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 36,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Всего по программе, в том числе | 100,00 | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 100,00 | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5 | Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы – (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте |
|  | Всего по программе, в том числе | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) |
|  | Всего по программе, в том числе | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 | Устройство пешеходных тротуаров |
| 7.1 | тротуар по ул. Киевская (от Шиномонтажа до ул. Гончарова) | 856,87 | 0,00 | 856,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 771,18 | 0,00 | 771,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 85,69 | 0,00 | 85,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | тротуар от жилого дома № 23 по ул. Пионерская до мкр. Окоча | 1 711,70 | 0,00 | 1 711,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 540,53 | 0,00 | 1 540,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 171,17 | 0,00 | 171,17 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | тротуар к помещению ВОС в доме №24 по ул. Пионерская | 313,33 | 313,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 313,33 | 313,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | тротуар по ул. 15 Погибших партизан (от ул. Сахалинская до ул. Колесниченко) | 4 801,50 | 0,00 | 0,00 | 4 801,50 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 4 321,35 | 0,00 | 0,00 | 4 321,35 | 0,00 |
|  | МБ | 480,15 | 0,00 | 0,00 | 480,15 | 0,00 |
| 7.5 | тротуар по ул. Комсомольская | 1 707,01 | 0,00 | 0,00 | 1 707,01 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 536,31 | 0,00 | 0,00 | 1 536,31 | 0,00 |
|  | МБ | 170,70 | 0,00 | 0,00 | 170,70 | 0,00 |
| 7.6 | тротуар по ул. Пионерская (от магазина Амба до 0-го перекрестка) | 1 963,28 | 0,00 | 1 963,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 766,95 | 0,00 | 1 766,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 196,33 | 0,00 | 196,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | тротуар по ул. Чкалова от ул. Вокзальная до ул. Пугачева | 5 534,97 | 0,00 | 0,00 | 5 534,97 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 4 981,47 | 0,00 | 0,00 | 4 981,47 | 0,00 |
|  | МБ | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 553,50 | 0,00 |
| 7.8 | тротуар по ул. Лесозаводская | 1 687,01 | 0,00 | 1 687,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 518,31 | 0,00 | 1 518,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 168,70 | 0,00 | 168,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | тротуар от ул. Изотова до МБОУ ОШ № 8 | 846,70 | 0,00 | 846,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 762,03 | 0,00 | 762,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 84,67 | 0,00 | 84,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7.10 | тротуар по ул. Киевская вдоль жилых домов № 3, 5 | 606,93 | 0,00 | 606,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 546,24 | 0,00 | 546,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 60,69 | 0,00 | 60,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7.11 | тротуар по ул. Ленина от дома № 24 до пересечения с ул.Рабочая | 297,20 | 0,00 | 297,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 267,48 | 0,00 | 267,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 29,72 | 0,00 | 29,72 |  |  |
| 7.12 | тротуар по ул.15-ти Погибших партизан от ул. Ленина до ул. Гончарова | 2 691,10 | 0,00 | 2 691,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 2 421,99 | 0,00 | 2 421,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 269,11 | 0,00 | 269,11 | 0,00 | 0,00 |
| 7.13 | тротуар по ул. Рабочая в районе магазина "Хозяюшка" | 428,09 | 428,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 385,28 | 385,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 42,81 | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.14 | тротуар по ул. Вокзальная от ул. Морская до ул. Пушкинская | 1 989,45 | 0,00 | 0,00 | 1 989,45 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 790,50 | 0,00 | 0,00 | 1 790,50 | 0,00 |
|  | МБ | 198,94 | 0,00 | 0,00 | 198,94 | 0,00 |
| 7.15 | тротуар вдоль рынка Смольского к дому ул. Советская, 33 | 367,75 | 0,00 | 367,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 294,20 | 0,00 | 294,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 73,55 | 0,00 | 73,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7.16 | тротуар по ул. Инженерная в районе МБОУ СШ №3 | 874,62 | 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 874,62 | 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.17 | тротуар от ул. Лермонтова до ул. Мичурина | 1 752,55 | 1 752,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 752,55 | 1 752,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.18 | тротуар по ул. Первомайская от ул. Гончарова до МБОУ СШ №2 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.19 | тротуар по ул. Первомайская от ул. Гончарова до ул. Школьная | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
|  | МБ | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 7.20 | тротуар по ул. Гончарова от дома 17 до дома 15А | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
|  | МБ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 7.21 | тротуар по ул. Бошняка от ул. Гончарова до ул. Колесниченко | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
|  | МБ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 7.22 | тротуар по ул. 15 П/партизан от дома 36 до дома 46 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.23 | тротуар по ул. 15 П/партизан от дома 73 ул. Гончарова до дома 83 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.24 | тротуар по ул. Киевская от дома №7 до дома №5 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.25 | тротуар по ул. Школьная от ул. 15 Погибших партизан до ул. Первомайская | 7 640,87 | 0,00 | 7 640,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 6 876,78 | 0,00 | 6 876,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 764,09 | 0,00 | 764,09 | 0,00 | 0,00 |
| 7.26 | тротуар по ул. Пушкинская от ул. Вокзальная до ул. Макарова | 2 362,49 | 0,00 | 0,00 | 2 362,49 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 2 126,24 | 0,00 | 0,00 | 2 126,24 | 0,00 |
|  | МБ | 236,25 | 0,00 | 0,00 | 236,25 | 0,00 |
|  | ИТОГО по ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по КБ | 33 636,84 | 385,28 | 17 765,69 | 15 485,87 | 0,00 |
|  | ИТОГО по МБ | 6 796,58 | 2 983,32 | 2 053,72 | 1 759,54 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 40 433,42 | 3 368,60 | 19 819,41 | 17 245,41 | 0,00 |
| 8 | Совершенствование системы управления вопросами безопасности дорожного движения |
|  | Всего по программе, в том числе | 1 400,00 | 1 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 400,00 | 1 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Рассмотрение актуальных вопросов по снижению аварийности в городе Советская Гавань на заседаниях городской комиссии по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и контроль за реализацией адекватных мер, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и степени их тяжести |  |  |  |  |  |
|  | Обследование и выявление наиболее опасных участков дорог и направление Главе Администрации города Советская Гавань предложений о мероприятиях, направленных на повышение безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Выявление нецелесообразных мер по организации дорожного движения, провоцирующих нарушение ПДД РФ. Направление предложений по их устранению Главе Администрации города |  |  |  |  |  |
|  | Информирование через СМИ населения о дорожно-транспортных происшествиях с тяжкими последствиями |  |  |  |  |  |
|  | Единый день безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование в установленных местах баннеров по соблюдению участниками дорожного движение Правил дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | Обследование освещённости тротуаров, дорог, мостов |  |  |  |  |  |
|  | Активизация работы личного состава ОГИБДД и дорожно-патрульной службы по выявлению и пресечению нарушению Правил дорожного движения пешеходами |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля над соблюдением перевозчиками лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Выявление и пресечение деятельности юридических и физических лиц занимающихся незаконной перевозкой пассажиров |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, а так же железнодорожных переездов и подходов к ним |  |  |  |  |  |
|  | Оказание методической помощи образовательным учреждениям на территории города Советская Гавань по пропаганде Правил дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | Оформление в каждом образовательном учреждении на территории города Советская Гавань уголков по безопасности дорожного движения, разметки пешеходного перехода на территории школ для использования при обучении учащихся Правилам дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | Проведение с организаторами летнего отдыха детей и подростков «круглых столов» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в каникулярное время |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» |  |  |  |  |  |
|  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства |
| 1 | участок ул. Спортивная, (от ул. Лермонтова до ул. Рабочая) | 7 402,85 | 0,00 | 0,00 | 7 402,85 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 5 922,28 | 0,00 | 0,00 | 5 922,28 | 0,00 |
|  | МБ | 1 480,57 | 0,00 | 0,00 | 1 480,57 | 0,00 |
| 2 | ул. Вилкова | 3 915,15 | 0,00 | 0,00 | 3 915,15 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 132,12 | 0,00 | 0,00 | 3 132,12 | 0,00 |
|  | МБ | 783,03 | 0,00 | 0,00 | 783,03 | 0,00 |
| 3 | участок ул. Гончарова, (от ул. Киевская до ул. 15 П/партизан) | 4 488,57 | 0,00 | 0,00 | 4 488,57 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 590,86 | 0,00 | 0,00 | 3 590,86 | 0,00 |
|  | МБ | 897,71 | 0,00 | 0,00 | 897,71 | 0,00 |
| 4 | участок ул. Гончарова, (от ул. Первомайская до ул. Ленина) | 4 525,41 | 0,00 | 0,00 | 4 525,41 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 620,33 | 0,00 | 0,00 | 3 620,33 | 0,00 |
|  | МБ | 905,08 | 0,00 | 0,00 | 905,08 | 0,00 |
| 5 | участок ул. Гончарова (от ул. 15 П/партизан до ул. Первомайская) | 7 820,03 | 0,00 | 0,00 | 2 756,40 | 5 063,63 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 6 256,02 | 0,00 | 0,00 | 2 205,12 | 4 050,90 |
|  | МБ | 1 564,01 | 0,00 | 0,00 | 551,28 | 1 012,73 |
| 6 | участок ул. Гончарова, (от ул. Пионерская до ул. Корабельная) | 4 986,19 | 0,00 | 0,00 | 4 986,19 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 988,95 | 0,00 | 0,00 | 3 988,95 | 0,00 |
|  | МБ | 997,24 | 0,00 | 0,00 | 997,24 | 0,00 |
| 7 | участок ул. Киевская (от ул. Гончарова до ул. Инженерная) | 6 586,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586,06 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 5 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 268,85 |
|  | МБ | 1 317,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,21 |
| 8 | участок ул. Чкалова (от ул. Мичурина до ул. Расковая) | 7 390,51 | 0,00 | 7 390,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 5 912,40 | 0,00 | 5 912,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 478,10 | 0,00 | 1 478,10 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | участок ул. 15 Погибших партизан (от ул. 2-я Дачная до ул. Авиационная) | 14 673,22 | 7 600,00 | 7 073,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 13 258,58 | 7 600,00 | 5 658,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 414,64 | 0,00 | 1 414,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Пушкинская от ул. Крылова до ул. Макарова | 11 220,00 | 0,00 | 0,00 | 835,57 | 10 384,43 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 8 976,00 | 0,00 | 0,00 | 668,45 | 8 307,55 |
|  | МБ | 2 244,00 | 0,00 | 0,00 | 167,11 | 2 076,89 |
| 11 | ул. Нагорная | 11 643,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 643,93 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 9 315,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 315,14 |
|  | МБ | 2 328,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328,79 |
| 12 | участок ул. Пугачева (от въезда к домам 11,13 по ул. Пугачева до ул. Рабочая) | 4 161,30 | 0,00 | 0,00 | 4 161,30 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 329,04 | 0,00 | 0,00 | 3 329,04 | 0,00 |
|  | МБ | 832,26 | 0,00 | 0,00 | 832,26 | 0,00 |
| 13 | участок ул. Первомайская (от въезда в дом № 15 по ул. Первомайская до ул. Рабочая) | 4 916,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 932,80 | 0,00 | 0,00 | 3 932,80 | 0,00 |
|  | МБ | 983,20 | 0,00 | 0,00 | 983,20 | 0,00 |
| 14 | ул. Ленина (продолжение ул. Ленина от АЗС) | 14 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 404,50 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 11 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 523,60 |
|  | МБ | 2 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,90 |
| 15 | участок ул. Пионерской (от ул. Набережной до моста через р. Малая Окоча) | 877,07 | 0,00 | 0,00 | 877,07 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 701,66 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 |
|  | МБ | 175,41 | 0,00 | 0,00 | 175,41 | 0,00 |
| 16 | ул. Авиационная | 12 923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 923,62 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 10 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,00 |
|  | МБ | 2 584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584,62 |
| 17 | участок ул. Корабельная (от ул. Гончарова до ДШИ) | 7 559,49 | 0,00 | 7 559,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 6 047,59 | 0,00 | 6 047,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 511,90 | 0,00 | 1 511,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | участок ул. 15 Погибших партизан (от ул. Ленина до ул. Рабочая) | 21 908,53 | 0,00 | 21 908,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 17 526,82 | 0,00 | 17 526,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 4 381,71 | 0,00 | 4 381,71 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | участок ул. 15 Погибших партизан от ул. Гончарова до ул. 2-я Дачная | 1 839,05 | 0,00 | 0,00 | 1 839,05 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 471,24 | 0,00 | 0,00 | 1 471,24 | 0,00 |
|  | МБ | 367,81 | 0,00 | 0,00 | 367,81 | 0,00 |
| 20 | ул. Пограничная | 16 965,30 | 0,00 | 0,00 | 8 482,65 | 8 482,65 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 13 572,24 | 0,00 | 0,00 | 6 786,12 | 6 786,12 |
|  | МБ | 3 393,06 | 0,00 | 0,00 | 1 696,53 | 1 696,53 |
| 21 | ул. Лесозаводская | 20 541,79 | 0,00 | 20 541,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 16 433,43 | 0,00 | 16 433,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 4 108,36 | 0,00 | 4 108,36 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | участок ул. Колесниченко (от ул. Киевская до ул. Бошняка) | 4 259,46 | 0,00 | 0,00 | 4 259,46 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 407,57 | 0,00 | 0,00 | 3 407,57 | 0,00 |
|  | МБ | 851,89 | 0,00 | 0,00 | 851,89 | 0,00 |
| 23 | участок ул. Рабочая (от ул. Спортивная до ул. Чкалова) | 5 281,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281,65 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 4 225,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,32 |
|  | МБ | 1 056,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,33 |
| 24 | участок ул. Киевская (от ул. Школьная до ул. Колесниченко) | 968,41 | 0,00 | 968,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 774,73 | 0,00 | 774,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 193,68 | 0,00 | 193,68 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | участок ул. Советская (от ул. Партизанская до въезда в парк Зеленый мыс) | 6 172,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172,27 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 4 937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937,82 |
|  | МБ | 1 234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,45 |
| 26 | участок ул. Изотова (ул. Павлика Морозова до ж/д переезда) | 8 128,00 | 0,00 | 8 128,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 6 502,40 | 0,00 | 6 502,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 625,60 | 0,00 | 1 625,60 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | участок ул. Первомайская (от ул. Колесниченко до ул. Гончарова) | 5 583,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 583,85 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 4 467,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,08 |
|  | МБ | 1 116,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,77 |
| 28 | Приобретение бордюрного камня для дорожной сети города Советская Гавань | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 29 | участок ул. Первомайская (от ул. Ленина до жилого дома № 15 по ул. Первомайская) | 4 078,37 | 0,00 | 4 078,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 262,70 | 0,00 | 3 262,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 815,67 | 0,00 | 815,67 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | участок дороги по ул. Знаменская | 3 346,65 | 0,00 | 0,00 | 3 346,65 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 2 677,32 | 0,00 | 0,00 | 2 677,32 | 0,00 |
|  | МБ | 669,33 | 0,00 | 0,00 | 669,33 | 0,00 |
| 31 | участок дороги по ул. Вокзальная (район р. Малая Эгге) | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | участок дороги по ул. Брянская (пересечение с ул. Коммунальная) | 630,91 | 0,00 | 0,00 | 630,91 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 504,73 | 0,00 | 0,00 | 504,73 | 0,00 |
|  | МБ | 126,18 | 0,00 | 0,00 | 126,18 | 0,00 |
| 33 | участок дороги по ул. Флерова и проезд к д/саду №8 | 3 359,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359,17 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 2 687,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,33 |
|  | МБ | 671,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,83 |
| 34 | участок дороги по ул. Суворова | 895,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,44 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,35 |
|  | МБ | 179,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,09 |
| 35 | участок дороги от ул. Суворова до ул. Клубная | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 629,52 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 566,57 | 0,00 | 0,00 | 566,57 | 0,00 |
|  | МБ | 62,95 | 0,00 | 0,00 | 62,95 | 0,00 |
| 36 | Дорога по ул. Грибоедова участок от ул. Сахалинская до ул. Мельничная | 1 157,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,14 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 925,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,71 |
|  | МБ | 231,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,43 |
| 37 | ул. Инженерная от пересечния ул. 15 П/партизан до дома №14 по ул. Инженерной | 9 244,12 | 0,00 | 9 244,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 7 395,29 | 0,00 | 7 395,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 848,82 | 0,00 | 1 848,82 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | участок дороги по ул. Мельничная от пересечения с ул. Огородной до тупика | 1 180,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,32 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 944,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,26 |
|  | МБ | 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,06 |
| 39 | участок дороги по ул. Огородная от ул. Сахалинская до ул. Мельничная | 328,93 | 0,00 | 0,00 | 328,93 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 263,14 | 0,00 | 0,00 | 263,14 | 0,00 |
|  | МБ | 65,79 | 0,00 | 0,00 | 65,79 | 0,00 |
| 40 | ул. Партизанская от ул. Набережная до ул. Советская | 2 220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,70 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 1 776,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776,56 |
|  | МБ | 444,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,14 |
| 41 | ул. Киевская от дома №1 до дома №3А | 2 884,93 | 0,00 | 0,00 | 2 884,93 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 2 307,94 | 0,00 | 0,00 | 2 307,94 | 0,00 |
|  | МБ | 576,99 | 0,00 | 0,00 | 576,99 | 0,00 |
| 42 | ул. Набережная от ул. Пионерская до ул. Советская | 8 537,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537,16 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 6 829,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 829,72 |
|  | МБ | 1 707,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,43 |
| 43 | участок дороги по ул. Калинина с км 0+338 м по 0+539 м | 3 285,21 | 0,00 | 0,00 | 3 285,21 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 2 628,17 | 0,00 | 0,00 | 2 628,17 | 0,00 |
|  | МБ | 657,04 | 0,00 | 0,00 | 657,04 | 0,00 |
| 44 | участок дороги по ул. Вилкова с км 0+000 м по км 0+500 м | 4 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 3 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582,40 |
|  | МБ | 895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,60 |
| 45 | участок дороги по ул. Крылова с км 0+000 м по км 0+223 м | 2 692,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692,63 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 2 154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154,10 |
|  | МБ | 538,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,53 |
| 46 | участок дороги по ул. Севастопольская с км 0+000 м по км 0+167 м | 5 366,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 4 292,80 | 0,00 | 0,00 | 4 292,80 | 0,00 |
|  | МБ | 1 073,20 | 0,00 | 0,00 | 1 073,20 | 0,00 |
| 47 | участок дороги по ул. Советская с км 0+673 м по км 0+926 м | 9 710,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710,66 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 7 768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768,52 |
|  | МБ | 1 942,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942,13 |
| 48 | участок дороги по ул. Коммунальная от пересечения с ул. Брянская до моста р. М. Эгге | 1 215,75 | 0,00 | 0,00 | 1 215,75 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 972,60 | 0,00 | 0,00 | 972,60 | 0,00 |
|  | МБ | 243,15 | 0,00 | 0,00 | 243,15 | 0,00 |
| 49 | участок дороги по ул. Брянская | 33 441,43 | 0,00 | 0,00 | 16 720,72 | 16 720,72 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 26 753,14 | 0,00 | 0,00 | 13 376,57 | 13 376,57 |
|  | МБ | 6 688,29 | 0,00 | 0,00 | 3 344,14 | 3 344,14 |
| 50 | расширение участка дороги по ул. Первомайская (от ул. Ленина до ул. Гончарова) с учетом стоительства автовокзала | 13 518,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 518,72 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 10 814,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,98 |
|  | МБ | 2 703,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703,74 |
|  | ИТОГО по ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по КБ | 268 258,20 | 7 600,00 | 69 513,95 | 70 346,37 | 120 797,89 |
|  | ИТОГО по МБ | 65 607,73 | 90,00 | 17 378,49 | 17 939,90 | 30 199,34 |
|  | ИТОГО | 333 865,94 | 7 690,00 | 86 892,43 | 88 286,27 | 150 997,23 |
|  | Обустройство остановочных комплексов пассажирского автотранспорта |
| 1 | ул. Пионерская в р-не жилых домов № 23,28 | 618,82 | 618,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 618,82 | 618,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | на перекрестке ул. Чкалова и ул. Пугачева | 573,34 | 573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 573,34 | 573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Мичурина (в районе дома П/Осипенко №1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. 15 П/партизан (ост. «Школьная») | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Рабочая (в районе магазина «Хозяюшка») | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Лермонтова (в районе домов №3,5 по ул. Спортивная) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ремонт автобусных остановок города | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО по ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по МБ | 3 892,16 | 1 292,16 | 1 900,00 | 600,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО | 3 892,16 | 1 292,16 | 1 900,00 | 600,00 | 100,00 |
|  | Раздел 3. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства |
| 1 | участок улицы Пионерская от улицы Гончарова до улицы Ленина | 5 869,30 | 5 869,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 4 108,51 | 4 108,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 1 760,79 | 1 760,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | участок улицы Пионерская от улицы Чкалова до улицы Ленина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | участок улицы Гончарова от улицы Пионерская до улицы Ленина | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по КБ | 4 108,51 | 4 108,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по МБ | 5 260,79 | 1 760,79 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 9 369,30 | 5 869,30 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 4. Приобретение специализированной техники для содержания и благоустройства автомобильных дорог |
| 1 | Всего по программе, в том числе | 64 000,00 | 0,00 | 20 300,00 | 21 500,00 | 22 200,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 44 800,00 | 0,00 | 14 210,00 | 15 050,00 | 15 540,00 |
|  | МБ | 19 200,00 | 0,00 | 6 090,00 | 6 450,00 | 6 660,00 |
| Раздел 5. Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети |
| 1 | Содержание городской улично-дорожной сети: - зимнее содержание - летнее содержание | 157 000,00 | 38 000,00 | 39 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 157 000,00 | 38 000,00 | 39 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Заместитель главы по вопросам городского хозяйства ______________________ Д.Э. Чайка |