|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрациигородского поселения«Город Советская Гавань»Советско-Гаванскогомуниципального районаХабаровского краяОт 02.11.2021 № 714 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В ГОРОДЕ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

НА 2018-2024 ГОДЫ»

2021 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в городе Советская Гавань

на 2018-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Отдел городского хозяйства Администрации города Советская Гавань. |
| Соисполнители Программы | - | 1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Советская Гавань;2. Отдел экономического развития и внешних связей Администрации города Советская Гавань.3. Организационно-контрольный отдел Администрации города Советская Гавань;4. Ремонтно-строительный отдел Администрации города Советская Гавань;5. Имущественный отдел Администрации города Советская Гавань;6. Земельный отдел Администрации города Советская Гавань.7. Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе Администрации города Советская Гавань.8. Организации, собственники (граждане) (по согласованию). |
| Цель Программы | - | 1. Повышение уровня благоустройства территории города Советская Гавань;2. Создание комфортной городской среды. |
| Задачи Программы  | - | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Советская Гавань;2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.). |
| Основное мероприятие Программы |  | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Советская Гавань;2. Благоустройство общественных территорий города Советская Гавань (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); |
| Основные показатели (индикаторы) муниципальной Программы | - | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорийКоличество реализованных проектов благоустройства общественных территорийДоля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый периодДоля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый периодДоля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый периодДоля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2018 – 2024 годы,в том числе:I этап – 2018 год,II этап – 2019 год,III этап – 2020 год,IV этап – 2021 год,V этап – 2022 год,VI этап – 2023 год,VII этап – 2024 год |
| Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого и федерального бюджета\*, тыс.руб | - | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 209 118,06082 тыс. руб., в т.ч.:- 2018 г. – 15 438,06082 тыс. руб.;- 2019 г. – 31 951,897 тыс. руб.;- 2020 г. – 37 242,941 тыс. руб.;- 2021 г. – 26 895,432 тыс. руб.;- 2022 г. – 32 529,910 тыс. руб.;- 2023 г. – 32 529,910 тыс. руб.;- 2024 г. – 32 529,910 тыс. руб.Из них:краевой бюджет — 175 350,26082 тыс. руб., в т.ч.:- 2018 г. – 11 938,06082 тыс. руб.;- 2019 г. – 29 507,23 тыс. руб.;- 2020 г. – 32 371,84 тыс. руб.;- 2021 г. – 24 749,030 тыс. руб.;- 2022 г. – 25 594,700 тыс. руб.;- 2023 г. – 25 594,700 тыс. руб.;- 2024 г. – 25 594,700 тыс. руб.местный бюджет — 33 767,80 тыс. руб., в т.ч.:- 2018 г. – 3 500,0 тыс. руб.;- 2019 г. – 2 444,667 тыс. руб.;- 2020 г. – 4 871,101 тыс. руб.;- 2021 г. – 2 146,402 тыс. руб.;- 2022 г. – 6 935,210 тыс. руб.;- 2023 г. – 6 935,210 тыс. руб.;- 2024 г. – 6 935,210 тыс. руб. |
| Конечный результат реализации Программы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| \*- значения агрегированных показателей будут уточнены после принятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении средств краевого бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации города Советская Гавань является обеспечение устойчивого развития территории города Советская Гавань, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс, предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория города Советская Гавань составляет 6650 Га, численность населения по состоянию на 01.01.2021 –23245 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Советская Гавань является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время благоустройство большинства дворовых и общественных территорий города Советская Гавань не соответствует современным требованиям. Большая часть общественных территорией не благоустроена. Дворовые территории не обеспечены минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые проезды).

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На состояние объектов благоустройства сказывает влияние факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань».

Применение программного метода позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха населения (городских парков, скверов и прочих мест массового пребывания людей).

2. Цели и задачи и целевые показатели реализации Программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории города Советская Гавань и создание комфортной городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Советская Гавань;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.).

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить качество и комфорт среды обитания жителей города Советская Гавань, улучшить условия жизнедеятельности различных групп населения, а также обеспечить доступность благоустроенных объектов для отдельных групп населения.

Планируемый эффект реализации Программы – качественное изменение территорий городского поселения и демонстрация жителям города возможности практической реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий и их результатов, создание основы для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы, отражающими социальные и экономические выгоды города, должны стать:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018 – 2024 годов поэтапно:

I этап – 2018 год,

II этап – 2019 год,

III этап – 2020 год,

IV этап – 2021 год,

V этап – 2022 год

VI этап – 2023 год,

VII этап – 2024 год

В рамках каждого этапа планируется реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Советская Гавань в рамках настоящей Программы.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

5.1. Показатель «Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий» определяется по итогам года на основании фактических данных по результатам выполненных работ;

5.2. Показатель «Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий» определяется по итогам года на основании фактических данных по результатам выполненных работ;

5.3. Показатель «Доля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается Администрацией города Советская Гавань по итогам года предоставления субсидии как отношение количества дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных органами исполнительной власти края, на основании фактических данных;

5.4. Показатель «Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается Администрацией города Советская Гавань по итогам года предоставления субсидии как отношение количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных;

5.5. Показатель «Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается Администрацией города Советская гавань по итогам года предоставления субсидии как отношение количества дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных;

5.6. Показатель «Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается Администрацией города Советская Гавань по итогам года предоставления субсидии как отношение количества общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.

6. Краткое описание основных мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий города, в том числе следующие мероприятия:

6.1. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых, софинансируются из бюджета края (условие вступает в силу с 01 января 2020 г.).

6.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется на основании адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий установлен постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт проездов к дворовым территориям;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн;

- устройство тротуаров и парковочных мест;

- устройство ливневых отводов.

- создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в том числе с контейнерами и (или) бункерами.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий на очередной финансовый год формируется по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Советская Гавань на 2018-2024 год» проводимой в порядке, утвержденным нормативным правовым актом органом местного самоуправления.

Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

По каждой дворовой территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018 – 2024 годы» согласно приложению № 11 к настоящей Программе.

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий привлекать сформированные студенческие строительные отряды.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

6.3. Благоустройство общественных территорий.

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется на основании адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Адресный перечень общественных территорий на очередной финансовый год формируется по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 год» проводимой в порядке, утвержденным нормативным правовым актом органом местного самоуправления.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в Приложении № 8 к настоящей Программе.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.

6.4. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, установлен постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Результаты инвентаризации размещены на официальном сайте Администрации города Советская Гавань в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://admsovgav.ru/> в разделе «Комфортная городская среда» на главной странице сайта.

6.5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в Приложении № 10.

6.6. Необходимым условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является:

- обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- включение в соглашения с подрядными организациями, которые выполняют работы на территориях в рамках Программы, условия о минимальном трехлетнем гарантийном сроке на выполненные работы;

- синхронизация реализации мероприятий в рамках Программы с реализуемыми мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная характеристика последствий их нереализации представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы

\*- значения агрегированных показателей будут уточнены после принятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении средств краевого бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 209 118,06082 тыс. руб., в т.ч.:

- 2018 г. – 15 438,06082 тыс. руб.;

- 2019 г. – 31 951,897 тыс. руб.;

- 2020 г. – 37 242,941 тыс. руб.;

- 2021 г. – 26 895,432 тыс. руб.;

- 2022 г. – 32 529,910 тыс. руб.;

- 2023 г. – 32 529,910 тыс. руб.;

- 2024 г. – 32 529,910 тыс. руб.

Из них:

краевой бюджет — 175 350,26082 тыс. руб., в т.ч.:

- 2018 г. – 11 938,06082 тыс. руб.;

- 2019 г. – 29 507,23 тыс. руб.;

- 2020 г. – 32 371,84 тыс. руб.;

- 2021 г. – 24 749,030 тыс. руб.;

- 2022 г. – 25 594,700 тыс. руб.;

- 2023 г. – 25 594,700 тыс. руб.;

- 2024 г. – 25 594,700 тыс. руб.

местный бюджет — 33 767,80 тыс. руб., в т.ч.:

- 2018 г. – 3 500,0 тыс. руб.;

- 2019 г. – 2 444,667 тыс. руб.;

- 2020 г. – 4 871,101 тыс. руб.;

- 2021 г. – 2 146,402 тыс. руб.;

- 2022 г. – 6 935,210 тыс. руб.;

- 2023 г. – 6 935,210 тыс. руб.;

- 2024 г. – 6 935,210 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1 | 2 | 3 |
| Ключевые риски |
| 1. | Отсутствие средств краевого, муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству в крае | проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству |
| 2. | Отсутствие заявок от заинтересованных лиц | активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству |
| 3. | Реализация в неполном объеме Программы по формирования современной городской среды | формирование четкого графика реализации конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных должностных лиц за реализацию мероприятий |
| Возможности |
| 1. | Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | определение условия участия инвестора в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе для участия в софинансировании из краевого и федерального бюджетов. |
| 2. | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовой территории) обеспечит повышение комфорта и повысит уровень ответственности таких граждан за сохранность приведенных в порядок объектов | определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе для участия в софинансировании из краевого и федерального бюджот;создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с гражданами |
| 3. | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, общество защиты инвалидов, молодежные объединения), на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) обеспечит повышение комфорта и будет отвечать интересам указанных организаций | определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе для участия в софинансировании из краевого и федерального бюджетов;создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с общественными организациями (объединениями) |

9. Механизм реализации Программы

Для успешной реализации Программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Программы за должностными лицами Администрации города Советская Гавань;

- мониторинг достижения показателей, характеризующих достижение

цели и задач программы;

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» от 12.05.2017 № 589;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Советская Гавань, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 12.05.2017 № 592;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования городского поселения «Город Советская Гавань», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 12.05.2017 № 591;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018 - 2024 годы», согласно приложению № 11 к настоящей Программе.

Исключение из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, осуществляется в случае, если территории, расположены вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также, если территории планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Советская Гавань. Решение об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий должно быть одобрено межведомственной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением N 169 (далее - межведомственная комиссия), в установленном порядке.

Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы осуществляется в случае, если собственники помещений многоквартирных домов приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в установленном порядке.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 01 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация о реализации приоритетного проекта на территории городского поселения «Город Советская Гавань», с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хо­зяйства Российской Федерации, размещается в государственной информаци­онной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации города, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Отдел муниципальных закупок (контрактная служба) Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Финансовый отдел Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета города на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным Советом депутатов городского поселения, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Начальник отдела

архитектуры и градостроительства М.В. Бейзер

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы

«Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | штук | Администрация города Советская Гавань | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | штук | Администрация города Советская Гавань | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | % | Администрация города Советская Гавань | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4 | Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | % | Администрация города Советская Гавань | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 5 | Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | % | Администрация города Советская Гавань | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 6 | Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | % | Администрация города Советская Гавань | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 7 | Доля граждан, приняв­ших участие в решении вопросов развития го­родской среды от обще­го количества граждан в возрасте от 14 лет, про­живающих в муници­пальных образованиях, на территории городско- го поселения.  | % | Администрация города Советская Гавань |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

«Формирование современной городской среды города Советская Гавань на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной подпрограммы/основных мероприятий Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации(годы) | Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Советская Гавань | Отдел городского хозяйства | 2018-2024 | проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018-2024 годах с использованием субсидии | ухудшение санитарного состояния территории города и внешнего благоустройства |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Советская Гавань | Отдел городского хозяйства | 2018-2024 | проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2018-2024 годах с использованием субсидии |
| 3. | Разработка проектной документации на фонтан | Отдел архитектуры и градостроительства, ремонтно-строительный отдел | 2019 | получение проектной документации на фонтан | реализация проекта по благоустройству общественной территории (Площади Победы) не в полном объеме |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань

на 2018 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы/основных мероприятий Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источникфинансирования | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация работ по благоустройству дворовых территорий | Отдел архитектуры и градостроительства  | краевой бюджетместный бюджет | 11938,060823500,0, в т.ч.2333,333 – благоустройство дворовых территорий;1166,667 – благоустройство общественных территорий | 29 507,23 2 444,667, в т.ч.628,0 – благоустройство дворовых территорий;1166,667 – благоустройство общественных территорий | 32 371,84 4 871,101, в т.ч.3 704,434 – благоустройство дворовых территорий;1166,667 – благоустройство общественных территорий | 24 749,030 2 146,402 в т.ч.1 851,402 – благоустройство дворовых территорий;295,0 – благоустройство общественных территорий | 25 594,7002 575,210, в т.ч.2300,000 – благоустройство дворовых территорий;275,210 – благоустройство общественных территорий |
| 2. | Организация работ по благоустройству общественных территорий | Отдел архитектуры и градостроительства  |
| 3. | Разработка проектной документации на фонтан | Отдел архитектуры и градостроительства, ремонтно-строительный отдел | местный бюджет | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по годам: | 16 462,17 |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |
|  |  |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м² | 382 741,0 |
| 2. | Обеспечение освещение дворовых территорий | 100 м² | 264 644,0 |
| 3. | Стоимость установки скамьи | 1 штука | 14 414,0 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора | 1 штука | 3 457,0 |

Начальник

ремонтно-строительного отдела С.В. Суровнев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

города Советская Гавань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| 1. | Скамейка для бетонирования | http://dalpribor.ru/upload_files/dpages/items/prev/225_14860145441.jpg i?id=bc5762d14e8d81db73e9459209706025&n=33&h=215&w=2101624-park-bench-concrete-type-2595-73 |
| 2. | Урна переносная | http://dalpribor.ru/upload_files/dpages/items/prev/36_14539584271.jpg876b124de4031e1cbaac82c9a2ad18efi?id=9969bf5e428768e94f3bc4b46e37a788-l&n=13 |
| 3. | Светильник уличный | http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/820017.jpeg i?id=124b4a8f4903ae570863cd2cc81fad5d&n=33&h=215&w=155 e8y4sbfpncew7b82_900x570 |

Начальник отдела

архитектуры и градостроительства М.В. Бейзер

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,нуждающихся в благоустройстве |
| 1 | 2 |
| 1 | ул. 15 Погибших Партизан, 20 |
| 2 | ул. 15 Погибших Партизан, 22 |
| 3 | ул. 15 Погибших Партизан, 24 |
| 4 | ул. 15 Погибших Партизан, 26 |
| 5 | ул. 15 Погибших Партизан, 28 |
| 6 | ул. 15 Погибших Партизан, 30 |
| 7 | ул. 15 Погибших Партизан, 42 |
| 8 | ул. 15 Погибших Партизан, 44 |
| 9 | ул. 15 Погибших Партизан, 46 |
| 10 | ул. 15 Погибших Партизан, 63а |
| 11 | ул. 15 Погибших Партизан, 65 |
| 12 | ул. 15 Погибших Партизан, 75 |
| 13 | ул. 15 Погибших Партизан, 77 |
| 14 | ул. 15 Погибших Партизан, 79 |
| 15 | ул. 15 Погибших Партизан, 81 |
| 16 | ул. 15 Погибших Партизан, 81а |
| 17 | ул. 15 Погибших Партизан, 83 |
| 18 | ул. Арсеньева, 10 |
| 19 | ул. Арсеньева, 4 |
| 20 | ул. Арсеньева, 6 |
| 21 | ул. Бошняка, 1 |
| 22 | ул. Бошняка, 2 |
| 23 | ул. Бошняка, 2а |
| 24 | ул. Бошняка, 5 |
| 25 | ул. Бошняка, 7 |
| 26 | ул. Вилкова, 1 |
| 27 | ул. Вилкова, 11 |
| 28 | ул. Вилкова, 3 |
| 29 | ул. Вилкова, 5 |
| 30 | ул. Вилкова, 7 |
| 31 | ул. Вилкова, 9 |
| 32 | ул. Восточная, 1 |
| 33 | ул. Восточная, 11 |
| 34 | ул. Восточная, 13 |
| 35 | ул. Восточная, 3 |
| 36 | ул. Восточная, 5 |
| 37 | ул. Восточная, 7 |
| 38 | ул. Восточная, 9 |
| 39 | ул. Гончарова, 1 |
| 40 | ул. Гончарова, 12 |
| 41 | ул. Гончарова, 17 |
| 42 | ул. Гончарова, 19 |
| 43 | ул. Гончарова, 19а |
| 44 | ул. Гончарова, 1а |
| 45 | ул. Гончарова, 2 |
| 46 | ул. Гончарова, 21 |
| 47 | ул. Гончарова, 23 |
| 48 | ул. Гончарова, 25 |
| 49 | ул. Гончарова, 27 |
| 50 | ул. Гончарова, 27а |
| 51 | ул. Гончарова, 28 |
| 52 | ул. Гончарова, 29 |
| 53 | ул. Гончарова, 3 |
| 54 | ул. Гончарова, 30 |
| 55 | ул. Гончарова, 31 |
| 56 | ул. Гончарова, 31а |
| 57 | ул. Гончарова, 33 |
| 58 | ул. Гончарова, 4 |
| 59 | ул. Гончарова, 5 |
| 60 | ул. Гончарова, 6 |
| 61 | ул. Гончарова, 7 |
| 62 | ул. Гончарова, 8 |
| 63 | ул. Гончарова, 9 |
| 64 | ул. Дальневосточная, 1 |
| 65 | ул. Дальневосточная, 11 |
| 66 | ул. Дальневосточная, 4 |
| 67 | ул. Дальневосточная, 8 |
| 68 | ул. Калинина, 12 |
| 69 | ул. Калинина, 14 |
| 70 | ул. Калинина, 16 |
| 71 | ул. Калинина, 17 |
| 72 | ул. Калинина, 21 |
| 73 | ул. Калинина, 6 |
| 74 | ул. Калинина, 8а |
| 75 | ул. Калинина, 9 |
| 76 | ул. Киевская, 1 |
| 77 | ул. Киевская, 11 |
| 78 | ул. Киевская, 12 |
| 79 | ул. Киевская, 13 |
| 80 | ул. Киевская, 14 |
| 81 | ул. Киевская, 14а |
| 82 | ул. Киевская, 1а |
| 83 | ул. Киевская, 27 |
| 84 | ул. Киевская, 29 |
| 85 | ул. Киевская, 3 |
| 86 | ул. Киевская, 32 |
| 87 | ул. Киевская, 33 |
| 88 | ул. Киевская, 34 |
| 89 | ул. Киевская, 36 |
| 90 | ул. Киевская, 40 |
| 91 | ул. Киевская, 40а |
| 92 | ул. Кишиневская, 1 |
| 93 | ул. Кишиневская, 3 |
| 94 | ул. Кишиневская, 9 |
| 95 | ул. Колесниченко, 1 |
| 96 | ул. Колесниченко, 14 |
| 97 | ул. Колесниченко, 16 |
| 98 | ул. Колесниченко, 18 |
| 99 | ул. Колесниченко, 24 |
| 100 | ул. Колесниченко, 24а |
| 101 | ул. Колесниченко, 26а |
| 102 | ул. Колесниченко, 28 |
| 103 | ул. Колесниченко, 6 |
| 104 | ул. Колесниченко, 8 |
| 105 | ул. Коммунальная, 1 |
| 106 | ул. Коммунальная, 1а |
| 107 | ул. Коммунальная, 3 |
| 108 | ул. Крылова, 7 |
| 109 | ул. Крылова, 7а |
| 110 | ул. Крылова, 9 |
| 111 | ул. Крылова, 9а |
| 112 | ул. Лазо, 7 |
| 113 | ул. Ленина, 1 |
| 114 | ул. Ленина, 11 |
| 115 | ул. Ленина, 12 |
| 116 | ул. Ленина, 15 |
| 117 | ул. Ленина, 19 |
| 118 | ул. Ленина, 2 |
| 119 | ул. Ленина, 21 |
| 120 | ул. Ленина, 22 |
| 121 | ул. Ленина, 24 |
| 122 | ул. Ленина, 26 |
| 123 | ул. Ленина, 4 |
| 124 | ул. Ленина, 5 |
| 125 | ул. Ленина, 7 |
| 126 | ул. Ленина, 9 |
| 127 | ул. Лесозаводская, 10а |
| 128 | ул. Лесозаводская, 20 |
| 129 | ул. Лесозаводская, 2а |
| 130 | ул. Лесозаводская, 4а |
| 131 | ул. Лесозаводская, 6а |
| 132 | ул. Лесозаводская, 8а |
| 133 | ул. Макарова, 10 |
| 134 | ул. Макарова, 14 |
| 135 | ул. Макарова, 4 |
| 136 | ул. Макарова, 6а |
| 137 | ул. Макарова, 8 |
| 138 | ул. Огородная, 25 |
| 139 | ул. Огородная, 27 |
| 140 | ул. Партизанская, 15 |
| 141 | ул. Первомайская, 13 |
| 142 | ул. Первомайская, 15 |
| 143 | ул. Первомайская, 17 |
| 144 | ул. Первомайская, 19 |
| 145 | ул. Первомайская, 22 |
| 146 | ул. Первомайская, 24 |
| 147 | ул. Первомайская, 26 |
| 148 | ул. Первомайская, 28 |
| 149 | ул. Первомайская, 30 |
| 150 | ул. Первомайская, 32 |
| 151 | ул. Первомайская, 33 |
| 152 | ул. Первомайская, 42 |
| 153 | ул. Первомайская, 50 |
| 154 | ул. Пионерская, 15 |
| 155 | ул. Пионерская, 16 |
| 156 | ул. Пионерская, 18 |
| 157 | ул. Пионерская, 19 |
| 158 | ул. Пионерская, 2 |
| 159 | ул. Пионерская, 20 |
| 160 | ул. Пионерская, 22 |
| 161 | ул. Пионерская, 24 |
| 162 | ул. Пионерская, 26 |
| 163 | ул. Пионерская, 28 |
| 164 | ул. Пионерская, 28а |
| 165 | ул. Пионерская, 4 |
| 166 | ул. Пионерская, 4б |
| 167 | ул. Пионерская, 5 |
| 168 | ул. Пионерская, 6 |
| 169 | ул. Пионерская, 6а |
| 170 | ул. Пионерская, 6б |
| 171 | ул. Пионерская, 7 |
| 172 | ул. пл. Победы, 10 |
| 173 | ул. пл. Победы, 12 |
| 174 | ул. пл. Победы, 5 |
| 175 | ул. пл. Победы, 8 |
| 176 | ул. Пограничная, 28 |
| 177 | ул. Пограничная, 30 |
| 178 | ул. Пугачева, 12 |
| 179 | ул. Пугачева, 13 |
| 180 | ул. Пугачева, 14 |
| 181 | ул. Пушкина, 2 |
| 182 | ул. Пушкинская, 10 |
| 183 | ул. Пушкинская, 11 |
| 184 | ул. Пушкинская, 14 |
| 185 | ул. Пушкинская, 16 |
| 186 | ул. Пушкинская, 18 |
| 187 | ул. Пушкинская, 2 |
| 188 | ул. Пушкинская, 5 |
| 189 | ул. Пушкинская, 5а |
| 190 | ул. Пушкинская, 6 |
| 191 | ул. Пушкинская, 7 |
| 192 | ул. Пушкинская, 8 |
| 193 | ул. Пушкинская, 9 |
| 194 | ул. Рабочая, 13 |
| 195 | ул. Рабочая, 13а |
| 196 | ул. Рабочая, 15 |
| 197 | ул. Расковой, 14 |
| 198 | ул. Садовая, 1 |
| 199 | ул. Садовая, 10 |
| 200 | ул. Садовая, 3 |
| 201 | ул. Садовая, 6 |
| 202 | ул. Садовая, 7 |
| 203 | ул. Садовая, 9 |
| 204 | ул. Садовая, 9а |
| 205 | ул. Севастопольская, 5 |
| 206 | ул. Севастопольская, 9 |
| 207 | ул. Советская, 28б |
| 208 | ул. Советская, 32 |
| 209 | ул. Советская, 33 |
| 210 | ул. Советская, 34 |
| 211 | ул. Советская, 35 |
| 212 | ул. Советская, 37 |
| 213 | ул. Советская, 8 |
| 214 | ул. Советская, 8а |
| 215 | ул. Флерова, 1 |
| 216 | ул. Флерова, 2 |
| 217 | ул. Чкалова, 17 |
| 218 | ул. Чкалова, 30 |
| 219 | ул. Чкалова, 32 |
| 220 | ул. Школьная, 13 |
| 221 | ул. Школьная, 14 |
| 222 | ул. Школьная, 15 |
| 223 | ул. Школьная, 16 |
| 224 | ул. Школьная, 17 |
| 225 | ул. Школьная, 18 |
| 226 | ул. Школьная, 3 |
| 227 | ул. Школьная, 4 |
| 228 | ул. Школьная, 7 |
| 229 | ул. 15 Погибших Партизан, 2а |
| 230 | ул. 15 Погибших Партизан, 2б |
| 231 | ул. 15 Погибших Партизан, 67 |
| 232 | ул. 15 Погибших Партизан, 69 |
| 233 | ул. Авиационная, 12 |
| 234 | ул. Бошняка, 4 |
| 235 | ул. Брянская, 43 |
| 236 | ул. Гончарова, 14 |
| 237 | ул. Киевская, 3а |
| 238 | ул. Киевская, 5 |
| 239 | ул. Ленина, 14 |
| 240 | ул. Ленина, 16 |
| 241 | ул. Ленина, 18 |
| 242 | ул. Ленина, 20 |
| 243 | ул. Первомайская, 34 |
| 244 | ул. Пионерская, 8 |
| 245 | ул. Пионерская, 12 |
| 246 | ул. Пионерская, 13а |
| 247 | ул. Пионерская, 17 |
| 248 | ул. Пионерская, 21 |
| 249 | ул. Пионерская, 23 |
| 250 | ул. Полины Осипенко, 1 |
| 251 | ул. Полины Осипенко, 3 |
| 252 | ул. Полины Осипенко, 4а |
| 253 | ул. Полины Осипенко, 5а |
| 254 | ул. Полины Осипенко, 7а |
| 255 | ул. Полины Осипенко, 7б |
| 256 | ул. Пугачева, 9 |
| 257 | ул. Пугачева, 9а |
| 258 | ул. Пугачева, 10 |
| 259 | ул. Пугачева, 11 |
| 260 | ул. Рабочая, 4 |
| 261 | ул. Советская, 28 |
| 262 | ул. Советская, 28а |
| 263 | ул. Спортивная, 1 |
| 264 | ул. Спортивная, 1/2 |
| 265 | ул. Спортивная, 1а |
| 266 | ул. Спортивная, 3 |
| 267 | ул. Спортивная, 5 |
| 268 | ул. Спортивная, 7 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, в которых находятся краевые государственные учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,подлежащих благоустройству |
| 1 | 2 |
| 2020-2024 год |
| 1 | ул. Ленина, 4 |
| 2 | ул. Пионерская, 15 |
| 3 | ул. Пионерская, 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории города Советская Гавань, подлежащих благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,подлежащих благоустройству |
| 1 | 2 |
| 2018 год |
| 1 | ул. Ленина, 1 |
| 2 | ул. Пионерская, 7 |
| 3 | ул. Киевская, 13 |
| 4 | ул. Первомайская, 42 |
| 5 | ул. Ленина, 19 |
| 2019 год |
| 6 | ул. Ленина, 12 |
| 2020 |
| 7 | ул. Ленина, 4 |
| 8 | ул. Ленина, 21 |
| 2021 |
| 9 | ул. Ленина, 2 |
| 2022 |
| 10 | ул. Пушкина, 2 |
| 11 | ул. Советская, 28А |
| 12 | ул. Гончарова, 1А |
| 13 | ул. Пионерская, 20 |
| 14 | ул. Рабочая, 13 |
| 15 | ул. Рабочая,15 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес/местоположение общественнойтерритории | Функциональное назначение (существующее или планируемое) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |
| 1 | Площадь Победы | В районе д.26 по ул. Советская | Площадь |
| 2019 год |
| 2 | Пешеходный фонтан на Площади Победы | В районе д.26 по ул. Советская | площадь |
| 3 | Пешеходная зона от ул. Советская до пл. Победы, д.5 | Ул. Советская – пл. Победы | пешеходная зона |
| 4 | Сквер в районе стелы «Слава Комсомолу» в парке культуры и отдыха в г. Советская Гавань | В районе д.2 по ул. Пионерская | парк |
| 5 | Пешеходная зона на площади имени В.И. Ленина | В районе д.17 по ул. Ленина | пешеходная зона |
| 6 | Зеленая зона в районе кинотеатра «Авангард» | В районе д.1 по ул. Ленина | сквер |
|  2020 |
| 7 | Площадь Победы | Площадь Победы | площадь |
| 8 | Площадь имени В.И. Ленина | ул. Ленина | площадь |
| 9 | Зеленая зона в районе ПФР | ул. Киевская | сквер |
| 10 | Сквер «Аленький цветочек» | В районе д.3 по ул. Бошняка | сквер |
| 11 | Смотровая площадка - "Наша Гавань" на территории парка культуры и отдыха "Зеленый мыс" в городе Советская Гавань | В районе д.2 по ул. Пионерская | парк |
| 2021 |
| 12 | Обустройство входной группы парка культуры и отдыха «Зеленый мыс» в городе Советская Гавань | Парк «Зеленый мыс» | парк |
| 13 | Сквер имени Александра Сергеевича Пушкина | В районе дома №2 по ул. Пушкина | сквер |
| 14 | «Аллея трудовой доблести» | В районе дома №2 по ул. Бошняка | аллея |
| 15 | Сквер «Окочинский» | В районе дома №10 по ул. Пугачева | сквер |
| 2022 |
| 16 | [Пешеходная зона с устройством гостевой парковки к парку культуры и отдыха "Зеленый мыс" в городе Советская Гавань](https://pos.gosuslugi.ru/og/improvement/view?id=5726) | Парк «Зеленый мыс» |  |
| 17 | Сквер  | В районе дома №5А по ул. Пионерская | сквер |
| 18 | Аллея от ул. Киевская до ул. Пионерская | В районе дома №5А по ул. Пионерская, домов №№2,4,6,8 по ул. Гончарова | аллея |
|  |  | 2023-2024 |  |
| 19 | Парк им. Императора Николая | В районе дома №5 по пл. Победы | парк |
| 20 | Зеленая зона в районе школы № 8 | ул. Изотова | сквер |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес/местоположение общественнойтерритории | Функциональное назначение (существующее или планируемое) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |
| 1 | Площадь Победы | В районе д.26 по ул. Советская | Площадь |
| 2019 год |
| 2 | Пешеходный фонтан на Площади Победы | В районе д.26 по ул. Советская | площадь |
| 3 | Пешеходная зона от ул. Советская до пл. Победы, д.5 | Ул. Советская – пл. Победы | пешеходная зона |
| 4 | Сквер в районе стелы «Слава Комсомолу» в парке культуры и отдыха в г. Советская Гавань | В районе д.2 по ул. Пионерская | парк |
| 5 | Пешеходная зона на площади имени В.И. Ленина | В районе д.17 по ул. Ленина | пешеходная зона |
| 6 | Зеленая зона в районе кинотеатра «Авангард» | В районе д.1 по ул. Ленина | сквер |
|  2020 |
| 7 | Площадь Победы | Площадь Победы | площадь |
| 8 | Площадь имени В.И. Ленина | ул. Ленина | площадь |
| 9 | Зеленая зона в районе ПФР | ул. Киевская | сквер |
| 10 | Сквер «Аленький цветочек» | В районе д.3 по ул. Бошняка | сквер |
| 11 | Смотровая площадка - "Наша Гавань" на территории парка культуры и отдыха "Зеленый мыс" в городе Советская Гавань | В районе д.2 по ул. Пионерская | парк |
| 2021 |
| 12 | Обустройство входной группы парка культуры и отдыха «Зеленый мыс» в городе Советская Гавань | Парк «Зеленый мыс» | парк |
| 13 | Сквер имени Александра Сергеевича Пушкина | В районе дома №2 по ул. Пушкина | сквер |
| 14 | «Аллея трудовой доблести» | В районе дома №2 по ул. Бошняка | аллея |
| 15 | Сквер «Окочинский» | В районе дома №10 по ул. Пугачева | сквер |
| 2022 |
| 16 | [Пешеходная зона с устройством гостевой парковки к парку культуры и отдыха "Зеленый мыс" в городе Советская Гавань](https://pos.gosuslugi.ru/og/improvement/view?id=5726) | Парк «Зеленый мыс» |  |
| 17 | Сквер  | В районе дома №5А по ул. Пионерская | сквер |
| 18 | Аллея от ул. Киевская до ул. Пионерская | В районе дома №5А по ул. Пионерская, домов №№2,4,6,8 по ул. Гончарова | аллея |
|  |  | 2023-2024 |  |
| 19 | Парк им. Императора Николая | В районе дома №5 по пл. Победы | парк |
| 20 | Зеленая зона в районе школы № 8 | ул. Изотова | сквер |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Советская Гавань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Адрес/местоположение | Функциональное назначение |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

\*- Приложение заполняется по мере заключения соглашений.

Приложение № 11

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории города Советская Гавань, а также его утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Советская Гавань, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории города Советская Гавань, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Советская Гавань осуществляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Советская Гавань (далее – отдел архитектуры) в срок до 19.02.2020 (включительно).

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, и т.д.;

- подготовка графического материала.

2.5. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.

2.6. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел архитектуры уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, до 26.02.2020 (включительно).

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц в течение.

3.4. Утвержденные дизайн-проекты, отдел архитектуры в течение 2 (двух) рабочих дней передаёт в отдел городского хозяйства и ремонтно-строительный отдел Администрации города Советская Гавань для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории.

3.5. Отдел городского хозяйства и ремонтно-строительный отдел Администрации города Советская Гавань в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий, включённых в Программу.

Начальник отдела

архитектуры и градостроительства М.В. Бейзер