Утверждена

постановлением

Администрации

городского поселения «Город Советская Гавань»  Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от 13.06.2013 № 408

Муниципальная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения

в городе Советская Гавань на 2013-2020 годы»

Содержание

- Паспорт муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Советская Гавань на 2013-2020 годы».

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

- Перечень основных мероприятий и сроки их исполнения.

- Потребность в денежных средствах, источники финансирования.

- Механизм реализации программы.

- Организация управления программой, контроль над ходом ее реализации.

1. Паспорт муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в городе Советская Гавань на 2013-2020 годы»

| Наименование программы: | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Советская Гавань на 2013-2020 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы: | Администрация города Советская Гавань |
| Основные разработчики программы: | Отдел городского хозяйства Администрации города Советская Гавань |
| Цели и задачи программы, основные целевые показатели: | Целями настоящей программы является: - развитие транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития города; - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и числа погибших и пострадавших в них людей. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - осуществление капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления; - совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере. |
| Сроки реализации: | 2013 -2020 годы |
| Мероприятия программы: | Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП; Совершенствование методических и организационных основ деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Исполнители программы: | Администрация города Советская Гавань, Муниципальное унитарное предприятие «Наш город», Отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения ОМВД России по Советско-Гаванскому району, Учреждения образования управления образования Советско-Гаванского муниципального района на территории города Советская Гавань |
| Объемы и источники финансирования программы, по годам | Общий объем средств, направленных на реализацию программы 330 908,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 47 538,0 тыс.руб. 2014 год – 56 780,0 тыс.руб. 2015 год – 40 600,0 тыс.руб. 2016 год – 45 350,0 тыс.руб. 2017 год – 38 820,0 тыс.руб. 2018 год – 35 700,0 тыс.руб. 2019 год – 27 750,0 тыс.руб. 2020 год – 38 370,0 тыс.руб. В том числе из средств городского бюджета: 2013 год – 27 538,0 тыс.руб. 2014 год – 29 816,0 тыс.руб. 2015 год – 24 920,0 тыс.руб. 2016 год – 25 870,0 тыс.руб. 2017 год – 24 564,0 тыс.руб. 2018 год – 23 940,0 тыс.руб. 2019 год – 22 350,0 тыс.руб. 2020 год – 24 474,0 тыс.руб. В том числе за счет средств краевого бюджета: 2013 год – 20 000,0 тыс.руб. 2014 год – 26 964,0 тыс.руб. 2015 год – 15 680,0 тыс.руб. 2016 год – 19 480 ,0 тыс.руб. 2017 год – 14 256,0 тыс.руб. 2018 год – 11 760,0 тыс.руб. 2019 год – 5 400,0 тыс.руб. 2020 год – 13 896,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты: | Повышение уровня транспортной доступности населения и предприятий города, сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате ДТП, в 1.5 раза от значения этого показателя в 2011 году; Сокращение к 2020 году количества ДТП с пострадавшими на 20 % от значения этого показателя в 2012 году. |
| Система организации контроля за исполнением программы: | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивают: - Администрация города Советская Гавань; - Совет депутатов городского поселения «Город Советская Гавань»; - Исполнители программы. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Отмечается резкое снижение транспортной дисциплины участников движения. Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности в зарубежных странах, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа раненых в них. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повышения БДД.

Чтобы добиться снижения социального и экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения БДД путем поэтапной реализации долгосрочной целевой программы повышения БДД. Использование программно-целевого подхода в масштабах города даже при росте парка автомобилей позволит ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП в среднем на 4 - 8%.

С учетом уровня риска гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий эффективное обеспечение безопасности дорожного движения не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. Аварийность увеличивается по вине водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80 процентов происшествий, совершаемых по вине водителей.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.  Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в городе.

Необходима система организационно-планировочных и инженерных мер в области совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в городе.

3. Потребность в денежных средствах, источники финансирования

Реализация муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Советская Гавань на 2013-2020 годы» предусматривает выделение из городского бюджета 203472,0 тыс._ рублей.

Таблица 1

| Срок реализации программы | Требуемые финансовые средства, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО |
| 2013 год | 27 538,0 |
| 2014 год | 29 816,0 |
| 2015 год | 24 920,0 |
| 2016 год | 25 870,0 |
| 2017 год | 24 564,0 |
| 2018 год | 23 940,0 |
| 2019 год | 22 350,0 |
| 2020 год | 24 474,0 |

Примечание:

Суммы финансирования мероприятий Программы, носящие постоянный (ежегодный) характер, могут быть скорректированы при формировании бюджета города на очередной финансовый год, в связи с изменением стоимости работ, а также условиями софинансирования данных мероприятий Программы.

Также на выполнение работ, предусмотренных настоящей программой, возможно выделение средств из других источников финансирования.

4.  Механизм реализации программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета.

5.  Организация управления программой, контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением программы:

1. Администрация города Советская Гавань, Совет депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» осуществляют контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

2. Администрация города Советская Гавань осуществляет оперативное управление за исполнением мероприятий и финансированием.

3. Исполнители программы осуществляют реализацию мероприятий по данной программе и представляют отчеты по установленной форме в Администрацию города Советская Гавань.

4. Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

5. Дополнения и изменения в программу вносятся постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

6. Ожидаемые конечные  результаты реализации программы

Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах поселения;

- снижение уровня аварийности и сокращение числа пострадавших в результате ДТП;

- совершенствование системы формирования безопасности поведения участников дорожного движения.

- повышение уровня транспортной доступности населения поселения

7. Перечень основных мероприятий и сроки их исполнения

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объемы финан сирова ния тыс. руб. | в том числе | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | За счет привлеченных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Система управления вопросами безопасности дорожного движения |
| 1.1. | Рассмотрение актуальных вопросов по снижению аварийности в городе Советская Гавань на заседаниях городской комиссии по безопасности дорожного движения | ежеквар тально | 0 | 0 | 0 | 0 | Городская комиссия по безопасности дорожного движения |
| 1.2. | Разработка и контроль за реализацией адекватных мер, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и степени их тяжести | 1 раз в полгода | 0 | 0 | 0 | 0 | Городская комиссия по безопасности дорожного движения |
| 1.3. | Обследование и выявление наиболее опасных участков дорог и направление Главе Администрации города Советская Гавань предложений о мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 1.4. | Выявление нецелесообразных мер по организации дорожного движения, провоцирующих нарушение ПДД РФ. Направление предложений по их устранению Главе Администрации города. | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 1.5. | Анализ выполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Советская Гавань на 2013 – 2020 годы», разработка предложений по их корректировке, изменению объемов финансирования | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Советская Гавань |
| II. Работа с участниками дорожного движения |
| 2.1. | Информирование через СМИ населения о дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 2.2. | Единый день безопасности | 1-й четверг месяца | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 2.3. | Оборудование в установленных местах баннеров по соблюдению участниками дорожного движение Правил дорожного движения | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Собственники рекламных установок |
| III. Контрольно-надзорная деятельность |
| 3.1. | Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на автомобильных дорогах города Советская Гавань | 2014 г. | 1000,0 | 900,0 | 100,0 | 0 | Администрация города Советская Гавань |
| 3.2. | Обследование освещённости тротуаров, дорог, мостов. | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 3.3. | Активизация работы личного состава ОГИБДД и дорожно-патрульной службы по выявлению и пресечению нарушению Правил дорожного движения пешеходами. | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 3.4. | Оснащение ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району программным обеспечением «Конвертор без данных (передача по сети). | 2013 | 38,0 | 0 | 38,0 | 0 | Администрация города Советская Гавань |
| 3.5. | Осуществление контроля над соблюдением перевозчиками лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Выявление и пресечение деятельности юридических и физических лиц занимающихся незаконной перевозкой пассажиров. | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Советская Гавань Автодорожный отдел Дальневосточного УГАДН по г. Советская Гавань, МРИ ФНС № 5 (по согласованию), ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 3.6. | Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, а так же железнодорожных переездов и подходов к ним | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | Автодорожный отдел Дальневосточного УГАДН по г. Советская Гавань, ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| IV. Технические мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Советская Гавань |
| 4.1. | Санитарное содержание городских улиц: - зимнее содержание -летнее содержание, в т.ч. санитарная обрезка зелёных насаждений в соответствии с требованиями БДД. | ежегодно | 20 059,0 | 0 | 20 136,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.2. | Грейдерование и окювечивание городских улиц | ежегодно | 58,0 | 0 | 58,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.3. | Разметка улиц и дорог города Советская Гавань | ежегодно | 396,0 | 0 | 396,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.4. | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | ежегодно | 193,0 | 0 | 193,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.5. | Техническое обслуживание светофорных объектов | ежегодно | 172,0 | 0 | 172,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.6. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружения светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами) | 2015 | 500,0 | 400,0 | 100,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.7. | Обустройство (реконструкция) линий освещения улично-дорожной сети | 2013 2014 2015 | 0 0 0 | 0 0 0 | 482,0 478,0 490,0 | 0 0 0 | В рамках программы «Реконструкция уличного освещения город Советская Гавань» на 2013-2015 годы |
| 4.8. | Устройство искусственных дорожных неровностей в городе Советская Гавань | ежегодно | 122,0 | 0 | 122,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.9. | Строительство остановочных комплексов пассажирского автотранспорта: - ул. Вокзальная «5-ый квартал» | 2015 | 100,0 | 80,0 | 20,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.10. | Строительство и ремонт пешеходных тротуаров: - ул. Киевская (от ул. Пушкина до ул. Гончарова с 2-х сторон); - ул. Чкалова (от ул. Вокзальная до ул. Рабочая) | 2014 2014 | 2 500,0 2 000,0 | 2 250,0 1 800,0 | 250,0 200,0 | 0 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.11. | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (МКД): к дому 8 ул. Гончарова; к дому 6 ул. Гончарова; к дому 4 ул. Гончарова; к дому 63А ул. 15 Погибших партизан, 14А ул. Киевская к дому 65 ул. 15 Погибших партизан | 2016 2016 2016 2018 2017 | 270,0 200,0 270,0 750,0 1 000,0 | 216,0 160,0 216,0 600,0 800,0 | 54,0 40,0 54,0 150,0 200,0 | 0 0 0 0 0 | В рамках программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань» |
| 4.12. | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 2016 2017 | 100,0 100,0 100,0 | 80,0 80,0 80,0 | 20,0 20,0 20,0 | 0 0 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.13. | Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 2015 2016 2017 | 100,0 100,0 100,0 | 80,0 80,0 80,0 | 20,0 20,0 20,0 | 0 0 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.14. | Создание видео- и телевизионной-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы – (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте. | 2015 2016 2017 | 100,0 100,0 100,0 | 80,0 80,0 80,0 | 20,0 20,0 20,0 | 0 0 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 4.15. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности: - СОШ № 1, ул. Пионерская,1; - СОШ № 2, ул. Первомайская,52; - СОШ № 3, ул. Киевская,2; - СОШ № 5, ул. Полины Осипенко,1; - СОШ № 8, ул. Флерова,3; - Школа-интернат № 1, ул. Крылова,4; - Детский дом, ул. Морская,1; - Эколого-оздоровительный центр «Утес», ул. Колесниченко,1а; - Центр детского творчества «Паллада», ул. Колесниченко,1; - Межшкольный комбинат, ул. Первомайская,44; - Детский сад № 2, ул. Школьная, 6; - Детский сад № 9, ул. Киевская,16; - Детский сад № 14, ул. Пионерская,20; - Детский сад № 39, ул. Колесниченко,3а; -Промышленно-технологический техникум, ул. Чкалова,12 | 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |
| 4.16. | Приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 | 7500,0 | 5250,0 | 2250,0 | 0 | Администрация города Советская Гавань |
| V. Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения |
| 5.1. | Капитальный ремонт дороги ул. Школьная (от ул. 15 Погибших партизан до ул. Киевская | 2014 | 1 980,0 | 1 584,0 | 396,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.2. | Капитальный ремонт дороги ул. Пугачёва (от ул. П.Осипенко до ул. Рабочая) | 2014 | 2 250,0 | 1 800,0 | 450,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.3. | Капитальный ремонт дороги ул. Ленина | 2015 | 13 500,0 | 10 800,0 | 2 700,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.4 | Капитальный ремонт дороги ул. Пушкинская | 2015 | 4 500,0 | 4 400,0 | 1 100,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.5. | Капитальный ремонт дороги ул. Рабочая (от ул. Спортивная до ул. Чкалова); | 2016 | 4 950,0 | 3 960,0 | 990,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.6. | Капитальный ремонт дороги ул. Спортивная (от ул. Мичурина до ул. Лермонтова | 2016 | 2 500,0 | 2 000,0 | 500,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.7. | Капитальный ремонт дороги ул. Вилкова | 2016 | 3 400,0 | 2 720,0 | 680,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.8. | Капитальный ремонт дороги ул. Пионерская | 2016 | 13 500,0 | 10 800,0 | 2 700,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.9. | Капитальный ремонт дороги ул. Первомайская (от ул. Ленина до ул. Рабочая | 2017 | 4 320,0 | 3 456,0 | 864,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.10. | Капитальный ремонт дороги ул. Лесозаводская | 2017 | 4 500,0 | 3 600,0 | 900,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.11. | Капитальный ремонт дороги ул. Советская | 2017 | 9000,0 | 7 200,0 | 1 800,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.12. | Капитальный ремонт дороги ул. 15 Погибших партизан (от ул. Ленина до ул. Мичурина | 2018 | 10 000,0 | 8 000,0 | 2 000,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.13. | Капитальный ремонт дороги а ул. Колесниченко (от ул. Бошняка до ул. Первомайская | 2019 | 6 750,0 | 5 400,0 | 1 350,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.14. | Капитальный ремонт дороги ул. Авиационная | 2020 | 17 370,0 | 13 896,0 | 3 474,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.15. | Строительство участка дороги по ул. Пионерская (от перекрёстка с ул. Гончарова до перекрёстка с ул. Пушкина) 2 этап | 2013 | 26 500,0 | 20 000,0 | 6 500,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.16. | Строительство участка дороги по ул. Пионерская (от перекрёстка с ул. Гончарова до перекрёстка с ул. Пушкина) 3 этап | 2014 | 21 000,0 | 14500,0 | 6 500,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.17. | Реконструкция дороги по ул. Гончарова с расширением проезжей части до 10,5 м | 2014 | 4 600,0 | 3680,0 | 920,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| 5.18. | Реконструкция дороги ул. Партизанская (от ул. Пионерской до памятника Н.К. Бошняку) с открытием сквозного проезда до ул. Пионерская | 2018 | 4 700,0 | 3760,0 | 940,0 | 0 | Победитель конкурса на право производства работ |
| VI. Дети – безопасность – дорога |
| 6.1. | Оказание методической помощи образовательным учреждениям на территории города Советская Гавань по пропаганде Правил дорожного движения | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 6.2. | Оформление в каждом образовательном учреждении на территории города Советская Гавань уголков по безопасности дорожного движения, разметки пешеходного перехода на территории школ для использования при обучении учащихся Правилам дорожного движения | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | Учреждения образования на территории города Советская Гавань (по согласованию) |
| 6.3. | Проведение с организаторами летнего отдыха детей и подростков «круглых столов» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в каникулярное время | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | Учреждения образования на территории города Советская Гавань(по согласованию) ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| 6.4. | Проведение конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | ежегодно | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | Учреждения образования на территории города (по согласованию) ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию) |
| Итого по годам | 2013 | 47 538,0 | 20 000,0 | 27 538,0 | 0 |  |
|  | 2014 | 56 780,0 | 26 964,0 | 29 816,0 | 0 |  |
|  | 2015 | 40 600,0 | 15 680,0 | 24 920,0 | 0 |  |
|  | 2016 | 45 350,0 | 19 480,0 | 25 870,0 | 0 |  |
|  | 2017 | 38 820,0 | 14 256,0 | 24 564,0 | 0 |  |
|  | 2018 | 35 700,0 | 11 760,0 | 23 940,0 | 0 |  |
|  | 2019 | 27 750,0 | 5 400,0 | 22 350,0 | 0 |  |
|  | 2020 | 38 370,0 | 13 896,0 | 24 474,0 | 0 |  |
| ИТОГО |  | 330 908,0 | 123 436,0 | 203 472,0 | 0 |  |

Заместитель Главы Администрации

по вопросам городского хозяйства													  А.В. Зарубин