Приложение №2

к постановлению администрации городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от  28.09.2021№ 630

4. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства/ | Адрес объекта | Сметная стои- мость объекта, | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства |  | тыс. рублей: |  |  |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | Всего | 2019-й год реализации | 2020-й год реализации | 2021-й год реализации | 2022-й год реализации | 2023-й год реализации | 2024-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Приобретение приборов учета электрической энергии «Матрица»: | частный сектор | 1271,87 | 4917,16 | 2019 | 2019 | 4864,33 | 1271,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - NP 523 split – 378 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - NP 73.1-11-1 – 84 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - RTR8A.LG-1-1- 22 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1271,87 | 4917,16 |  |  | 4864,33 | 1271,87 | 1796,23 | 1796,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 4917,16 | 0,00 |  |  | 4864,33 | 1271,87 | 1796,23 | 1796,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение материалов для аварийного запаса |  | 348,83 | 348,83 | 2019 | 2019 | 348,83 | 348,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ( местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 348,83 | 348,83 | 2019 | 2019 | 348,83 | 348,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 348,83 | 348,83 |  |  | 348,83 | 348,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт кровель ТП | ТП-588, ТП-428 | 114,00 | 114,00 | 2019 | 2019 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ( местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 114,00 | 114,00 |  |  | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 114,00 | 114,00 |  |  | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение материалов для ремонтно-восстановительных работ по ВЛ-10 кВ (краевой, местный) | Д2Ф «Ц» до КТПН-521А , ВЛ-10кВ Д12Ф «Кислородная», ВЛ-10 кВ от ТП-440 до ТП-560 | 4578,74 | 4578,74 | 2020 | 2020 | 4578,74 | 0,00 | 4578,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего, в том числе |  | 4578,74 | 4578,74 |  |  | 4578,74 | 0,00 | 4578,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 3180,75 | 3180,75 |  |  | 3180,75 | 0,00 | 3180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 1397,99 | 1397,99 |  |  | 1397,99 | 0,00 | 1397,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВЛ-10 кВ | от ТП-440 до ТП-560 | 1053,79 | 848,62 | 2021 | 2021 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1053,79 | 848,62 |  |  | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 1053,79 | 848,62 |  |  | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ВЛ-10 кВ | Д2Ф "Ц" до КТПН-521А | 993,77 | 2215,96 | 2021 | 2021 | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 993,77 | 2215,96 |  |  | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 993,77 | 2215,96 |  |  | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Монтаж КТПН 400 кВА | район ул. Первомайская ул. Рабочая | 1183,79 | 1280,39 | 2022 | 2022 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1183,79 | 1280,39 |  |  | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 1065,41 | 1152,35 |  |  | 1015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 118,38 | 128,04 |  |  | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Монтаж КТПН 400 кВА | район ул. Кедровая | 1183,79 | 1280,39 | 2022 | 2022 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1183,79 | 1280,39 |  |  | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 1065,41 | 1152,35 |  |  | 1015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 118,38 | 128,04 |  |  | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ВЛ-10 кВ | Д3Ф «Э» ТП-431 (район котельной №8 ул. Лазо) | 782,17 | 813,46 | 2023 | 2023 | 813,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 813,46 | 0,00 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 782,17 | 813,46 |  |  | 813,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,46 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 703,96 | 732,11 |  |  | 732,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,11 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 78,22 | 81,35 |  |  | 81,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | 0,00 |
| 10 | КЛ-10 кВ (краевой, местный) | от ТП-582 до ТП-582А) | 640,21 | 665,82 | 2023 | 2023 | 665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,82 | 0,00 |
|  | Всего, в том числе |  | 640,21 | 665,82 |  |  | 665,82 | 665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,82 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  | 576,19 | 599,23 |  |  | 599,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,23 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 64,02 | 66,58 |  |  | 66,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,58 | 0,00 |
| 11 | КЛ-10 кВ | от ТП-541 до Д8Ф «Ц» | 734,08 | 763,44 | 2023 | 2023 | 763,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,44 | 0,00 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, |  | 734,08 | 763,44 |  |  | 763,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,44 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 660,67 | 687,10 |  |  | 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,10 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 73,41 | 76,35 |  |  | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,35 | 0,00 |
| 12 | КЛ-10 кВ | Д6Ф «Э» до ТП-300 | 8401,92 | 8738,00 | 2023 | 2023 | 8738,00 | 0,00 | 0,00 | 8738,00 | 0,00 | 8738,00 | 0,00 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, |  | 8401,92 | 8738,00 |  |  | 8738,00 | 0,00 | 0,00 | 8738,00 | 0,00 | 8738,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 7561,73 | 7864,20 |  |  | 7864,20 | 0,00 | 0,00 | 7864,20 | 0,00 | 7864,20 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 840,19 | 873,80 |  |  | 873,80 | 0,00 | 0,00 | 873,80 | 0,00 | 873,80 | 0,00 |
| 13 | ВЛ-10 кВ | Д9Ф «Ц» до ТП-591 | 2739,03 | 2962,53 | 2024 | 2024 | 2962,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2962,63 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 2739,03 | 2962,53 |  |  | 2962,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2962,63 |
|  | краевой бюджет |  | 2465,13 | 2666,28 |  |  | 2666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,28 |
|  | местный бюджет |  | 273,90 | 296,25 |  |  | 296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,25 |
| 14 | ВЛ-10 кВ | Д2Ф «Ц» до ТП-521 | 3788,61 | 4097,76 | 2024 | 2024 | 4097,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4097,76 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 3788,61 | 4097,76 |  |  | 4097,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4097,76 |
|  | краевой бюджет |  | 3409,75 | 3687,98 |  |  | 3687,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3687,98 |
|  | местный бюджет |  | 378,86 | 409,78 |  |  | 409,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,78 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ | Д3Ф «К» от ТП-436 (опора №47) до ТП-437 (территория ФБУ ИК №5) | 4663,58 | 5044,12 | 2024 | 2024 | 5044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5044,12 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 4663,58 | 5044,12 |  |  | 5044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5044,12 |
|  | краевой бюджет |  | 4197,22 | 4539,71 |  |  | 4539,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4539,71 |
|  | местный бюджет |  | 466,36 | 504,41 |  |  | 504,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,41 |
| 16 | ВЛ-10 кВ | Д12Ф «К» от ЦРП-5 до МТП-445Б | 988,28 | 988,28 | 2024 | 2024 | 988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,28 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 988,28 | 988,28 |  |  | 988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,28 |
|  | краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 988,28 | 988,28 |  |  | 988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,28 |

Ответственный исполнитель                                                                                                                                                   Д.Э. Чайка