1. Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского поселения «Город Советская Гавань» на 2022-2024 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» |
| --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Советская Гавань, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости валового муниципального продукта Для достижения поставленной цели необходимо: - достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Программе; - выполнение мероприятий по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов; - модернизации оборудования, используемого для передачи энергоресурсов, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; - выполнение мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий и оптимизация затрат на энергоносители в муниципальном образовании. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням. 2. Мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых энергоресурсов. 3. Мероприятия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют соответствующие организации. 4. . Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. 5. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий. |
| Основные показатели муниципальной программы | - снижение расходов бюджета города Советская Гавань за пользование энергоресурсами на 7 процентов по отношению к 2020 году с ежегодным снижением такого объема на 3 процента в течение первого этапа и на 2 процента в течение второго и третьего этапа; |
| Объёмы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 541300 руб. на 2022-2024 гг. в том числе: местный бюджет: 541300 руб. из них: 2022г. – 268700 руб. 2023 г. – 140200 руб. 2024 г. – 132400 руб. |

Ответственный исполнитель                                                          Д.Э. Чайка

## 2. Содержание проблемы

Муниципальная целевая программа (далее - Программа) разработана с целью сокращения и оптимизация затрат на энергоносители в муниципальном образовании из средств бюджета городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района (далее - местный бюджет) на оплату ресурсопотребления за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Основной проблемой для муниципального управления и оказания муниципальных услуг является рост стоимости ресурсопотребления и вызванное этим увеличение расходов на их оплату в общих расходах местного бюджета. Несмотря на стопроцентную оснащенность приборами учета электроэнергии, существует проблема нерационального ее потребления, недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и вспомогательные электроприборы, что приводит к завышению потребления электроэнергии;

Основным инструментом управления энергосбережением в городе должен быть программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Проблемы, связанные с энергозатратами, возможно решить только программно-целевым методом, что обусловлено следующими причинами:

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению.

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники финансирования.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

3.Цели, задачи муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Советская Гавань» на 2022-2024 годы»

Цели и задачи программы:

- установление и обеспечение достижения целевых показателей энергоэффективности муниципальных учреждений;

- обеспечение оснащения приборами учета и устройствами регулирования потребления энергоресурсов основных энергопотребляющих муниципальных объектов и перейти на расчеты с поставщиками энергоресурсов исходя из показаний приборов учета;

- снижение расхода электроэнергии для собственного потребления электроустановок;

- внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями напряжением 0,4кВ.

- динамика изменения фактического объема потребления электроэнергии по сравнению с 2020 годом на 7 процентов

Достижение поставленной цели позволит регулировать и снизить энергопотребление в бюджетной сфере, а так же уменьшить негативные последствия роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов.

Снижение расхода при условии применения на 2-ой ценовой категории на электроснабжение:

|  | 2020 год факт | 2020 с учетом перехода на 2-ую ценовую категорию |  |
| --- | --- | --- | --- |
| месяц | расход кВт | стоимость, руб. | расход день, кВт | тариф день, руб. | стоимость, руб. | расход ночь, кВт | тариф ночь, руб. | стоимость, руб. | часы горения |
| 1 | 81382 | 394171 | 35136 | 5,41 | 190185 | 46246 | 3,87 | 179112 | 473 |
| 2 | 68660 | 335683 | 32150 | 5,45 | 175168 | 36510 | 3,86 | 140762 | 387 |
| 3 | 51813 | 246210 | 20923 | 5,28 | 110401 | 30890 | 3,86 | 119356 | 375 |
| 4 | 45450 | 215784 | 16823 | 5,23 | 87970 | 28627 | 3,90 | 111773 | 309 |
| 5 | 47648 | 223624 | 14158 | 5,10 | 72198 | 33490 | 3,89 | 130253 | 270 |
| 6 | 34538 | 158892 | 10630 | 4,96 | 52720 | 23908 | 3,84 | 91729 | 237 |
| 7 | 35539 | 178762 | 10686 | 5,44 | 58119 | 24853 | 4,13 | 102695 | 256 |
| 8 | 36861 | 182723 | 12329 | 5,40 | 66525 | 24532 | 4,03 | 98914 | 300 |
| 9 | 48868 | 237129 | 18511 | 5,22 | 96537 | 30357 | 3,98 | 120744 | 342 |
| 10 | 61884 | 304258 | 28493 | 5,36 | 152744 | 33391 | 3,97 | 132481 | 409 |
| 11 | 60199 | 312962 | 29634 | 5,77 | 171091 | 30565 | 4,10 | 125172 | 445 |
| 12 | 59254 | 309730 | 30217 | 5,78 | 174635 | 29037 | 4,17 | 121228 | 486 |
| итого | 632096 | 3099928 | 259690 |  | 1408292 | 372406 |  | 1474218 |  |

Затраты на оплату электроэнергии в сетях уличного освещения при условии применения второй ценовой категории составит 2882509,75 руб. в ценах 2020 года, экономия составит 217418,67 руб. (7%)

Установка программируемого реле времени с возможностью включения или отключения нагрузки в заданное время в течение суток на сетях уличного освещения, а так же модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением позволяет обеспечить ежегодную экономию бюджетных средств на систему освещения.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей городского бюджета.

4. Целевые показатели реализации муниципальной программы программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского поселения «Город Советская Гавань» на 2022-2024 годы»

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-й год реализации | 2023-й год реализации | 2024-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена приборов учета электроэнергии на многотарифные | шт. | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Установка программируемого реле времени | шт. | 23 | 13 | 11 |
| 3 | Замена светильников на светодиодные | шт. | 60 | 30 | 30 |
| 4 | Снижение расходов городского бюджета за пользование энергоресурсами | % | 4 | 2 | 2 |

Ответственный исполнитель                                                             Д.Э. Чайка

5. Перечень планируемых мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского поселения «Город Советская Гавань» на 2022-2024 годы»

| N строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2022 год реализа-ции | 2023 год реализа-ции | 2024 год реализа-ции | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе, источник расходов на финансирование местный бюджет | 541300 | 268700 | 140200 | 132400 | 1,2,4,3,4 |
| Капитальные вложения |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-581, пл. Победы | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-583А, ул. Ленина | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-586, ул. Комсомольская | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-545, ул. Восточная | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-546, ул. Школьная | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-547, ул. Школьная | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-549, ул. Гончарова | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-550, ул. Киевская | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-561, Киевская | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-589, ул. Пионерская | 13600 | 13600 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ЦРП-1, ул. Бошняка | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-587, пл.Победы - ул. Пионерская | 13600 | 13600 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-585, ул. 15 Погибших Партизан | 13600 | 13600 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-429, ул. Пугачева | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-417, ул. Чкалова | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-428 А, ул. Нагорная | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ЦРП-6, ул. Спортивная | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-500, ул. 15 Погибших Партизан | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ЦРП-10, ул. Арсеньева | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-442, ул.Крылова - ул. Пушкинская | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-422,ул. Калинина | 9700 |  | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-432, ул. Лесозаводская | 9700 |  | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-439, ул. Садовая | 9700 |  | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-567а, ул. Лермонтова | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-437, ул. Кишиневская | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-447а, ул. Коммунальная | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 1,2 |
| Установка реле времени на уличном освещении Светофор, ул. Ленина - пл.Победы | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 1,2 |
| Установка реле времени светофор, ул. Гончарова - ул. 15 Погибших Партизан | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 1,2 |
| светофор ТП-584, ул. Первомайская ул. Ленина | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-502, ул. Комсомольская | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении КТПН-542. ул. Металлистов | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-564, ул. Киевская | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-591, ул. Огородная | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-583, ул. 15 Погибших Партизан | 13600 | 0 | 0 | 13600 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-580, ул. Партизанская | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на освещении парка от"Зелёный мыс", ул. Советская,1 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении от МТП-554, ул. Ленина ул. Колесниченко | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-543, ул. 1- ая Дачная ул.2-ая Дачная | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении МТП-521а, ул. Кедровая | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ЦРП-3, ул. Молодежная | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении МТП-523, ул. Металлистов | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-521Б ул. Садовая | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена прибора учета и установка реле времени на уличном освещении ТП-521 ул. Кедровая | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 1,2 |
| Замена светильников на светодиодные в бюджетных учреждениях | 126000 | 63000 | 31500 | 31500 | 1,2 |

Ответственный исполнитель                                                            Д.Э. Чайка