АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018 № 549

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 03.06.2011 № 294 «О муниципальной программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории  города Советская Гавань Хабаровского края на 2011-2017 годы»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.03.2016 № 71-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации»», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Главы администрации городского поселения «Город Советская Гавань»» от 14.08.2014 № 580 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 03.06.2011 № 294 «О муниципальной программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории  города Советская Гавань Хабаровского края на 2011-2017 годы» (далее – Постановление) (далее – Программа):

1.1. Заголовок к тексту Постановления изложить в следующей редакции: «О муниципальной программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории  города Советская Гавань Хабаровского края на 2011-2018 годы».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории  города Советская Гавань Хабаровского края на 2011-2018 годы».

1.3. Программу, прилагаемую к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Ремонтно-строительного отдела С.В. Суровнева.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы Администрации                                                        В.В. Симанайтис

|  | Приложение к постановлению Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от ___________ № ________ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2011 – 2018 годы»

Паспорт муниципальной программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2011-2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ремонтно-строительный отдел администрации города Советская Гавань |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники программы | Отдел городского хозяйства администрации города Советская Гавань; Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Советская Гавань; Отдел имущества администрации города Советская Гавань; Финансовый отдел администрации города Советская Гавань; Организации, привлеченные к реализации мероприятий программы. |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 365 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»; Постановление Правительства Хабаровского края от 22 июня 2012 г. № 205-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» |
| Цели и задачи Программы | Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения с учетом сейсмичности 8 баллов на территории города Советская Гавань. Задача программы: Сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - разработка методов и технологий унифицированных проектов сейсмоусиления жилых домов; - инженерно-сейсмическое обследование и паспортизация жилых домов с опасностью проявления вторичных процессов в виде пожаров, взрывов, утечки вредных и опасных веществ; - сейсмоусиление жилых домов. |
| Основные показатели муниципальной программы | - объем (доля) снижения уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений; - объем (доля) общей площади зданий и сооружений, по которым ликвидирован (будет ликвидирован) дефицит сейсмостойкости; - снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействия разрушительных землетрясений составит (процентов). |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в три этапа: 1 этап: 2011 – 2013 гг. 2 этапа: 2014 – 2015 гг. 3 этап: 2016 – 2018 гг. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб. | ВСЕГО: 1 055 960,5 В том числе: 2011 – 31 500,0, из них: федеральный бюджет: - 0 краевой бюджет: - 0 местный бюджет: 31 500,0 2012 – 0. из них федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 0 местный бюджет: 0 2013 – 810 270,0 из них федеральный бюджет: 533 360,0 краевой бюджет: 276 110,0 местный бюджет: 800,0 2014 – 11 303,50 из них федеральный бюджет: 5 924,05 краевой бюджет: 5 329,45 местный бюджет: 50,0 2015 – 0 из них федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 0 местный бюджет: 0 2016 – 138 135,60 из них федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 136 635,60 местный бюджет: 1 500,0 2017 – 57 253,6, из них федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 29 944,5 местный бюджет: 27 309,1 2018 – 7 497,80, из них федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 0 местный бюджет: 7 497,80 |

Начальник ремонтно-строительного

отдела                                                                                                С.В. Суровнев

- Характеристика проблемы

Сейсмичность территории города Советская Гавань, находящейся на территории Хабаровского края, в соответствии со СНиП II-7-81*, «Строительство в сейсмических районах», изданном в 2006 г., составляет 8 баллов, т.е. является повышенной. Весь жилой фонд имеет дефицит сейсмической устойчивости 2 балла, так как до 2000 года большая часть территорий обжитых районов Хабаровского края относилась по сейсмическому районированию к сейсмически безопасным (пяти-, шестибальным) зонам и в связи с этим практически на всей территории края строительство велось в расчете на 6 баллов.

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и др.), а также минимизация потерь от землетрясений в городе с уровнем сейсмического риска равном 8 является важным фактором устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи в качестве приоритетных направлений обеспечения сейсмической безопасности в ближайшей и среднесрочной перспективе следует рассматривать создание необходимых условий для бесперебойного функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения во время сейсмических событий и ликвидации их последствий.

Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатируемых жилых домов на территории города Советская Гавань, в первую очередь, необходимо провести комплексное обследование. Для чего следует разработать методы паспортизации, учитывающие климатические условия Советской Гавани, а также современные способы и инновационные технологии сейсмоусиления.

Сложность и комплексность проблем по защите населения, жилых зданий и вторичных процессов от землетрясений обусловливает необходимость интеграции бюджетных средств и инвестиций для их планомерного решения.

Программа определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по обеспечению сейсмической безопасности населения, снижению социального, экономического и экологического ущерба от разрушительных землетрясений. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретной задачи: обеспечение сейсмостойкости жилых домов.

- Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Целью программы является создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения с учетом сейсмичности 8 баллов на территории города Советская Гавань.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:

- выполнить сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Предусматривается разработка проектно-сметной документации, проведение работ по сейсмоусилению жилых домов.

Предполагается, что в рамках реализации Программы будут осуществляться:

- регулярная корректировка перечня реализуемых мероприятий;

- уточнение объемов финансирования;

- уточнение показателей системы целевых индикаторов, позволяющих оценивать ход реализации Программы.

В городе Советская Гавань Хабаровского края требуют первоочередного сейсмоусиления 54 жилых дома согласно приложению № 1.

За 2011-2016 гг. разработана проектная документация по сейсмоусилению 21 (двадцати одного) жилого дома согласно приложению № 2.

В 2011-2018 гг. планируется реализация программы в части выполнения строительно-монтажных работ по сейсмоусилению 18 жилых домов согласно приложению № 3.

В 2014-2018 гг. планируется разработка проектной документации по сейсмоусилению 16 (шестнадцати) жилых домов согласно приложению № 4.

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2011-2018 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1: Сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |
| 1.1. | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений, нарастающим итогом | % | 8 | 8 | 26 | 28 | 28 | 32 | 33,3 | 33,3 |
| 1.2. | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, нарастающим итогом | тыс.м2 | 0 | 0 | 54 | 57 | 57 | 64,7 | 64,7 | 67,4 |

  - Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений определяется в процентах как отношение количества объектов, в отношении которых проведены мероприятия по сейсмоусилению (прил. № 3), к общему количеству объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления  (прил. № 1).

  - Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, определяется в тыс.м2, как сумма общей площади зданий и сооружений, по которым выполнены работы по сейсмоусилению (см.прил. № 3).

- Сроки реализации Программы

Программу предполагается реализовать в течение трех этапов:

1 этап – 2011-2013 гг.: подготовка соответствующих нормативных и методических документов, выполнение ряда первоочередных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполнение обследования и паспортизации зданий и сооружений, принятие решения о сейсмоусилении существующих объектов, определение объема средств, в том числе средств федерального бюджета, необходимых для осуществления указанных работ, а также обеспечить реализацию первоочередных мероприятий по сейсмоусилению объектов.

2 этап – 2014-2015 гг.: будет продолжена реализация первоочередных мероприятий по сейсмоусилению указанных объектов. Объекты, требующие первоочередного сейсмоусиления, также определяется с учетом сложившихся темпов строительства.

3 этап – 2016-2018 гг.: предполагается проведение работ по сейсмоусилению существующих объектов.

- Основные мероприятия по реализации Программы

Решение поставленной задачи будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер и мероприятий по следующим основным направлениям:

- проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки жилых домов;

- снижение сейсмического риска путем усиления существующей застройки.

Мероприятия Программы предусматривают выполнение следующих видов работ:

- разработка методов и технологий унифицированных проектов сейсмоусиления жилых домов;

- инженерно-сейсмическое обследование и паспортизация жилых домов с опасностью проявления вторичных процессов в виде пожаров, взрывов, утечки вредных и опасных веществ;

- сейсмоусиление жилых домов.

- Механизм реализации Программы

Отбор исполнителей программных мероприятий, проводится на конкурсной (аукционной) основе из числа строительных, проектных и научно-исследовательских организаций в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения контрактов (договоров).

Непосредственный контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация города Советская Гавань. Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечивает ремонтно-строительный отдел Администрации города Советская Гавань.

Ремонтно-строительный отдел Администрации города Советская Гавань представляет сводные отчеты о выполнении мероприятий (по установленной форме) в адрес администрации города Советская Гавань и уполномоченные органы исполнительной власти в установленные сроки.

Ремонтно-строительный отдел Администрации города Советская Гавань ежегодно готовит и представляет в срок до 20 января года, следующего за отчетным, Администрации города Советская Гавань доклад о результатах реализации Программы за отчетный год с внесением предложений по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Программы, организуется разработчиком Программы через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения выставок, конференций и семинаров.

- Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2011-2018 годы»

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, | 31500,0 | - | 810270,0 | 11303,50 | - | 138135,6 | 30328,206,0 | 7497,8 |
| в том числе: | - | - | 533360,0 | 5924,05 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | - | - | 276110,0 | 5329,45 | - | 136635,6 | 3000,0 | - |
| местный бюджет | 31500,0 | - | 800,0 | 50,0 | - | 1500,0 | 27328,206 | 7497,8 |
| фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, повышение устойчивости жилых домов, предотвращение гибели людей и снижение материального ущерба при землетрясениях.

Реализация Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- объем (доля) снижения уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений;

- объем (доля) общей площади зданий и сооружений, по которым ликвидирован (будет ликвидирован) дефицит сейсмостойкости;

- снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействия разрушительных землетрясений составит (процентов).

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечиваться:

- нормативной сейсмостойкостью и надежностью жилых домов при сильных землетрясениях (с учетом вторичных воздействий природного и техногенного характера) в результате проведения комплекса работ по усилению и реконструкции.

Достижение указанных результатов в значительной степени повысит привлекательность территории города Советская Гавань для проживания, и соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию региона в целом.

Начальник ремонтно-строительного

отдела

С.В. Суровнев

Приложение № 1

муниципальной программе «Повышение

сейсмоустойчивости жилых домов на территории

города Советская Гавань Хабаровского края

на 2011-2018 годы»

| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| многоквартирных жилых домов на территории города Советская Гавань, |
| подлежащих сейсмоусилению (первоочередные) |
| № п/п | Адрес дома | Серия | Общая площадь, м2 | Год постройки | Стоимость ПИР с экспертизой, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость СМР, тыс.руб. | Прим. |
| 1 | ул. Рабочая, 4 | 97-05/1.2 | 7 428,7 | 1988 | 3 417 | 86 842,0 |  |
| 2 | ул. Спортивная, 1, корпус 1 | 97-05/1.2 | 3 489,4 | 1986 | 1 605 | 42 162,21 |  |
| 3 | ул. Спортивная, 1, корпус 2 | 97-05/1.2 | 2 004,8 | 1900 | 922 | 25 278,0 |  |
| 4 | ул. Спортивная, 1-а | 97-05/1.2 | 3 575,1 | 1987 | 1 645 | 42 914,62 |  |
| 5 | ул. Спортивная, 3 | 97-05/1.2 | 4 094,6 | 1986 | 1 884 | 53 432,52 |  |
| 6 | ул. Спортивная, 5 | 97-05/1.2 | 3 630,0 | 1986 | 1 670 | 47 153,63 |  |
| 7 | ул. Спортивная, 7 | 97-05/1.2 | 3 942,1 | 1991 | 1 813 | 59 213,21 |  |
| 8 | ул. Полины Осипенко, 1 | 97-05/1.2 | 3 524,9 | 1986 | 1 621 | 57 625,99 |  |
| 9 | ул. Полины Осипенко, 3 | 97-05/1.2 | 3 593,3 | 1987 | 1 653 | 60 884,89 |  |
| 10 | ул. Полины Осипенко, 4-а | 92 | 3 150,4 | 1985 | 1 449 | 32 791,66 |  |
| 11 | ул. Полины Осипенко, 5-а | 92 | 3 480,3 | 1984 | 1 601 | 32 096,42 |  |
| 12 | ул. Полины Осипенко, 7-а | 467 | 3 490,8 | 1983 | 1 606 | 30 893,68 |  |
| 13 | ул. Полины Осипенко, 7-б | 92 | 3 127,9 | 1983 | 1 439 | 31 112,4 |  |
| 14 | ул. Пугачева, 9-а | 467 | 3 708,1 | 1984 | 1 706 | 34 268,68 |  |
| 15 | ул. Пугачева, 10 | 467 | 3 510,3 | 1978 | 1 615 | 32 454,27 |  |
| 16 | ул. Пугачева, 11 | 467 | 3 498,8 | 1975 | 1 609 | 32 040,52 |  |
| 17 | ул. 15 Погибшх партизан, 2-а | 97-05/1.2 | 3 490,0 | 1990 | 1 605 | 55 406,85 |  |
| 18 | ул. 15 Погибшх партизан, 2-б | 97-05/1.2 | 2 004,1 | 1994 | 922 | 25 309,41 |  |
| 19 | ул. Пугачева, 12 | 467 | 3 515,8 | 1981 | 1 632 | 41 116,0 |  |
| 20 | ул. Пугачева, 13 | 467 | 3 574,5 | 1976 | 1 660 | 41 679,0 |  |
| 21 | ул. Пугачева, 14 | 467 | 3 533,0 | 1982 | 1 640 | 41 826,0 |  |
| 22 | ул.Арсеньева, 4 | 97-05/1.2 | 3 317,0 | 1993 | 1 540 | 64 283,0 |  |
| 23 | ул.Арсеньева, 6 | 97-05/1.2 | 3 253,3 | 1993 | 1 511 | 63 049,0 |  |
| 24 | ул.Арсеньева, 10 | 97-05/1.2 | 3 200,6 | 1994 | 1 486 | 62 028,0 |  |
| 25 | ул.Гончарова, 14 | 97-05/1.2 | 5 996,0 | 1990 | 2 784 | 116 202,0 |  |
| 26 | ул.Гончарова, 19а | 97-05/1.2 | 1 634,0 | 1988 | 759 | 31 667,0 |  |
| 27 | ул.Пионерская, 2 | 97-05/1.2 | 4 906,2 | 1989 | 2 278 | 95 082,0 |  |
| 28 | ул.Пионерская, 4 | 97-05/1.3 | 2 663,3 | 1988 | 1 237 | 31 531,0 |  |
| 29 | ул.Пионерская, 4-б | 97-05/1.2 | 4 470,0 | 1989 | 2 075 | 86 629,0 |  |
| 30 | ул.Пионерская, 6-а | 97-05/1.2 | 1 661,9 | 1989 | 772 | 32 208,0 |  |
| 31 | ул.Пионерская, 6-б | 97-05/1.2 | 5 881,2 | 1989 | 2 731 | 113 978,0 |  |
| 32 | ул.Пионерская, 20 | 97-05/1.2 | 3 308,1 | 1989 | 1 536 | 64 111,0 |  |
| 33 | ул.Пионерская, 28-а | 97-05/1.2 | 4 285,7 | 1994 | 1 990 | 83 057,0 |  |
| 34 | ул.Калинина, 9 | 97-05/1.2 | 1 650,1 | 1990 | 766 | 31 979,0 |  |
| 35 | ул. Калинина, 17 | 97-05/1.2 | 1 620,4 | 1989 | 752 | 31 403,0 |  |
| 36 | ул.Советская, 8 | 97-05/1.2 | 4 877,2 | 1994 | 2 264 | 94 520,0 |  |
| 37 | ул.Советская, 8-а | 97-05/1.2 | 5 064,7 | 1996 | 2 352 | 98 154,0 |  |
| 38 | ул.Советская, 28-а | 97-05/1.2 | 4 889,3 | 1988 | 2 270 | 94 755,0 |  |
| 39 | ул.Советская, 28-б | 97-05/1.2 | 3 858,7 | 1992 | 1 792 | 74 782,0 |  |
| 40 | ул.Советская, 33 | 97-05/1.2 | 7 503,4 | 1993 | 3 484 | 145 416,0 |  |
| 41 | ул.Огородная, 27 | 97-05/1.2 | 1 626,5 | 1994 | 755 | 31 522,0 |  |
| 42 | ул.Пионерская, 5 | 467 | 3 950,6 | 1980 | 1 834 | 46 771,0 |  |
| 43 | ул.Пионерская, 6 | 467 | 3 916,6 | 1988 | 1 818 | 46 369,0 |  |
| 44 | ул.Пионерская, 8 | 467 | 5 293,8 | 1984 | 2 458 | 62 673,0 |  |
| 45 | ул.Пионерская, 12 | 467 | 5 271,4 | 1985 | 2 448 | 62 408,0 |  |
| 46 | ул.Киевская, 1 | 467 | 2 645,4 | 1979 | 1 228 | 31 319,0 |  |
| 47 | ул.Киевская, 1-а | 467 | 2 635,5 | 1981 | 1 224 | 31 202,0 |  |
| 48 | ул.Киевская, 3 | 467 | 2 730,3 | 1976 | 1 268 | 32 324,0 |  |
| 49 | ул.Киевская, 3-а | 467 | 5 324,8 | 1980 | 2 472 | 63 040,0 |  |
| 50 | ул.Колесниченко, 1 | 467 | 2 630,0 | 1979 | 1 221 | 31 137,0 |  |
| 51 | ул.Рабочая, 13-а | 467 | 5 283,1 | 1980 | 2 453 | 62 547,0 |  |
| 52 | ул.Советская, 32 | 467 | 2 638,5 | 1981 | 1 225 | 31 237,0 |  |
| 53 | ул.Советская, 34 | 467 | 3 957,5 | 1983 | 1 837 | 46 853,0 |  |
| 54 | ул. 15 Погибших партизан, 65 | 97-05/1.3 | 6 669,1 | 1997 | 894 | 129 247,0 |  |
|  | Итого |  | 203 981,1 |  | 92 228 | 3 029 984,96 |  |

Приложение № 2

муниципальной программе «Повышение

сейсмоустойчивости жилых домов на территории

города Советская Гавань Хабаровского края

на 2011-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных жилых домов на территории города Советская Гавань,

подлежащих сейсмоусилению (первоочередные), по которым разработана проектная документация

| № п/п | Адрес дома | Серия | Общая площадь, м2 | Год постройки | Стоимость ПИР с экспертизой, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость СМР, тыс.руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Рабочая, 4 | 97-05/1.2 | 7 428,7 | 1988 | 3 417 | 86 842,0 |  |
| 2 | ул. Спортивная, 1, корпус 1 | 97-05/1.2 | 3 489,4 | 1986 | 1 605 | 42 162,21 |  |
| 3 | ул. Спортивная, 1, корпус 2 | 97-05/1.2 | 2 004,8 | 1900 | 922 | 25 278,0 |  |
| 4 | ул. Спортивная, 1-а | 97-05/1.2 | 3 575,1 | 1987 | 1 645 | 42 914,62 |  |
| 5 | ул. Спортивная, 3 | 97-05/1.2 | 4 094,6 | 1986 | 1 884 | 53 432,52 |  |
| 6 | ул. Спортивная, 5 | 97-05/1.2 | 3 630,0 | 1986 | 1 670 | 47 153,63 |  |
| 7 | ул. Спортивная, 7 | 97-05/1.2 | 3 942,1 | 1991 | 1 813 | 59 213,21 |  |
| 8 | ул. Полины Осипенко, 1 | 97-05/1.2 | 3 524,9 | 1986 | 1 621 | 57 625,99 |  |
| 9 | ул. Полины Осипенко, 3 | 97-05/1.2 | 3 593,3 | 1987 | 1 653 | 60 884,89 |  |
| 10 | ул. Полины Осипенко, 4-а | 92 | 3 150,4 | 1985 | 1 449 | 32 791,66 |  |
| 11 | ул. Полины Осипенко, 5-а | 92 | 3 480,3 | 1984 | 1 601 | 32 096,42 |  |
| 12 | ул. Полины Осипенко, 7-а | 467 | 3 490,8 | 1983 | 1 606 | 30 893,68 |  |
| 13 | ул. Полины Осипенко, 7-б | 92 | 3 127,9 | 1983 | 1 439 | 31 112,4 |  |
| 14 | ул. Пугачева, 9-а | 467 | 3 708,1 | 1984 | 1 706 | 34 268,68 |  |
| 15 | ул. Пугачева, 10 | 467 | 3 510,3 | 1978 | 1 615 | 32 454,27 |  |
| 16 | ул. Пугачева, 11 | 467 | 3 498,8 | 1975 | 1 609 | 32 040,52 |  |
| 17 | ул. 15 Погибшх партизан, 2-а | 97-05/1.2 | 3 490,0 | 1990 | 1 605 | 55 406,85 |  |
| 18 | ул. 15 Погибшх партизан, 2-б | 97-05/1.2 | 2 004,1 | 1994 | 922 | 25 309,41 |  |
| 19 | ул. Пугачева, 12 | 467 | 3 515,8 | 1981 | 1 632 | 58 645,77 |  |
| 20 | ул. Пугачева, 13 | 467 | 3 574,5 | 1976 | 1 660 | 59 391,53 |  |
| 21 | ул. Пугачева, 14 | 467 | 3 533,0 | 1982 | 1 640 | 59 586,24 |  |
|  | Итого |  | 75 366,90 |  | 34 714 | 959 504,5 |  |

Приложение № 3

муниципальной программе «Повышение

сейсмоустойчивости жилых домов на территории

города Советская Гавань Хабаровского края

на 2011-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных жилых домов на территории города Советская Гавань,

подлежащих сейсмоусилению в 2011-2018 гг. (выполнение строительно-монтажных работ)

| № п/п | Адрес дома | Серия | Общая площадь, м2 | Год постройки | Ориентировочная стоимость ПИР с экспертизой, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость СМР, тыс.руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Рабочая, 4 | 97-05/1.2 | 7 428,7 | 1988 | 3 417 | 86 842,0 |  |
| 2 | ул. Спортивная, 1, корпус 1 | 97-05/1.2 | 3 489,4 | 1986 | 1 605 | 42 162,21 |  |
| 3 | ул. Спортивная, 1, корпус 2 | 97-05/1.2 | 2 004,8 | 1900 | 922 | 25 278,0 |  |
| 4 | ул. Спортивная, 1-а | 97-05/1.2 | 3 575,1 | 1987 | 1 645 | 42 914,62 |  |
| 5 | ул. Спортивная, 3 | 97-05/1.2 | 4 094,6 | 1986 | 1 884 | 53 432,52 |  |
| 6 | ул. Спортивная, 5 | 97-05/1.2 | 3 630,0 | 1986 | 1 670 | 47 153,63 |  |
| 7 | ул. Спортивная, 7 | 97-05/1.2 | 3 942,1 | 1991 | 1 813 | 59 213,21 |  |
| 8 | ул. Полины Осипенко, 1 | 97-05/1.2 | 3 524,9 | 1986 | 1 621 | 57 625,99 |  |
| 9 | ул. Полины Осипенко, 3 | 97-05/1.2 | 3 593,3 | 1987 | 1 653 | 60 884,89 |  |
| 10 | ул. Полины Осипенко, 4-а | 92 | 3 150,4 | 1985 | 1 449 | 32 791,66 |  |
| 11 | ул. Полины Осипенко, 5-а | 92 | 3 480,3 | 1984 | 1 601 | 32 096,42 |  |
| 12 | ул. Полины Осипенко, 7-а | 467 | 3 490,8 | 1983 | 1 606 | 30 893,68 |  |
| 13 | ул. Полины Осипенко, 7-б | 92 | 3 127,9 | 1983 | 1 439 | 31 112,4 |  |
| 14 | ул. Пугачева, 9-а | 467 | 3 708,1 | 1984 | 1 706 | 34 268,68 |  |
| 15 | ул. Пугачева, 10 | 467 | 3 510,3 | 1978 | 1 615 | 32 454,27 |  |
| 16 | ул. Пугачева, 11 | 467 | 3 498,8 | 1975 | 1 609 | 32 040,52 |  |
| 17 | ул. 15 Погибшх партизан, 2-а | 97-05/1.2 | 3 490,0 | 1990 | 1 605 | 55 406,85 |  |
| 18 | ул. 15 Погибшх партизан, 2-б | 97-05/1.2 | 2 004,1 | 1994 | 922 | 25 309,41 |  |
|  | Итого |  | 64 743,60 |  | 29 782,00 | 781 880,96 |  |

Приложение № 4

муниципальной программе «Повышение

сейсмоустойчивости жилых домов на территории

города Советская Гавань Хабаровского края

на 2011-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных жилых домов на территории города Советская Гавань,

подлежащих сейсмоусилению (первоочередные), по которым планируется разработка проектной документации в период – 2018 год

| № п/п | Адрес дома | Серия | Общая площадь, м2 | Год постройки | Ориентировочная стоимость ПИР с экспертизой, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость СМР, тыс.руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Арсеньева, 4 | 97-05/1.2 | 3 317,0 | 1993 | 1588 | 64 283 |  |
| 2 | ул.Арсеньева, 6 | 97-05/1.2 | 3 253,3 | 1993 | 1572 | 63 049 |  |
| 3 | ул.Арсеньева, 10 | 97-05/1.2 | 3 200,6 | 1994 | 1575 | 62 028 |  |
| 4 | ул.Гончарова, 19а | 97-05/1.2 | 1 634,0 | 1988 | 1433 | 31 667 |  |
| 5 | ул.Пионерская, 2 | 97-05/1.2 | 4 906,2 | 1989 | 1884 | 95 082 |  |
| 6 | ул.Пионерская, 4-б | 97-05/1.2 | 4 470,0 | 1989 | 1822 | 86 629 |  |
| 7 | ул.Пионерская, 6-б | 97-05/1.2 | 5 881,2 | 1989 | 1882 | 113 978 |  |
| 8 | ул.Пионерская, 20 | 97-05/1.2 | 3 308,1 | 1989 | 1587 | 64 111 |  |
| 9 | ул.Пионерская, 28-а | 97-05/1.2 | 4 285,7 | 1994 | 1699 | 83 057 |  |
| 10 | ул.Калинина, 9 | 97-05/1.2 | 1 650,1 | 1990 | 1591 | 31 979 |  |
| 11 | ул. Калинина, 17 | 97-05/1.2 | 1 620,4 | 1989 | 1978 | 31 403 |  |
| 12 | ул.Советская, 8 | 97-05/1.2 | 4 877,2 | 1994 | 1767 | 94 520 |  |
| 13 | ул.Советская, 28-а | 97-05/1.2 | 4 889,3 | 1988 | 1769 | 94 755 |  |
| 14 | ул.Огородная, 27 | 97-05/1.2 | 1 626,5 | 1994 | 1395 | 31 522 |  |
| 15 | ул. 15 Погибших партизан, 65 | 97-05/1.3 | 6 669,1 | 1997 | 1973 | 129 247 |  |
| 16 | ул.Пионерская, 4 | 97-05/1.3 | 2 663,3 | 1988 | 1513 | 31 531 |  |
|  | Итого |  | 58 252,00 |  | 27028 | 1 108 841 |  |