Приложение № 2

ПЛАН

мероприятий по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству

территории города Советская Гавань в 2021 году

| № п/п | Наименование объекта и виды работ | | Объем работ | | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Озеленение | | | | | | | |
| 1.1. | Устройство клумб:  - площадь Победы  - памятник Н.К. Бошняку | | - | | май | Подрядная организация | |
| 1.2. | Посадка цветов:  - площадь Победы  - сквер им. Н.К. Бошняка | | - | | июнь | Подрядная организация | |
| 1.3. | Устройство клумб, цветников на придомовых территориях жилых домов:  - ул. Ленина, 11 | | 1 шт. | | май | ООО «РКЦ»,  ООО «Доможил» | |
| 2. Очистка территории | | | | | | | |
| 2.1. | Санитарная очистка дорог, тротуаров, кюветов в городе Советская Гавань |  | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | ООО «Наш город» | |
| 3. Ремонтно-восстановительные и реставрационные работы мемориалов, памятников и обелисков воинской славы | | | | | | | |
| 3.1. | Мемориал погибшим воинам-совгаванцам. | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 3.2. | Памятник-монумент на  пл. Победы | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 3.3. | Памятник Н.К. Бошняку  (сквер площадь Ленина) | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 3.4. | Стела по ул. Ленина, 19 | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 4. Санитарная очистка территорий | | | | | | | |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок:  - ул. Набережная (в районе дома 42)  - переулок Тургенева (в районе дома 10) | | 2шт. | | май- июль | | ООО «Наш город» |
| 5. Благоустройство дворовых, внутриквартальных территорий,  детских и бельевых площадок | | | | | | | |
| 5.1. | Ремонт бельевых площадок | | Дома, находящиеся на | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| 5.2. | Устройство (ремонт) контейнерных площадок | | 6 шт. | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| 6. Санитарное состояние жилищного фонда | | | | | | | |
| 6.1. | Очистка мусорокамер и дезинфекция мусоропроводов:  - ул. 15 П.партизан, 63а;  - ул. Советская, 28 35, 37,;  - ул. Пионерская,19; | |  | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| **6.2.** | Очистка подвалов  домов, находящихся под управлением УК | |  | | --//-- | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| 7. Санитарная очистка придомовых территорий | | | | | | | |
| 7.1. | Санитарная очистка дворовых территорий домов, находящихся под управлением УК | | 312 шт. | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компания,  ТСЖ |
| 7.2. | Очистка контейнерных площадок, мест сбора ТКО, вывоз крупногабаритного мусора | | 98 шт. | | май- июнь  сентябрь-  октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ, ООО «ГСИ» |

Начальник отдела дорожного хозяйства,

благоустройства и инженерной инфраструктуры Е.А. Мельниченко