Приложение № 2

ПЛАН

мероприятий по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству

территории города Советская Гавань в 2021 году

| № п/п | Наименование объекта и виды работ | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Озеленение |
| 1.1. | Устройство клумб:- площадь Победы- памятник Н.К. Бошняку | - | май | Подрядная организация |
| 1.2. | Посадка цветов:- площадь Победы- сквер им. Н.К. Бошняка | - | июнь | Подрядная организация |
| 1.3. | Устройство клумб, цветников на придомовых территориях жилых домов:- ул. Ленина, 11 | 1 шт. | май | ООО «РКЦ»,ООО «Доможил» |
| 2. Очистка территории |
| 2.1. | Санитарная очистка дорог, тротуаров, кюветов в городе Советская Гавань |  | май-июньсентябрь-октябрь | ООО «Наш город» |
| 3. Ремонтно-восстановительные и реставрационные работы мемориалов, памятников и обелисков воинской славы |
| 3.1. | Мемориал погибшим воинам-совгаванцам. | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 3.2. | Памятник-монумент на пл. Победы | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 3.3. | Памятник Н.К. Бошняку(сквер площадь Ленина) | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 3.4. | Стела по ул. Ленина, 19 | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 4. Санитарная очистка территорий |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок:- ул. Набережная (в районе дома 42)- переулок Тургенева (в районе дома 10) |  2шт. | май- июль | ООО «Наш город» |
| 5. Благоустройство дворовых, внутриквартальных территорий, детских и бельевых площадок |
| 5.1. | Ремонт бельевых площадок | Дома, находящиеся на  | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ |
| 5.2. | Устройство (ремонт) контейнерных площадок | 6 шт. | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ |
| 6. Санитарное состояние жилищного фонда |
| 6.1. | Очистка мусорокамер и дезинфекция мусоропроводов:- ул. 15 П.партизан, 63а;- ул. Советская, 28 35, 37,;- ул. Пионерская,19; |  | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ |
| **6.2.** | Очистка подваловдомов, находящихся под управлением УК |  | --//-- | Управляющие компании,ТСЖ |
| 7. Санитарная очистка придомовых территорий |
| 7.1. | Санитарная очистка дворовых территорий домов, находящихся под управлением УК | 312 шт. | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компания,ТСЖ |
| 7.2. | Очистка контейнерных площадок, мест сбора ТКО, вывоз крупногабаритного мусора | 98 шт. | май- июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ, ООО «ГСИ» |

Начальник отдела дорожного хозяйства,

благоустройства и инженерной инфраструктуры Е.А. Мельниченко