# Приложение

# к постановлению Администрации города Советская Гавань

# от 28.10.2016 № 1121

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к Адресной программе города Советская Гавань по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы

# ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов в городе Советская Гавань, в отношении которых планируется                                                                                           предоставление финансовой поддержки в рамках Программы на 2013 – 2017 годы

Таблица № 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей – всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |
|  |  |  |  |  |  | человек | кв. м | единиц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год |
| 1. | Советский, 8 | 50 | 15.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 64,10 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | 304 Городок, 3 | 85 | 30.06.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 271,10 | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Вокзальная, 26 | 49 | 15.08.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 228,10 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Курикша, 29 | 7 | 09.02.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 19 | 19 | 645,80 | 9 | 0 | 9 |
| 5. | Курикша, 29а | 127 | 08.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 14 | 14 | 309,60 | 7 | 1 | 6 |
| 6. | Курильская, 12 | 40 | 06.08.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 104,30 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Набережная, 46 | 4 | 18.01.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 120,00 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Курильская, 14 | 39 | 06.08.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 112,60 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Ленинградская, 4 | 37 | 26.11.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 90,40 | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Авиационная,9А | 19 | 30.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 11 | 11 | 310,50 | 7 | 0 | 7 |
| 11. | Мичурина, 19 | 3 | 09.02.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 209,00 | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Набережная, 16 | 46 | 06.08.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 127,30 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Первомайская, 34 | 10 | 09.03.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 14 | 14 | 379,60 | 6 | 1 | 5 |
| 14. | Первомайская, 36 | 8 | 09.03.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 16 | 16 | 388,10 | 12 | 8 | 4 |
| 15. | Первомайская, 26 | 9 | 09.03.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 392,40 | 5 | 0 | 5 |
| 16. | Плеханова, 10 | 31 | 06.05.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 90,70 | 2 | 0 | 2 |
| 17. | Садовая, 5 | 58 | 26.09.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 585,60 | 4 | 3 | 1 |
| 18. | Саратовская, 8 | 13 | 10.04.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 91,20 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Тупиковая, 21 | 67 | 27.05.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 213,50 | 2 | 0 | 2 |
| 20. | Уссурийская, 67 | 42 | 30.07.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 148,60 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Чкалова, 1 | 23 | 23.03.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 103,60 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Чкалова, 2а | 88 | 16.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 26 | 26 | 303,20 | 9 | 0 | 9 |
| 23. | Садовая, 4 | 23 | 06.04.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 646,80 | 3 | 0 | 3 |
| 24. | Садовая, 2 | 85 | 16.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 462,60 | 4 | 0 | 4 |
| 25. | Клубная,10 | 136 | 22.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 207,70 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Мичурина, 15 | 49 | 23.03.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 207,60 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Мичурина, 21 | 121 | 30.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 210,00 | 3 | 0 | 3 |
| 28. | Папанина, 11 | 29 | 26.09.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 81,00 | 2 | 0 | 2 |
| 29. | Папанина, 33 | 104 | 19.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 207,50 | 3 | 0 | 3 |
| 30. | Суворова, 20 | 130 | 08.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 114,40 | 2 | 0 | 2 |
| 31. | Суворова, 25 | 116 | 15.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 197,50 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Суворова, 27 | 117 | 15.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 202,00 | 2 | 0 | 2 |
| 33. | Суворова, 3 | 4 | 09.02.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 199,20 | 1 | 0 | 1 |
| 34. | Ташкентская, 18 | 112 | 25.10.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 196,00 | 1 | 0 | 1 |
| 35. | Тупиковая, 15 | 18 | 12.05.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 207,40 | 2 | 0 | 2 |
| 36. | Тупиковая,17 | 131 | 22.10.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 207,50 | 4 | 0 | 4 |
| 37. | Тупиковая, 19 | 19 | 12.05.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 207,60 | 1 | 0 | 1 |
| 38. | Чкалова, 4а | 32 | 26.09.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 124,30 | 3 | 0 | 3 |
| 39. | Курикша, 11 | 2 | 09.02.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 24 | 24 | 259,10 | 6 | 0 | 6 |
| 40. | Плеханова, 6 | 47 | 15.08.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 12 | 12 | 107,80 | 2 | 0 | 2 |
| 41. | Ташкентская, 20 | 113 | 15.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 202,30 | 1 | 0 | 1 |
| 42. | Центральная, 15 | 82 | 25.10.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 205,50 | 3 | 1 | 2 |
| 43. | Центральная, 17 | 89 | 25.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 207,80 | 3 | 0 | 3 |
|  | Итого |  |  |  |  | 292 | 292 | 9950,90 | 127 | 14 | 113 |

| 2016 год |
| --- |
| 1 | Садовая, 4 | 23 | 06.04.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 591,40 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Садовая, 2 | 85 | 16.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 462,60 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Садовая, 5 | 58 | 26.09.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 585,60 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Курикша, 29 | 127 | 09.02.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 10 | 10 | 645,80 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Первомайская, 36 | 8 | 09.03.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 388,10 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Первомайская, 34 | 10 | 09.03.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 12 | 12 | 379,60 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Курильская, 13 | 71 | 23.10.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 142,10 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Суворова, 25 | 116 | 15.11.2010 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 197,50 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Папанина, 16 | 59 | 30.08.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 90,80 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Мичурина, 13 | 44 | 01.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 10 | 10 | 157,80 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Первомайская, 28 | 1 | 04.03.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 35,20 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Чкалова, 1 | 23 | 23.03.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 20,2 | 1 | 0 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 65 | 65 | 3696,70 | 23 | 9 | 14 |

Таблица № 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | внебюджетные источники финансирования |
|  |  | кв. м | рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 год |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год |
| 1. | Советский, 8 | 41,00 | 0 | 41,00 | 1418600,00 | 851160,00 | 326278,00 | 241162,00 | 0 |
| 2. | 304 Городок, 3 | 116,50 | 0 | 116,50 | 4030900,00 | 2418540,00 | 927107,00 | 685253,00 | 0 |
| 3. | Вокзальная, 26 | 18,00 | 0 | 18,00 | 622800,00 | 373680,00 | 143244,00 | 105876,00 | 0 |
| 4. | Курикша, 29 | 271,10 | 0 | 271,10 | 9380060,00 | 5628036,00 | 2157413,80 | 1594610,20 | 0 |
| 5. | Курикша, 29а | 149,40 | 27,20 | 122,20 | 5169240,00 | 3101544,00 | 1188925,20 | 878770,80 | 0 |
| 6. | Курильская, 12 | 59,30 | 0 | 59,30 | 2051780,00 | 1231068,00 | 471909,40 | 348802,60 | 0 |
| 7. | Набережная, 46 | 26,30 | 0 | 26,30 | 909980,00 | 545988,00 | 209295,40 | 154696,60 | 0 |
| 8. | Курильская, 14 | 44,03 | 0 | 44,03 | 1523438,00 | 914062,80 | 350390,74 | 258984,46 | 0 |
| 9. | Ленинградская, 4 | 90,40 | 0 | 90,40 | 3127840,00 | 1876704,00 | 719403,20 | 531732,80 | 0 |
| 10. | Авиационная,9А | 116,00 | 0 | 116,00 | 4013600,00 | 2408160,00 | 923128,00 | 682312,00 | 0 |
| 11. | Мичурина, 19 | 104,70 | 0 | 104,70 | 3622620,00 | 2173572,00 | 833202,60 | 615845,40 | 0 |
| 12. | Набережная, 16 | 27,70 | 0 | 27,70 | 958420,00 | 575052,00 | 220436,60 | 162931,40 | 0 |
| 13. | Первомайская, 34 | 146,10 | 35,10 | 111,00 | 5055060,00 | 3033036,00 | 1162663,80 | 859360,20 | 0 |
| 14. | Первомайская, 36 | 232,60 | 165,80 | 66,80 | 8047960,00 | 4828776,00 | 1851030,80 | 1368153,20 | 0 |
| 15. | Первомайская, 26 | 156,90 | 0 | 156,90 | 5428740,00 | 3257244,00 | 1248610,20 | 922885,80 | 0 |
| 16. | Плеханова, 10 | 90,70 | 0 | 90,70 | 3138220,00 | 1882932,00 | 721790,60 | 533497,40 | 0 |
| 17. | Садовая, 5 | 179,50 | 130,90 | 48,6 | 6210700,00 | 3726420,00 | 1428461,00 | 1055819,00 | 0 |
| 18. | Саратовская, 8 | 46,00 | 0 | 46,00 | 1591600,00 | 954960,00 | 366068,00 | 270572,00 | 0 |
| 19. | Тупиковая, 21 | 88,80 | 0 | 88,80 | 3072480,00 | 1843488,00 | 706670,40 | 522321,60 | 0 |
| 20. | Уссурийская, 67 | 57,70 | 0 | 57,70 | 1996420,00 | 1197852,00 | 459176,60 | 339391,40 | 0 |
| 21. | Чкалова, 1 | 22,00 | 0 | 22,00 | 761200,00 | 456720,00 | 175076,00 | 129404,00 | 0 |
| 22. | Чкалова, 2а | 224,70 | 0 | 224,70 | 7774620,00 | 4664772,00 | 1788162,60 | 1321685,40 | 0 |
| 23. | Садовая, 4 | 148,30 | 0 | 148,30 | 5131180,00 | 3078708,00 | 1180171,40 | 872300,60 | 0 |
| 24. | Садовая, 2 | 231,20 | 0 | 231,20 | 7999520,00 | 4799712,00 | 1839889,60 | 1359918,40 | 0 |
| 25. | Клубная,10 | 39,00 | 0 | 39,00 | 1349400,00 | 809640,00 | 310362,00 | 229398,00 | 0 |
| 26. | Мичурина, 15 | 59,30 | 0 | 59,30 | 2051780,00 | 1231068,00 | 471909,40 | 348802,60 | 0 |
| 27. | Мичурина, 21 | 149,30 | 0 | 149,30 | 5165780,00 | 3099468,00 | 1188129,40 | 878182,60 | 0 |
| 28. | Папанина, 11 | 40,40 | 0 | 40,40 | 1397840,00 | 838704,00 | 321503,20 | 237632,80 | 0 |
| 29. | Папанина, 33 | 164,70 | 0 | 164,70 | 5698620,00 | 3419172,00 | 1310682,60 | 968765,40 | 0 |
| 30. | Суворова, 20 | 70,60 | 0 | 70,60 | 2442760,00 | 1465656,00 | 561834,80 | 415269,20 | 0 |
| 31. | Суворова, 25 | 97,50 | 0 | 97,50 | 3373500,00 | 2024100,00 | 775905,00 | 573495,00 | 0 |
| 32. | Суворова, 27 | 98,40 | 0 | 98,40 | 3404640,00 | 2042784,00 | 783067,20 | 578788,80 | 0 |
| 33. | Суворова, 3 | 22,60 | 0 | 22,60 | 781960,00 | 469176,00 | 179850,80 | 132933,20 | 0 |
| 34. | Ташкентская, 18 | 43,60 | 0 | 43,60 | 1508560,00 | 905136,00 | 346968,80 | 256455,20 | 0 |
| 35. | Тупиковая, 15 | 89,20 | 0 | 89,20 | 3086320,00 | 1851792,00 | 709853,60 | 524674,40 | 0 |
| 36. | Тупиковая,17 | 149,10 | 0 | 149,10 | 5158860,00 | 3095316,00 | 1186537,80 | 877006,20 | 0 |
| 37. | Тупиковая, 19 | 59,20 | 0 | 59,20 | 2048320,00 | 1228992,00 | 471113,60 | 348214,40 | 0 |
| 38. | Чкалова, 4а | 77,40 | 0 | 77,40 | 2678040,00 | 1606824,00 | 615949,20 | 455266,80 | 0 |
| 39. | Курикша, 11 | 268,40 | 0 | 268,40 | 9286640,00 | 5571984,00 | 2135927,20 | 1578728,80 | 0 |
| 40. | Плеханова, 6 | 107,80 | 0 | 107,80 | 3729880,00 | 2237928,00 | 857872,40 | 634079,60 | 0 |
| 41. | Ташкентская, 20 | 56,60 | 0 | 56,60 | 1958360,00 | 1175016,00 | 450422,80 | 332921,20 | 0 |
| 42. | Центральная, 15 | 161,40 | 58,70 | 102,70 | 5584440,00 | 3350664,00 | 1284421,20 | 949354,80 | 0 |
| 43. | Центральная, 17 | 127,20 | 0 | 127,20 | 4401120,00 | 2640672,00 | 1012257,60 | 748190,40 | 0 |
|  | Итого | 4570,63 | 417,70 | 4152,93 | 158143798,00 | 94886278,80 | 36373073,54 | 26884445,66 | 0 |
| 2016 год |
| 1 | Садовая, 4 | 59,70 | 59,70 | 0 | 2371403,40 | 1424976,315 | 544000,131 | 402426,954 | 0 |
| 2 | Садовая, 2 | 48,00 | 0 | 48,00 | 1906656,00 | 1145709,60 | 437387,04 | 323559,36 | 0 |
| 3 | Садовая, 5 | 41,40 | 0 | 41,40 | 1644490,80 | 988174,53 | 377246,322 | 279069,948 | 0 |
| 4 | Курикша, 29 | 87,10 | 0 | 87,10 | 3459786,20 | 2078985,545 | 793675,233 | 587125,422 | 0 |
| 5 | Первомайская, 36 | 47,40 | 0 | 47,40 | 1882822,80 | 1131388,23 | 431919,702 | 319514,868 | 0 |
| 6 | Первомайская, 34 | 179,30 | 158,30 | 21,00 | 7122154,60 | 4279702,735 | 1633822,839 | 1208629,026 | 0 |
| 7 | Курильская, 13 | 17,50 | 0 | 17,50 | 695135,00 | 417706,625 | 159464,025 | 117964,35 | 0 |
| 8 | Суворова, 25 | 60,50 | 0 | 60,50 | 2403181,00 | 1444071,475 | 551289,915 | 407819,61 | 0 |
| 9 | Папанина, 16 | 45,30 | 0 | 45,30 | 1799406,60 | 1081263,435 | 412784,019 | 305359,146 | 0 |
| 10 | Мичурина, 13 | 157,80 | 32,00 | 125,80 | 6268131,60 | 3766520,31 | 1437909,894 | 1063701,396 | 0 |
| 1 | Первомайская,28 | 35,20 | 0 | 35,20 | 1398214,40 | 840187,04 | 320750,496 | 237276,864 | 0 |
| 1 | Чкалова, 1 | 20,20 | 0 | 20,20 | 802384,40 | 482152,79 | 184067,046 | 136164,564 | 0 |
|  | Итого | 799,40 | 250,0 | 549,40 | 31753766,80 | 19080838,63 | 7284316,662 | 5388611,508 | 0 |

Заместитель Главы Администрации

по вопросам городского хозяйства                                                                                                                             Д.Э.  Чайка