Приложение № 2

                                                                                                к Постановлению                                                                                               администрации городского                                                                                              поселения «Город Советская Гавань» № 291\_\_

от «11» апреля  2022г.

.

ПЛАН

мероприятий по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству

территории города Советская Гавань в 2022 году

| № п/п | Наименование объекта и виды работ | | Объем работ | | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Озеленение | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| 1.3. | Устройство клумб, цветников на придомовых территориях жилых домов:  - ул. Ленина, 11 | | 1 шт. | | май | ООО «РКЦ»,  ООО «Доможил» | |
| 2. Очистка территории | | | | | | | |
| 2.1. | Санитарная очистка дорог, тротуаров, кюветов в городе Советская Гавань |  | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | ООО «ДВ- Строймеханизация» | |
| 3. Ремонтно-восстановительные и реставрационные работы мемориалов, памятников и обелисков воинской славы | | | | | | | |
| 3.1. | Мемориал погибшим воинам-совгаванцам. | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 3.2. | Памятник-монумент на  пл. Победы | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 3.3. | Памятник Н.К. Бошняку  (сквер площадь Ленина) | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 3.4. | Стела по ул. Ленина, 19 | | 1 шт. | | май- июнь | | По необходимости |
| 4. Санитарная очистка территорий | | | | | | | |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок:  - ул. Покрышкина  - ул.1-я Дачная (в районе дома 54) | | 2шт. | | май- июль | | ООО «ДВ - Строймеханизация» |
| 5. Благоустройство дворовых, внутриквартальных территорий,  детских и бельевых площадок | | | | | | | |
| 5.1. | Ремонт бельевых площадок | | По необходимости | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| 5.2. | Устройство (ремонт) контейнерных площадок | | 6 шт. | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| 6. Санитарное состояние жилищного фонда | | | | | | | |
| 6.1. | Очистка мусорокамер и дезинфекция мусоропроводов:  - ул. 15 П.Партизан, 63а;  - ул. Советская, 28, 35, 37,;  - ул. Пионерская,19. | |  | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| **6.2.** | Очистка подвалов  домов, находящихся под управлением УК | |  | | Май- сентябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ |
| **6.3** | Очистка территории в месте сбора ТКО (за гостиницей) от Пионерская 14 до пл.Победы 5 – от Пионерской 16 и Сбербанка до гаражей, котельной | |  | | Апрель, далее по графику | | УК « Дальний Восток», УК «Доможил», ТСЖ «Пионерская 12 |
| **6.4** | Очистка территории в месте сбора ТКО по ул. Советская 34: от ограждения «Журавушки» до котельной и ограждения – от угла гаража до выезда со двора ул.Советская 28б | |  | | Апрель, далее поочередно УК, ТСЖ | | ТСЖ «Советская 28б»,УК «Дальний Восток», ТСЖ «Хозяин»-ул.Советская 28а |
| 7. Санитарная очистка придомовых территорий | | | | | | | |
| 7.1. | Санитарная очистка дворовых территорий домов, находящихся под управлением УК | | 312 шт. | | май-июнь  сентябрь-октябрь | | Управляющие компания,  ТСЖ |
| 7.2. | Очистка контейнерных площадок, мест сбора ТКО, вывоз крупногабаритного мусора | | 98 шт. | | май- июнь  сентябрь-  октябрь | | Управляющие компании,  ТСЖ, ООО «ГСИ» |

Начальник ОДХБ и ИИ Суровнев С.В.