Приложение № 2

                                                                                                к Постановлению                                                                                               администрации городского                                                                                              поселения «Город Советская Гавань» № 291\_\_

 от «11» апреля  2022г.

.

ПЛАН

мероприятий по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству

территории города Советская Гавань в 2022 году

| № п/п | Наименование объекта и виды работ | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Озеленение |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.3. | Устройство клумб, цветников на придомовых территориях жилых домов:- ул. Ленина, 11 | 1 шт. | май | ООО «РКЦ»,ООО «Доможил» |
| 2. Очистка территории |
| 2.1. | Санитарная очистка дорог, тротуаров, кюветов в городе Советская Гавань |  | май-июньсентябрь-октябрь | ООО «ДВ- Строймеханизация» |
| 3. Ремонтно-восстановительные и реставрационные работы мемориалов, памятников и обелисков воинской славы |
| 3.1. | Мемориал погибшим воинам-совгаванцам. | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 3.2. | Памятник-монумент на пл. Победы | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 3.3. | Памятник Н.К. Бошняку(сквер площадь Ленина) | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 3.4. | Стела по ул. Ленина, 19 | 1 шт. | май- июнь | По необходимости |
| 4. Санитарная очистка территорий |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок:- ул. Покрышкина - ул.1-я Дачная (в районе дома 54) |  2шт. | май- июль | ООО «ДВ - Строймеханизация» |
| 5. Благоустройство дворовых, внутриквартальных территорий, детских и бельевых площадок |
| 5.1. | Ремонт бельевых площадок | По необходимости | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ |
| 5.2. | Устройство (ремонт) контейнерных площадок | 6 шт. | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ |
| 6. Санитарное состояние жилищного фонда |
| 6.1. | Очистка мусорокамер и дезинфекция мусоропроводов:- ул. 15 П.Партизан, 63а;- ул. Советская, 28, 35, 37,;- ул. Пионерская,19. |  | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ |
| **6.2.** | Очистка подваловдомов, находящихся под управлением УК |  | Май- сентябрь | Управляющие компании,ТСЖ |
| **6.3** | Очистка территории в месте сбора ТКО (за гостиницей) от Пионерская 14 до пл.Победы 5 – от Пионерской 16 и Сбербанка до гаражей, котельной  |  | Апрель, далее по графику  | УК « Дальний Восток», УК «Доможил», ТСЖ «Пионерская 12 |
| **6.4** | Очистка территории в месте сбора ТКО по ул. Советская 34: от ограждения «Журавушки» до котельной и ограждения – от угла гаража до выезда со двора ул.Советская 28б |  | Апрель, далее поочередно УК, ТСЖ | ТСЖ «Советская 28б»,УК «Дальний Восток», ТСЖ «Хозяин»-ул.Советская 28а |
| 7. Санитарная очистка придомовых территорий |
| 7.1. | Санитарная очистка дворовых территорий домов, находящихся под управлением УК | 312 шт. | май-июньсентябрь-октябрь | Управляющие компания,ТСЖ |
| 7.2. | Очистка контейнерных площадок, мест сбора ТКО, вывоз крупногабаритного мусора | 98 шт. | май- июньсентябрь-октябрь | Управляющие компании,ТСЖ, ООО «ГСИ» |

Начальник ОДХБ и ИИ Суровнев С.В.