Утверждена

Постановлением

Администрации

городского поселения «Город Советская Гавань»  Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от  01.11.2012 г.  №   726

Муниципальная целевая программа «Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город  Советская Гавань» на 2013-2015 годы

1. Паспорт программы

Таблица 1

| Наименование программы: | Муниципальная целевая программа «Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» |
| --- | --- |
| Заказчик программы: | Администрация города Советская Гавань |
| Основные разработчики программы: | Отдел городского хозяйства Администрации города Советская Гавань |
| Цели и задачи программы, основные целевые показатели: | Целью программы является – повышение надежности и качества электроснабжения, проведение реконструкции муниципальных электросетевых объектов, развитие электрической сети города. |
| Сроки реализации: | 2013 -2015 годы |
| Мероприятия программы: | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция и ремонт электрических сетей. |
| Исполнители программы: | Администрация города Советская Гавань, ООО «Городские электросети», подрядные организации |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем средств, необходимых на реализацию программы 37146 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 5937 тыс.рублей Из них средства: - городского бюджета–1000 тыс. руб.; - краевого бюджета – 4000 тыс. руб.; - предприятия – 937 тыс. руб. 2014 г. – 13 494 тыс. руб. Из них средства: - городского бюджета – 764 тыс. руб.; - краевого бюджета – 9000 тыс. руб.; - предприятия – 3730 тыс. руб. 2015 год – 17715 тыс. руб. Из них средства: - городского бюджета – 223 тыс. руб.; - краевого бюджета – 14000 тыс. руб.; - предприятия –3492 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты: | Обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей города Советская Гавань. Снижение количества аварий по причине ветхости на линиях электропередачи. |
| Система организации контроля за исполнением программы: | Контроль и ответственность за выполнением программы обеспечивают: - Администрация города Советская Гавань; - Совет депутатов городского поселения «Город Советская Гавань»; - Исполнители программы. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Собственником электросетевого имущества города является Администрация городского поселения «Город Советская Гавань». Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация коммуникаций осуществляется  по договору ООО «Городские электросети». С 2008 года, из-за отсутствия финансирования, плановые ремонты и техническое обслуживание оборудования осуществлялось не в полном объеме. Предприятие электрических сетей находится в очень сложном финансовом состоянии, что указывает на невозможность повышения надежности и устойчивости работы энергосистемы города. В настоящее время все усилия предприятия сосредоточены на ремонте аварийных линий электроснабжения. Состояние кровель, а в некоторых случаях и сами трансформаторные подстанции нуждаются в капитальном ремонте. Реализация мероприятий по капитальному ремонту кровель подстанций начатых в 2011 году сдерживается в связи с отсутствием финансирования.

С учетом состояния сетей, имеющейся аварийности и неудовлетворительного качества напряжения в сетях, а также необходимых объемов финансирования ремонтно-восстановительных работ, поддержание в работоспособном состоянии муниципального электросетевого хозяйства только за счет средств местного бюджета невозможно.

Программа должна стать механизмом поддержки муниципального образования в ее работе по повышению надежности электроснабжения потребителей городского поселения и поддержания надлежащего уровня экономического развития городского поселения.

3.Основные цели и задачи программы

Цели и задачи программы:

-	повышение стандартов проживания населения в части устойчивости и надежности электроснабжения, повышение качественных показателей;

-	рациональное использование бюджетных средств.

Реализация мероприятий, предложенных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

-	улучшение качественных показателей электроснабжения города,

- повышение уровня комфорта проживания населения в части бесперебойного электроснабжения;

-	обеспечение надежности и долговечности эксплуатации систем электроснабжения города.

- Перечень основных мероприятий и сроки их исполнения

Таблица 2

| Адрес | ТП | Замена кабеля к многоквартирным жилым домам | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пионерская,5 | ТП-549 | ААБЛ-3х120 1х95 (1 кабель-207м) | 197,628 |
| Колесниченко,1 | ЦРП-1 | ААБЛ-3х120 1х95 (1 кабель-285м) | 271,105 |
| Спортивная,1 | ЦРП-6 | ААБЛ-3х120 1х95 (1 кабель-160м) | 153,419 |
| Спортивная,1 корп 2 | ТП-418 | ААБЛ-3х120 1х95 (1 кабель -175м) | 167,363 |
| Огородная, 25,27 | ТП-591 | ААБЛ-3х120 1х95 (4 кабеля по 260м) | 1145,15 |
| Ремонт кровли | Площадь, м кв. |  |
| ТП-587 (Гостиница) | 36,8 | 50,1584 |
| ТП-560 (Станция 2-го подъема) | 45,6 | 62,1528 |
| ТП-549 (Поликлиника Водники) | 35,8 | 48,7954 |
| ЦРП-1 (ул.Бошняка,4) | 82,8 | 112,8564 |
| ЦРП-6( ул.Полины Осипенко) | 127,8 | 174,1914 |
| ТП-427 (ул.Чкалова, ПУ-19) | 37,8 | 51,5214 |
| ТП-429 (ул.Пугачева,12) | 50,7 | 69,1041 |
| ТП-446 (в районе подсобного хозяйства) | 56,4 | 76,8732 |
| ТП-502 (ул. Комсомольская) | 35,5 | 48,3865 |
| ТП-584 (ул. Ленина,21) | 37,2 | 50,7036 |
| ТП-441 (ул. Вилкова) | 22,4 | 30,5312 |
| ТП-561 (ул. Гончарова,12) | 52,2 | 71,1486 |
| ТП-449 (район УПТК) | 37,9 | 51,6577 |
| ТП-581 ( к/т "Авангард") | 29,6 | 40,3448 |
| Ремонт ТП | Площадь, м кв. |  |
| ТП-300 (Станция 3-го подъема) | 134,7 | 465,27 |
| ТП-547 (ул.Колесниченко,16А) | 29 | 407,33 |
| ТП-562 (ул.Пионерская,6) | 55,8 | 190,851 |
| Замена неизолированного провода АС-35 на провод СИП | Протяженность, м |  |
| ул. Металлистов | 940 | 418,911 |
| ул. Центральная | 300 | 132,561 |
| ул. 1-ая Дачная, 2-ая Дачная | 1040 | 450,596 |
| ул. Заводская-Курикша | 1200 | 520,177 |
| ул. Камчатская | 800 | 353,873 |
| ул. Колесниченко | 280 | 123,882 |
|  |  | Итого на 2013 год | 5936,5415 |

Таблица 3

| Наименование объекта | Необходимые работы и материалы | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт ВЛ-10кВ до аэропорта (от Лесозавод-20 до карьера, и от карьера до аэропорта) | механизированная расчистка ЛЭП от древесно-кустарной растительности | 6237 |
|  | установка деревянных опор, бетонные приставки |  |
|  | длина линии 7,7 км |  |
|  | провод АС-35 |  |
|  | хомуты, держатели, изоляторы |  |
| Водозабор "Прибой" | ТП-521 | Замена ячеек КРУН на КСО - 8 штук | 1224 |
| Котельная №3 | Кап.ремонт отдельного фидера с подстанции ВЛ-10 кВ - Д7ФКТП-ЖБИ | длина линии 600 м | 1304 |
|  |  | установка ж/б опор |  |
|  |  | Провод АС-50 |  |
| Водозабор "Эгге" | КТПН-445Б | замена КТПН на МТП | 3663 |
|  | Кап.ремонт ВЛ-10кВ от ТП-300 до КТПН-458 | установка ж/б опор |  |
|  |  | длина линии 1600 м |  |
|  |  | Провод АС-50 |  |
|  | Кап.ремонт ВЛ-10кВ от ЦРП-5 до КТПН-445Б | установка ж/б опор |  |
|  |  | длина линии 2800 м |  |
|  |  | Провод АС-50 |  |
|  | Кап.ремонт ВЛ-10кВ от ТП-440 до ТП-560 | установка ж/б опор |  |
|  |  | длина линии 800 м |  |
|  |  | Провод АС-50 |  |
| Ремонт кровли | Площадь, м кв. |  |
| ТП-414 (Котельная №2 ) | 52,3 | 302 |
| ТП-588 (Котельная №10) | 41,1 |  |
| ТП-420 (ул.Папанина) | 47,2 |  |
| ТП-407 (4-ый микрорайон) | 53,2 |  |
| ТП-550 (район Дворца Спорта) | 26,2 |  |
| Замена кабеля к жилым домам | Длина линии, м |  |
| Пионерская, 13А | ТП-564 | 315 | 764 |
| Пионерская, 18 | ТП-586 | 310 |  |
| Полины Осипенко, 5А | ЦРП-6 | 80 |  |
| Полины Осипенко, 7Б | ЦРП-6 | 95 |  |
|  |  | Итого на 2014 год | 13494 |

Таблица 4

| Наименование объекта | Необходимые работы и материалы | Стоимость работ и материалов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт ВЛ-10кВ до аэропорта (от Лесозавод-20 до карьера, и от карьера до аэропорта) | механизированная расчистка ЛЭП от древесно-кустарной растительности | 12474 |
|  | установка деревянных опор, бетонные приставки |  |
|  | длина линии 15,4 км |  |
|  | провод АС-35 |  |
|  | хомуты, держатели, изоляторы |  |
| Котельная №5 | ТП-587 | замена ячеек КСО-362 на КСО-378 - 8 шт. | 2761 |
|  |  | замена ячеек ЩО-59 на ЩО-70 - 12 шт. |  |
| Котельная №6 | от ТП-545 до ТП-540 | Кап.ремонт ВЛ-10кВ 1800 м |  |
|  |  | установка ж/б опор |  |
|  |  | Провод АС-50 |  |
| Котельная №11 | ТП-447 | замена камер КСО-366 на КСО-378 - 8 шт. | 2257 |
|  | от ТП449 до ТП-447 | замена камер ЩО-59 на ЩО-70 - 10 шт. |  |
|  |  | Кап.ремонт ВЛ-10кВ 600 м |  |
|  |  | установка ж/б опор |  |
|  |  | Провод АС-50 |  |
| Ремонт ТП | Площадь, м кв. |  |
| ТП-582А (ул.Киевская,14) | 38,2 |  |
| ТП-580(Почта) | 44,6 |  |
| ТП-545 (Восточная,11А) | 27,2 | 223 |
| ТП-407 (4-ый микрорайон) | 53,2 |  |
|  |  | Итого на 2015 год | 17715 |
|  |  | Всего по программе | 37146 |

При выполнении работ по реконструкции сетей стоимость работ может быть изменена в связи с выявлением дополнительных объемов работ.

- Потребность в денежных средствах, источники финансирования

Реализация муниципальной целевой программы «Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город  Советская Гавань» на 2013-2015 годы предусматривает выделение из городского бюджета 2216 тыс. рублей.

Таблица 5

| Ремонт ТП | Площадь,м.кв. | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-300 (Станция 3-го подъема) | 134,7 | 1064 | 2013 год |
| ТП-547 (ул.Колесниченко,16А) | 29 |  |  |
| ТП-562 (ул.Пионерская,6) | 55,8 |  |  |
| Замена кабеля к многоквартирным жилым домам | Длина линии,м | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения |
| Пионерская, 13А | ТП-564 | 315 | 764 | 2014 год |
| Пионерская, 18 | ТП-586 | 310 |  |  |
| Полины Осипенко, 5А | ЦРП-6 | 80 |  |  |
| Полины Осипенко, 7Б | ЦРП-6 | 95 |  |  |
| Ремонт кровли | Площадь, м кв. | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения |
| ТП-582А (ул.Киевская,14) | 38,2 | 223 | 2015 год |
| ТП-580(Почта) | 44,6 |  |  |
| ТП-545 (Восточная,11А) | 27,2 |  |  |
| ТП-407 (4-ый микрорайон) | 53,2 |  |  |
| Итого на 2013-2015 годы | 2015 тыс.руб. |

Примечание:

Выполнение работ, предусмотренных настоящей программой в полном объеме, возможно при выделении средств из других источников финансирования и привлечения средств из краевого бюджета.

6.  Механизм реализации программы

В основу механизма реализации Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса повышения надежности электроснабжения потребителей городского поселения.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, краевого бюджета и средства сетевого предприятия.

7.  Организация управления программой, контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением программы:

1. Администрация города Советская Гавань, Совет депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» осуществляют контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

2. ООО «Городские электросети» и Администрация города Советская Гавань осуществляют оперативное управление за исполнением мероприятий и финансированием.

3. Исполнители программы осуществляют реализацию мероприятий по данной программе и представляют отчеты по установленной форме в Администрацию города Советская Гавань.

4. Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

5. Дополнения и изменения в программу вносятся постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

8.Экономическое обоснование реализации муниципальной целевой программы, описание ожидаемых результатов программы и показатели эффективности

Результатом реализации программы будет являться повышение устойчивости и надежности электроснабжения потребителей городского поселения. В рамках реализации данной программы планируется провести реконструкцию электросетевого оборудования на сумму 37146 тыс. руб.

Программа рассчитана на 2013-2015годы.

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- объем ремонтно-восстановительных работ, проведенных на электросетевых объектах;

- количество аварий по причине ветхости и износа на линиях электропередач

Экономическая эффективность реализации Программы, связанная с уменьшением потерь при передаче электрической энергии по ЛЭП, определяется гарантированными поставками потребителям электроэнергии и предотвращением возможного ущерба и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Администрация городского поселения «Город Советская Гавань», как собственник всего электросетевого имущества территории города, намерена поэтапно реконструировать подстанции и высоковольтные линии электропередач.

Заместитель Главы Администрации

по вопросам городского хозяйства					         А.В. Зарубин

Приложение № 1

к муниципальной целевой

программе

«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город  Советская Гавань» на 2013-2015 годы

Бюджетная заявка

на финансирование из бюджета города Советская Гавань

муниципальной целевой программы

«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город  Советская Гавань» на 2013-2015 годы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований из городского бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция электрических сетей | 2216 |
|  | Итого: | 2216 |

| Заместитель Главы Администрации по вопросам городского хозяйства |  | А.В. Зарубин |
| --- | --- | --- |