Приложение №2

к постановлению администрации городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от 04.06.2019 №   448

4. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» на 2019-2021 годы»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2019-й год реализации | 2020-й год реализации | 2021-й год реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение приборов учета электроэнергии «Матрица»: | частный сектор | 4917,16 | 4917,16 | 2019 | 2019 | 4917,16 | 1324,7 | 1796,23 | 1796,23 |
|  | - NP 523 split – 378 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - NP 73.1-11-1 – 84 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - RTR8A.LG-1-1- 22 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 4917,16 | 4917,16 |  |  | 4917,16 | 1324,7 | 1796,23 | 1796,23 |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 4917,16 | 0 |  |  | 4917,16 | 1324,7 | 1796,23 | 1796,23 |
| 2 | КЛ-10 кВ | Д6Ф «Ц» | 1273,9 | 1273,9 | 2020 | 2020 | 1273,9 | 0 | 1273,9 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1273,9 | 1273,9 | 2020 | 2020 | 1273,9 | 0 | 1273,9 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 1146,51 | 1146,51 |  |  | 1146,51 | 0 | 1146,51 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 127,39 | 127,39 |  |  | 127,39 | 0 | 127,39 | 0 |
| 3 | ВЛ-10 кВ | Д12Ф «Кислородная» | 887,12 | 887,12 | 2020 | 2020 | 887,12 | 0 | 887,12 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 887,12 | 887,12 |  |  | 887,12 | 0 | 887,12 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 798,408 | 798,408 |  |  | 798,408 | 0 | 798,408 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 88,712 | 88,712 |  |  | 88,712 | 0 | 88,712 | 0 |
| 4 | ВЛ-10 кВ (краевой, местный) | От ТП-440 до ТП-560 | 1870,85 | 1870,85 | 2020 | 2020 | 1870,85 | 0 | 1870,85 | 0 |
|  | Всего, в том числе |  | 1870,85 | 1870,85 |  |  | 1870,85 | 0 | 1870,85 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 1683,76 | 1683,76 |  |  | 1683,76 | 0 | 1683,76 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 187,085 | 187,085 |  |  | 187,085 | 0 | 187,085 | 0 |
| 5 | ВЛ-10 кВ | от ТП-555 до ТП-540 | 994,896 | 1034,69 | 2020 | 2020 | 1034,69 | 0 | 1034,69 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 994,896 | 1034,69 |  |  | 1034,69 | 0 | 1034,69 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 895,406 | 931,223 |  |  | 931,223 | 0 | 931,223 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 99,49 | 103,47 |  |  | 103,47 | 0 | 103,47 | 0 |
| 6 | ВЛ-10 кВ | от ТП-545 до ТП-555 | 284,706 | 296,095 | 2020 | 2020 | 296,095 | 0 | 296,095 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 284,706 | 296,095 |  |  | 296,095 | 0 | 296,095 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 256,235 | 266,485 |  |  | 266,485 | 0 | 266,485 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 28,471 | 29,61 |  |  | 29,61 | 0 | 29,61 | 0 |
| 7 | ВЛ-10 кВ | Д4Ф «Г» до ТП-545 | 1416,34 | 1488,57 | 2020 | 2020 | 1488,57 | 0 | 1488,57 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1416,34 | 1488,57 |  |  | 1488,57 | 0 | 1488,57 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 1274,7 | 1339,71 |  |  | 1339,71 | 0 | 1339,71 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 141,634 | 148,857 |  |  | 148,857 | 0 | 148,857 | 0 |
| 8 | ВЛ-10 кВ | Д3Ф «Э» ТП-431 (район котельной №8 ул. Лазо) | 782,174 | 813,461 | 2020 | 2020 | 813,461 | 0 | 813,461 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 782,174 | 813,461 |  |  | 813,461 | 0 | 813,461 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 703,956 | 732,114 |  |  | 732,114 | 0 | 732,114 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 78,218 | 81,347 |  |  | 81,347 | 0 | 81,347 | 0 |
| 9 | КЛ-10 кВ | от ТП-582 до ТП-582А) | 640,208 | 665,816 | 2020 | 2020 | 665,816 | 0 | 665,816 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 640,208 | 665,816 |  |  | 665,816 | 665,816 | 665,816 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 576,187 | 599,234 |  |  | 599,234 | 0 | 299,234 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 64,021 | 66,582 |  |  | 66,582 | 0 | 66,582 | 0 |
| 10 | КЛ-10 кВ | от ТП-541 до Д8Ф «Ц» | 734,078 | 763,441 | 2020 | 2020 | 763,441 | 0 | 763,441 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, |  | 734,078 | 763,441 |  |  | 763,441 | 0 | 763,441 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 660,67 | 687,096 |  |  | 687,096 | 0 | 687,096 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 73,408 | 76,345 |  |  | 76,345 | 0 | 76,345 | 0 |
| 11 | КЛ-10 кВ | Д6Ф «Э» до ТП-300 | 8401,92 | 8738 | 2020 | 2020 | 8738 | 0 | 8738 | 0 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, |  | 8401,92 | 8738 |  |  | 8738 | 0 | 8738 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 7561,73 | 7864,2 |  |  | 7864,2 | 0 | 7864,2 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 840,192 | 873,8 |  |  | 873,8 | 0 | 873,8 | 0 |
| 12 | Монтаж КТПН 400 кВА | район ул. Первомайская ул. Рабочая | 1183,79 | 1280,39 | 2021 | 2021 | 1280,39 | 0 | 0 | 1280,39 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1183,79 | 1280,39 |  |  | 1280,39 | 0 | 0 | 1280,39 |
|  | краевой бюджет |  | 1065,41 | 1152,35 |  |  | 1152,35 | 0 | 0 | 1152,35 |
|  | местный бюджет |  | 118,379 | 128,039 |  |  | 128,039 | 0 | 0 | 128,039 |
| 13 | Монтаж КТПН 400 кВА | район ул. Набережная | 1183,79 | 1280,39 | 2021 | 2021 | 1280,39 | 0 | 0 | 1280,39 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 1183,79 | 1280,39 |  |  | 1280,39 | 0 | 0 | 1280,39 |
|  | краевой бюджет |  | 1065,41 | 1152,35 |  |  | 1152,35 | 0 | 0 | 1152,35 |
|  | местный бюджет |  | 118,379 | 128,039 |  |  | 128,039 | 0 | 0 | 128,039 |
| 14 | ВЛ-10 кВ | Д9Ф «Ц» до ТП-591 | 2739,03 | 2962,53 | 2021 | 2021 | 2962,53 | 0 | 0 | 2962,53 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 2739,03 | 2962,53 |  |  | 2962,53 | 0 | 0 | 2962,53 |
|  | краевой бюджет |  | 2465,13 | 2666,28 |  |  | 2666,28 | 0 | 0 | 2666,28 |
|  | местный бюджет |  | 273,903 | 296,254 |  |  | 296,254 | 0 | 0 | 296,254 |
| 15 | ВЛ-10 кВ | Д2Ф «Ц» до ТП-521 | 3788,61 | 4097,76 | 2021 | 2021 | 4097,76 | 0 | 0 | 4097,76 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 3788,61 | 4097,76 |  |  | 4097,76 | 0 | 0 | 4097,76 |
|  | краевой бюджет |  | 3409,75 | 3687,98 |  |  | 3687,98 | 0 | 0 | 3687,98 |
|  | местный бюджет |  | 378,861 | 409,776 |  |  | 409,776 | 0 | 0 | 409,776 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ | Д3Ф «К» от ТП-436 (опора №47) до ТП-437 (территория ФБУ ИК №5) | 4663,58 | 5044,12 | 2021 | 2021 | 5044,12 | 0 | 0 | 5044,12 |
|  | (краевой, местный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | 4663,58 | 5044,12 |  |  | 5044,12 | 0 | 0 | 5044,12 |
|  | краевой бюджет |  | 4197,22 | 4539,71 |  |  | 4539,71 | 0 | 0 | 4539,71 |
|  | местный бюджет |  | 466,358 | 504,413 |  |  | 504,413 | 0 | 0 | 504,413 |

Ответственный исполнитель                                                                                                                                                   Д.Э. Чайка