УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

городского поселения «Город      Советская Гавань»

04 октября № 681

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2014 – 2015 ГОДЫ"

Паспорт

муниципальной целевой программы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2014-2015 годы"

Наименование программы              "Повышение сейсмоустойчивости            жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2014-2015 год» (далее - Программа)

Основание для разработки             Распоряжение Правительства

Российской Федерации от 15.08.2008 № 1197-р

"О Концепции федеральной целевой программы

"Повышение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в сейсмических районах Российской Федерации

на 2009 - 2013 годы"

Письмо министерства строительства Хабаровского края «О реализации мероприятий краевой целевой программы» от 21.09.2010.

Постановление администрации муниципального образования городского поселения «Город Советская Гавань» от 12.10.2010 №482

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2013г. № 175-пр «О внесении изменений в краевую целевую программу "Повышение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в сейсмических районах Российской Федерации

на 2009 - 2013 годы"

Разработчик Программы

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Советская Гавань.

Финансово-экономический отдел Администрации города Советская Гавань

Цель и задачи Программы

- создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда на территории города Советская Гавань;

- сейсмоусиление существующих  жилых

Домов на территории города Советская Гавань.

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы

1. Создание унифицированных проектов сейсмоусиления жилых домов.

2. Обеспечение надежности и безопасности жилых домов от землятресений путем усиления несущих конструкций.

- Характеристика проблемы

Сейсмичность территории города Советская Гавань в соответствии со СНиП II-7-81*, «Строительство в сейсмических районах», изданном в 2006 г., составляет 8 баллов, т.е. является повышенной.

Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатируемых жилых домов на территории города Советская Гавань, в первую очередь, необходимо провести комплексное обследование. Для чего следует разработать методы паспортизации, учитывающие климатические условия Советской Гавани, а также современные способы и инновационные технологии сейсмоусиления.

Сложность и комплексность проблем по защите населения, жилых зданий и вторичных процессов от землетрясений обусловливает необходимость интеграции бюджетных средств и инвестиций для их планомерного решения.

Программа определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по обеспечению сейсмической безопасности населения, снижению социального, экономического и экологического ущерба от разрушительных землетрясений. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретной задачи: обеспечение сейсмостойкости жилых домов.

- Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Целью программы является комплексное решение проблемы обеспечения устойчивости жилых домов города Советская Гавань в условиях высокой сейсмичности, создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- повысить уровень сейсмоустойчивости жилых домов;

- создать условия для безопасной жизнедеятельности населения;

Предусматривается разработка проектно-сметной документации, проведение работ по сейсмоусилению жилых домов.

Предполагается, что в рамках реализации Программы будут осуществляться:

- регулярная корректировка перечня реализуемых мероприятий;

- уточнение объемов финансирования;

- уточнение показателей системы целевых индикаторов, позволяющих оценивать ход реализации Программы.

За период 2014-2015г.г. планируется выполнить сейсмоусиление 36 многоэтажных панельных жилых домов: 20 домов серии 97-05/1.2 и 16 домов серии 467 (приложение № 1).

- Система программных мероприятий

Решение поставленных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер и мероприятий по следующим основным направлениям:

- проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки жилых домов;

- снижение сейсмического риска путем усиления существующей застройки;

Мероприятия Программы предусматривают выполнение следующих видов работ:

- разработка методов и технологий унифицированных проектов сейсмоусиления жилых домов;

- инженерно-сейсмическое обследование и паспортизация жилых домов с опасностью проявления вторичных процессов в виде пожаров, взрывов, утечки вредных и опасных веществ;

- сейсмоусиление жилых домов.

- Механизм реализации Программы

Отбор исполнителей программных мероприятий, проводится на конкурсной основе из числа строительных, проектных и научно-исследовательских организаций в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения контрактов (договоров).

Непосредственный контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация города Советская Гавань. Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечивает отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Советская Гавань.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Советская Гавань представляет сводные отчеты о выполнении мероприятий (по установленной форме) в адрес администрации город Советская Гавань и уполномоченные органы исполнительной власти в установленные сроки.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Советская Гавань ежегодно готовит и представляет в срок до 20 января года, следующего за отчетным, Администрации города Советская Гавань доклад о результатах реализации Программы за отчетный год с внесением предложений по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

Для анализа и оценки проектно-конструкторских работ, результатов реализации программных мероприятий, представления необходимых рекомендаций будет сформирована межведомственная комиссия по управлению целевой программой с участием представителей научно-исследовательских и проектных институтов.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Программы, организуется разработчиком Программы через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения выставок, конференций и семинаров.

- Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, повышение устойчивости жилых домов, предотвращение гибели людей и снижение материального ущерба при землетрясениях.

Реализация Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- создать базу данных по сейсмической уязвимости жилых домов;

- разработать унифицированные проектные решения по сейсмоусилению жилых домов, обеспечивающих после их реализации нормативную сейсмоустойчивость;

- разработать и внедрить документы нормативного и методического характера по сейсмостойкому строительству;

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечиваться:

- нормативной сейсмостойкостью и надежностью жилых домов при сильных землетрясениях (с учетом вторичных воздействий природного и техногенного характера) в результате проведения комплекса работ по усилению и реконструкции;

Достижение указанных результатов в значительной степени повысит привлекательность территории города Советская Гавань для проживания, и соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию региона в целом.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –

Главный архитектор города Советская Гавань                                М.В.Бейзер

Приложение №1 к Программе

| № п/п | Адрес дома, год выполнения работ | Вид работ | Серия | Общая площадь, м2 | Год постройки | Стоимость работ, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Полины Осипенко, 1 | обследование | 97-05/1.2 | 3524,9 | 1986 | 99 | выполнено |
| 2 | Ул. Полины Осипенко, 4-а | обследование | 92 | 3150,4 | 1985 | 98 |  |
| 3 | Ул. Полины Осипенко, 5-а | обследование | 92 | 3480,3 | 1984 | 98 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 295 |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Полины Осипенко, 7-а | обследование и ПИР | 467 | 3490,8 | 1983 | 2 996 | выполнено |
| 2 | Ул. Пугачева, 10 | обследование и ПИР | 467 | 3510,3 | 1978 | 1 178 |  |
| 3 | Ул. Пугачева, 11 | обследование и ПИР | 467 | 3498,8 | 1975 | 1 119 |  |
| 4 | Ул. Пугачева, 12 | обследование и ПИР | 467 | 3515,8 | 1981 | 2 768 |  |
| 5 | Ул. Пугачева, 13 | обследование и ПИР | 467 | 3574,5 | 1976 | 866 |  |
| 6 | Ул. Пугачева, 14 | обследование и ПИР | 467 | 3533 | 1982 | 866 |  |
| 7 | Ул. Пугачева, 9-а | обследование и ПИР | 467 | 3708,1 | 1984 | 1 331 |  |
| 8 | Ул. Рабочая, 4 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 7428,7 | 1988 | 1 786 |  |
| 9 | Ул. Спортивная, 1-а | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 3575,1 | 1987 | 1 107 |  |
| 10 | Ул. Спортивная, 1, корп. 1 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 3489,4 | 1986 | 1 100 |  |
| 11 | Ул. Спортивная, 1, корп. 2 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 2004,8 | 1990 | 925 |  |
| 12 | Ул. Спортивная, 3 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 4094,6 | 1986 | 1 278 |  |
| 13 | Ул. Спортивная, 5 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 3630 | 1986 | 1 229 |  |
| 14 | Ул. Спортивная, 7 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 3942,1 | 1991 | 1 278 |  |
| 15 | Ул. Полины Осипенко, 1 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 3524,9 | 1986 | 3 176 |  |
| 16 | Ул. Полины Осипенко, 3 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 3593,3 | 1987 | 1 107 |  |
| 17 | Ул. 15 Погибших партизан, 2-а | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 3490 | 1990 | 1 100 |  |
| 18 | Ул. 15 Погибших партизан, 2-б | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 2004,1 | 1994 | 924 |  |
| 19 | Ул. Полины Осипенко, 4-а | обследование и ПИР | 92 | 3150,4 | 1985 | 1 168 |  |
| 20 | Ул. Полины Осипенко, 5-а | обследование и ПИР | 92 | 3480,3 | 1984 | 1 114 |  |
| 21 | Ул. Полины Осипенко. 7-б | обследование и ПИР | 92 | 3127,9 | 1983 | 3 084 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 31 500 |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Полины Осипенко, 7-а | выполнение СМР | 467 | 3490,8 | 1983 | 984 142 | есть проектно-сметная документация, положительное заключение госэкспертизы от 21.01.2013г. № 27-1-4-0004-13 проектной документации без сметы и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости № 27-1-ДСС-0001-13. |
| 2 | Ул. Рабочая, 4 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 7428,7 | 1988 |  |  |
| 3 | Ул. Спортивная, 1-а | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 3575,1 | 1987 |  |  |
| 4 | Ул. Спортивная, 1, корп. 1 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 3489,4 | 1986 |  |  |
| 5 | Ул. Спортивная, 1, корп. 2 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 2004,8 | 1990 |  |  |
| 6 | Ул. Спортивная, 3 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 4094,6 | 1986 |  |  |
| 7 | Ул. Спортивная, 5 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 3630 | 1986 |  |  |
| 8 | Ул. Спортивная, 7 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 3942,1 | 1991 |  |  |
| 9 | Ул. Полины Осипенко, 1 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 3524,9 | 1986 |  |  |
| 10 | Ул. Полины Осипенко, 3 | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 3593,3 | 1987 |  |  |
| 11 | Ул. 15 Погибших партизан, 2-а | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 3490 | 1990 |  |  |
| 12 | Ул. 15 Погибших партизан, 2-б | выполнение СМР | 97-05/1.2 | 2004,1 | 1994 |  |  |
| 13 | Ул. Полины Осипенко, 4-а | выполнение СМР | 92 | 3150,4 | 1985 |  |  |
| 14 | Ул. Полины Осипенко, 5-а | выполнение СМР | 92 | 3480,3 | 1984 |  |  |
| 15 | Ул. Полины Осипенко. 7-б | выполнение СМР | 92 | 3127,9 | 1983 |  |  |
| 16 | Ул. Пугачева, 9-а | выполнение СМР | 467 | 3708,1 | 1984 |  |  |
| 17 | Ул. Пугачева, 10 | выполнение СМР | 467 | 3510,3 | 1978 |  |  |
| 18 | Ул. Пугачева, 11 | выполнение СМР | 467 | 3498,8 | 1975 |  |  |
|  | итого СМР |  |  |  |  | 984 142 |  |
| 1 | ул.Пионерская, 2 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 4906,2 | 1989 | 1 200 | планируется подготовить проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы в 2013г. для выполнения СМР в 2014-2015гг. |
| 2 | ул.Пионерская, 4-б | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 4470 | 1991 | 1 200 |  |
| 3 | ул.Пионерская, 6-а | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 1661,9 | 1989 | 800 |  |
| 4 | ул.Пионерская, 6-б | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 6189 | 1989 | 1 200 |  |
| 5 | ул.Пионерская, 4 | обследование и ПИР | 467 | 2663,3 | 1988 | 1 200 |  |
| 6 | ул.Пионерская, 5 | обследование и ПИР | 467 | 3950,6 | 1980 | 1 200 |  |
| 7 | ул.Пионерская, 6 | обследование и ПИР | 467 | 3916,6 | 1988 | 1 200 |  |
| 8 | ул.Пионерская, 8 | обследование и ПИР | 467 | 5293,8 | 1984 | 1 200 |  |
| 9 | ул.Пионерская, 12 | обследование и ПИР | 467 | 5271,4 | 1985 | 1 200 |  |
| 10 | ул.Советская, 33 | обследование и ПИР | 97-05/1.2 | 7940,6 | 1993 | 2 000 |  |
|  | итого обследование и ПИР |  |  |  |  | 12 400 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 996 542 |  |