Дизайн-проект благоустройства общественной территории

Реконструкция Площади Победы
(территория вокруг
Православного Храма Святого Праведного воина
Феодора Санаксарского (Ушакова)

городское поселение «Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

Концепция дизайн-проекта

Площадь Победы – центральная площадь города Советская Гавань, где отмечается наиболее частое и масштабное по численности пребывание людей, так как территория является традиционным местом проведения праздничных культурно-массовых мероприятий. Ежегодно на Площади Победы в памятные даты, посвященные Великой Отечественной войне, проводятся праздничные митинги.

Основой площади являются:

1) памятник – монумент «Слава советскому народу – народу победителю»;

2) Храм святого праведного воина Феодора Санаксарского (адмирала флота Ушакова), который начал строиться в 2007 году исключительно на пожертвования жителей и до сих пор обнесен забором как строящийся объект. Средств, которые собираются на строительство храма, не хватает для проведения благоустройства прилагающей территории.

Сегодня приоритетом для жителей является желание и стремление видеть территорию Храма как продолжение центральной площади, имеющих общий архитектурный ансамбль и функциональное наполнение, делающее пребывание на Площади Победы комфортным.

С северной стороны площади планируется устроить сквер Н.К. Бошняка, с размещением на его территории бюста первооткрывателя Советской (Императорской) Гавани Николая Константиновича Бошняка. Данный проект проходит конкурсный отбор в рамках краевой программы поддержки местных инициатив граждан.

Реконструированная часть Площади Победы станет привлекательным местом для проведения общегородских и православных праздников, проведения досуга и отдыха горожан.

Современное состояние Площади Победы

Конструктивно все пешеходное пространство от ул. Пионерская до ул. Советская, в которое входит существующая часть площади, и территория вокруг строящегося Храма, является составляющим одного архитектурно-пространственного решения – Площадь Победы.

Существующая планировка Площади Победы - главной площади города Советская Гавань не отвечает современным требованиям, львиную долю занимает пустырь вокруг строящегося Храма, который буквально «съедает» полезное пространство.

Работы и мероприятия, предлагаемые к выполнению:

1. разработка грунта, планировка площадки, уплотнение грунта;

2. устройство основания под трубопроводы, врезка в существующие сети;

3. укладка трубопроводов;

4. установка стальных опор освещения;

5. устройство основания из щебня;

6. устройство подстилающих и выравнивающих слоев;

7. устройство бетонной подготовки и фундаментных плит для фонтана;

8. облицовка стен плитами из мрамора;

9. монтаж фонтана;

10. строительство подземной части насосных станций;

11. установка бортовых камней;

12. устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком;

13. устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;

14. установка малых архитектурных форм (скамьи, урны)

Планировочная схема

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению*

|  | Скамья #### Материалы: Опоры: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. #### Технические характеристики: ###### Габаритные размеры: Высота: 84,5 см Ширина: 430 мм Длина: 600 - 3000 мм ###### Детальные размеры: Высота сиденья: 460 м Ширина сиденья: 430 мм Длина посадочного места: 600 - 3000 мм Скамейка имеет дополнительную защиту от раскачивания. |
| --- | --- |

|  | #### Урна уличная #### Материалы: Стальной каркас: Покрыт порошковой полимерной краской. Древесина: Сосна/ель Ёмкость для мусора: Оцинкованное съёмное ведро. #### Технические характеристики: Объём: 30 л. Глубина: 37,5 см. Ширина: 37,5 см. Высота: 79 см. Вес: от 12 кг. |
| --- | --- |

|  | Стальной фонарный столб со светильниками #### Материалы: Тумба, стойка и кронштейн: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Соединительные и декоративные элементы: Сталь. Светильник: Шар 400 мм. #### Технические характеристики: Источник света: Патрон E-27 под лампу накаливания до 150 Вт, либо энергосберегающую лампу. Возможна комплектация ПРА под Nat70, Nat100, Дрл80, Дрл125 и источником света. Высота: 5,161 м. Вес: 56 кг. Монтаж столба на объекте производится путем бетонирования стойки или закладной детали, с последующим креплением столба болтовым соединением. Фонарный столб имеет ревизионное окошко для обслуживания электрической цепи. Кронштейн рассчитан на 3 светильника. |
| --- | --- |

*Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению, является примерным. Внешний вид и технические характеристики элементов благоустройства, размещаемых на благоустраиваемой территории, могут отличаться от представленных в данном дизайн-проекте

Пояснительная записка

к дизайн-проекту благоустройства общественной территории

Реконструкция Площади Победы

(территория вокруг Православного Храма Святого Праведного воина Феодора Санаксарского (Ушакова)

1. Описание работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению

| Планируемые мероприятия |  |
| --- | --- |
| Описание | Объем |
| –– разработка грунта, планировка площадки, уплотнение грунта; –– устройство основания под трубопроводы, врезка в существующие сети; –– укладка трубопроводов; ––установка стальных опор освещения; –– устройство основания из щебня; –– устройство подстилающих и выравнивающих слоев; –– устройство бетонной подготовки и фундаментных плит для фонтана; –– облицовка стен плитами из мрамора; –– монтаж фонтана; –– строительство подземной части насосных станций; –– установка бортовых камней; –– устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком; –– устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей; –– установка малых архитектурных форм (скамьи, урны) | –– 980 м3; –– 2 врезки; –– 200 м; –– 6 опор, 170 м подземный кабель; –– 3500 м3; –– 175 м3; –– 1,5 м3; –– 73 м2; –– 1 шт.; –– 6,8 м3; –– 330 шт; –– 3500 м2; –– 505 м2; –– скамья – 9 шт.;урна – 9 шт. |

2. Обоснование локального расчета на выполнение предложенных мероприятий

Локальная смета составлена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (МДС 81-35.2004) в текущих ценах на 2 квартал 2018 года.

Сметная прибыль принята - по видам работ от величины ФОТ (Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001).

Накладные расходы приняты – по видам работ от величины ФОТ (Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004).

Локальная смета составлена базисно-индексным методом в базе 2001 года на сметном комплексе «ГРАНД-Смета» с применением индексов по статьям затрат.

Локальная смета рассчитана на основании территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 года, редакция 2014 года) утвержденных Приказом Минстроя России от 17.07.2015 года № 512/пр, для 27 региона – Хабаровского края, 8-й зоны города Советская Гавань.

Затраты на транспорт и погрузо-разгрузочные работы приняты по ТССЦпг (Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом).

Для перехода от 1 зоны (г. Хабаровск) к 8 зоне (город Советская Гавань) применен зональный коэффициент 1,18 (постановление Правительства Хабаровского края от 10 июля 2015 года № 188-пр).

Сметная стоимость лимитированных затрат определена в соответствии с действующими в настоящее время директивными указаниями законодательных органов.

Стоимость капитальных вложений в текущих ценах 2 квартала 2018 года составила:

Всего 4 541 360 рублей